PROROGHE FIO 1986

I L  C I P E

VISTA  la   legge  28   febbraio  1986   n.  41,   concernente  il

finanziamento  per   l'anno  1986   di   progetti   immediatamente

eseguibili per  interventi di   rilevante  interesse economico sul

territorio,       nell'agricoltura,    nell'edilizia    e    nelle

infrastrutture,  nonchè   per  la  tutela  di  beni  culturali  ed

ambientali     e  per   le  opere   di    edilizia  scolastica  ed

universitaria;

VISTA    la  propria  deliberazione    in  data  12  maggio  1988,

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988, con

la quale  sono stati   individuati   i  progetti  di  investimento

ammessi al suddetto finanziamento;

VISTI,   in particolare,   i  punti  5 e 6 della predetta delibera

che stabiliscono  in 120  giorni dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale  il termine massimo per l'apertura dei cantieri

e/o  l'inizio  delle    lavorazioni  !  fatte    salve    motivate

richieste     di     rinvio     del  termine  da  sottoporre  alle

determinazioni del CIPE;

VISTA,    altresì,    la  propria  delibera  del  3  agosto  1988,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1988, con

la quale si stabiliva che una parte del progetto n.18,  denominato

"recupero  e   valorizzazione  delle   mura  urbane   e  di  altre

infrastrutture di  Lucca: Mura, B.S.Donato, Real Collegio, Palazzo

Guinigi, Parcheggi",  relativa ai  "Parcheggi",  veniva  assegnata

alla Regione  Toscana anzichè  al Ministero  dei Beni Culturali ed

Ambientali;

CONSIDERATO che,  con delibere  del 27  ottobre 1988 c 21 dicembre

1988, si concedevano proroghe al termine di cui sopra;

PRESO ATTO che per diversi progetti è stata richiesta dai soggetti

interessati una  proroga del  termine stabilito dalla delibera del

12 maggio  1988, mentre  per alcuni  di  essi  è  stata  richiesta

ulteriore proroga rispetto a quanto già concesso dal CIPE;

CONSIDERATE le  motivazioni addotte e gli elementi tecnici forniti

a supporto di ciascuna richiesta;

RITENUTO,  nel  pubblico  interesse,  al  fine  di  consentire  la

regolare  attuazione   dei  progetti   già  approvati,   di  dover

autorizzare i periodi di proroga richiesti;

D E L I B E R A

I   termini   relativi  all'apertura dei  cantieri  e/o all'inizio

delle lavorazioni  previsti dalla deliberazione del 12 maggio 1988

indicata in  premessa, nonchè dalle successive delibere 27 ottobre

1988 e 21 dicembre 1988 è prorogato per ciascuno dei sottoelencati

progetti di cui alla colonna A) del periodo indicato nella colonna

B):

A)                           B)                 C)

Nuovo termine

PROGETTI                     Periodo proroga    assegnato per

apertura can-

tieri e/o

inizio lavori

Regione Toscana

Prog. n.18 - Recupero e valo-

rizzazione delle mura urbane

e di altre infrastrutture di

Lucca: Parcheggi (assegnata alla

regione Toscana con delibera

del 3.8.1988)                    220 giorni        26.7.1989

Ministero dei Lavori Pubblici

Prog. n . 35 - Lavori di sistema-

zione dell'alveo e delle argi-

nature delle anse di Corbola e

Bottrighe, nei comuni di Corbola,

Papozze ed Adria - Ansa di Bot-    90 giorni

trighe                             (2^proroga)      17.4.1989

Ministero della Pubblica

Istruzione

Prog. n.59 - Realizzazione del

complesso edilizio destinato alla

seconda sede dell'Istituto Univer-

sitario navale da realizzare nel     120 giorni

centro direzionale di Napoli         (2 proroga)    17.5.1989

Ministero dei Trasporti e

dell'Aviazione Civile

Prog. n.70 - Aerostazione passeg-

geri dell'aereoporto di Bologna      120 giorni

Borgo Panigale                       (2^proroga)    16.6.1989

Regione Abruzzo

Prog. n.74 - Interventi di di-

fesa delle coste della regione

Abruzzo                              210 giorni     17.5.1989

Regione Molise

Prog. n.188 - Interventi di di-

fesa delle coste della regione       180 giorni     17.6.1989

Molise                               (2^proroga)

Regione Sicilia

Prog. n.223 - Opere di difesa a

salvaguardia dell'abitato di

Avola - sistemazione idraulica e      120 giorni

collegamento viario                   (2^proroga)   17.4.1989

Regione Umbria

Prog. 239 - Realizzazione sistema

disinquinamento fiume Chiascio

(comuni di Assisi e Bastia Um-

bra)                                  180 giorni    17.4.1989

Nel   termine   massimo   indicato   nella   colonna  C)  dovranno

essere   aperti cantieri e/o dato inizio alle lavorazioni, dandone

tempestiva comunicazione secondo quanto disposto dal punto 6 della

deliberazione 12 maggio 1988.

Roma, addì 30 marzo 1989

IL PRESIDENTE DELEGATO

(Amintore Fanfani)