PROROGHE FIO '89

I L C I P E

VISTA la legge 11 marzo 1988 n. 67, e in particolare l’art. 17 comma 31, concernente il finanziamento per l’anno 1989 di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell’agricoltura, nell’edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

VISTA la propria deliberazione in data 19.12.1989, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17.1.1990, con la quale sono stati individuati progetti di investimento ammessi al suddetto finanziamento;

VISTI, in particolare, i punti 5 e 6 della predetta delibera che stabiliscono in 120 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. il termine massimo per l'apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni, fatta salva motivata richiesta di rinvio del termine da sottoporre alle determinazioni del CIPE;

VISTO che per alcuni progetti le proroghe già concesse dal CIPE in precedenza sono risultate insufficienti per completare gli adempimenti prescritti;

CONSIDERATE le richieste pervenute dalle Amministrazioni responsabili, concernenti proroghe al termine sopra indicato di 120 giorni ovvero ai termini di cui a precedenti delibere di proroga;

CONSIDERATE le motivazioni addotte e gli elementi tecnici forniti a supporto di ciascuna richiesta;

RITENUTO nel pubblico interesse, al fine di consentire la regolare attuazione dei progetti già approvati, di dover autorizzare i periodi di proroga richiesti;

D E L I B E R A

I termini di cui sopra, previsti dalla deliberazione indicata in premessa, nonché dalle successive delibere di concessione di proroga, sono prorogati, per ciascuno dei sottoelencati progetti di cui alla colonna A), del periodo indicato nella colonna B):

Progetti

| Periodo proroga | Nuovo termine assegnato per l’apertura dei cantieri |
| --- | --- |
| Regione Abruzzo |
| Prog. n. 36 - Disinquinamento costa Vibrata Salinello |

170 gg.

| (ulteriore proroga) | 31.1.1991 |
| --- | --- |
| Regione Basilicata |
| Prog. n. 39 - Impianto r.s.u. e termodistruzione di Ferrandina |

180 gg

| (ulteriore proroga) | 12.3.1991 |
| --- | --- |
| Regione Sicilia |
| Prog. n. 125 - Impianto r.s.u. comprensorio di Regalbuto (EN) |

300 gg.

|  | 12.3.1991 |
| --- | --- |
| Prog. n. 128 Fognature di Canicattì (AG) | 300 gg | 12.3.1991 |
| Regione Veneto |
| Prog. n. 153 - Agrometeorologia e difesa fitopatologica | 120 gg. | 13.9.1990 |
| Prog. n. 157 - Disinquinamento Bacino Brenta-Bacchiglione - lotto Castellana | 90 gg. | 14.8.1990 |
| Prog. n. 158 - Disinquinamento territorio Conselvano - I lotto | 90 gg | 14.8.1990 |
| Prog. n. 159 - Bacino Garda-Mincio-Po-Lago di Garda | 90 gg. | 14.8.1990 |
| Prog. n. 161 - Asolo la città della Regina Cornaro | 80 gg | 4.8.1990 |
| Prog. n. 162 - Convento di S. Bartolomeo di Rovigo | 75 gg | 30.7.1990 |
| Prog. n. 163 - Trattamento ecologico r.s.u. Comprensorio di Verona | 90 gg | 14.8.1990 |
| Prog. n. 166 - Centro pilota applicazioni biotecnologiche - I stralcio | 80 gg | 4.8.1990 |
| Prog. n. 167 - Quartiere fieristico di Vicenza |

60 gg

| (ulteriore proroga) | 29.8.1990 |
| --- | --- |

Roma, addì 20 dicembre 1990

IL PRESIDENTE DELEGATO

(On.le Paolo Cirino Pomicino)