PROROGHE FIO '86 - PROG. N. 187

I L C I P E

VISTA la legge 28 febbraio, 1986 n. 41, concernente il finanziamento per l’anno 1986 di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell’agricoltura, nell’edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

VISTA la propria deliberazione in data 12 maggio 1988, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988, con la quale sono stati individuati i progetti di investimento ammessi al suddetto finanziamento;

VISTI, in particolare, i punti 5 e 6 della predetta delibera che stabiliscono in 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il termine massimo per l'apertura dei cantieri e/o l’inizio delle lavorazioni, fatte salve motivate richieste di rinvio del termine da sottoporre alle determinazioni del CIPE;

CONSIDERATO che, il CIPE, con delibera del 27 ottobre 1988, aveva concesso una proroga al termine di apertura cantieri e/o inizio lavorazioni, della durata di 90 gg. , relativamente al progetto n. 187 denominate, “Impianto di surgelazione per prodotti ortofrutticoli” assegnato alla Regione Molise;

VISTA l’ulteriore richiesta di proroga al termine medesimo, avanzata dalla Regione Molise con nota n. 2026 del 4.12.1990;

CONSIDERATO che i motivi del ritardo per l'effettivo inizio dei lavori sono addebitabili sia ad un contenzioso conclusosi il 29.5.1990 con sentenza favorevole alla stazione appaltante sia ad un adeguamento del progetto teso a sfruttare le tecnologie pia avanzate;

CONSIDERATE, inoltre, le due verifiche condotte dal Nucleo Ispettivo per la verifica degli Investimenti Pubblici, la seconda delle quali conclusasi con esito positivo circa l'effettivo inizio dei lavori;

CONSIDERATO, infine, il parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici circa l’attuale formulazione del progetto;

RITENUTO, nel pubblico interesse, al fine di consentire la regolare attuazione dei progetti già approvati, di dover autorizzare il periodo di proroga richiesto;

D E L I B E R A

Il termine relativo all’apertura dei cantieri e/o all’inizio delle lavorazioni previsto dalla deliberazione del 12 maggio 1988 indicata in premessa, nonché dalla successiva delibera del 27 ottobre 1988 è prorogato per il sottoelencato progetto di cui alla colonna A) del periodo indicato nella colonna B):

A)

PROGETTO

B)

periodo proroga

C)

| Nuovo termine assegnato per apertura cantieri e/o inizio lavori |
| --- |
| Regione Molise |
| Prog. n. 187 - Impianto di surgelazione per prodotti ortofrutticoli | 589 giorni | 29.08.1990 |

Roma, addì 20 dicembre 1990

IL PRESIDENTE DELEGATO

(On.le Paolo Cirino Pomicino)