PROROGHE FIO '89 - PROG. N. 36

I L C I P E

VISTA la legge 11 marzo 1988 n. 67, e in particolare l'art. 17 comma 31, concernente il finanziamento per l'anno 1989 di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali e ambientali e per opere di edilizia scolastica e universitaria;

VISTA la propria deliberazione in data 19.12.1989, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17.1.1990, con la quale sono stati individuati i progetti di investimento ammessi al suddetto finanziamento;

VISTI in particolare, i punti 5 e 6 della predetta delibera che stabiliscono in 120 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. il termine massimo per l’apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni, fatta salva motivata richiesta di rinvio del termine da sottoporre alle determinazioni del CIPE;

VISTE le precedenti proprie delibere del 28.6.1990 e del 20.12.1990, con le quali sono stati concessi complessivamente 260 giorni di proroga al termine di cui sopra per il progetto n. 36 “Disinquinamento costa Vibrata-Salinello” assegnato alla Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che il periodo di proroga già concesso dal CIPE è risultato insufficiente per completare gli adempimenti prescritti:

PRESO ATTO che per il progetto sopra indicato è stata richiesta dalla Regione Abruzzo con nota n. 1859 del 1.2.1991 una ulteriore proroga al termine di 30 giorni sopraindicato;

CONSIDERATE le motivazioni addotte e gli elementi forniti a supporto della richiesta;

RITENUTO, nel pubblico interesse, al fine di consentire la regolare attuazione del progetto medesimo, di dover autorizzare il periodo di proroga richiesto;

D E L I B E R A

I termini di apertura cantieri stabiliti dalle delibere sopracitate, per il progetto FIO 1989 n. 36 "Disinquinamento costa Vibrata-Salinello sono prorogati di ulteriori 30 giorni; il nuovo termine assegnato per l'apertura dei cantieri risulta quindi il 2 marzo 1991.

La Regione Abruzzo dovrà tempestivamente comunicare, secondo quanto disposto al punto 6 della delibera 19 dicembre 1989, la data di reale apertura dei cantieri e/o inizio delle lavorazioni che, ai sensi delle proroghe concesse, non dovrà essere posteriore al 2 marzo 1991.

Roma, addì 12.3.1991

IL PRESIDENTE DELEGATO

(On.le Paolo Cirino Pomicino)