REVOCA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO

FIO '89 N. 141

I L  C I P E

VISTO l'art. 3 della legge  26 aprile  1982, n. 181,  che istituisce  il

"Fondo investimenti e occupazione";

VISTO  il  titolo  IV  della  legge  7  agosto  1982,  n.  526,  recante

"disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione";

VISTA la propria deliberazione del 12 maggio 1988 concernente  direttive

per il  finanziamento  di interventi  pubblici  di  rilevante  interesse

economico immediatamente eseguibili;

VISTE in  particolare  le  disposizioni  che  regolano  i  requisiti  di

ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli

interventi in un tempo massimo  prestabilito e l'immediata  eseguibilità

delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

VISTA la propria  delibera del  19 dicembre 1989  con la  quale è  stato

ammesso  a   finanziamento  il   progetto   denominato   "Museo   d'Arte

Contemporanea di Firenze" per l'importo di 18 miliardi di lire;

VISTE le  risultanze delle  verifiche  effettuate dal  Nucleo  Ispettivo

degli  Investimenti  pubblici  dalle  quali  è  emersa  l'ineseguibilità

tecnica del progetto;

VISTO  l'accordo   di  programma   Stato/Regione   per  la   ripresa   e

l'accelerazione  degli  investimenti  pubblici  nella  Regione  Toscana,

sottoscritto il 24 novembre 1993,  che per quanto riguarda  l'intervento

in  questione   prevedeva  il   completamento  dei   lavori   attraverso

l'integrazione finanziaria  a  carico  del Comune  di  Firenze  per  7,5

miliardi di lire e l'approvazione  della variante al  progetto da  parte

della Regione Toscana;

CONSIDERATO che  il  provvedimento del  Consiglio  comunale  di  Firenze

relativo allo  stanziamento  integrativo di  lire  7,5  miliardi  doveva

essere perfezionato entro il 15 febbraio 1994;

RILEVATO il ritardo degli adempimenti  previsti dal sopracitato  accordo

ed in particolare  l'inottemperanza all'ulteriore termine  del 15  marzo

concordato dalle  Autorità  di  coordinamento  dell'accordo  per  quanto

concerne l'impegno finanziario del Comune di Firenze;

RITENUTO pertanto  opportuno procedere  alla  revoca  del  finanziamento

relativo al  progetto  sopra richiamato,  rinviando  ad  una  successiva

valutazione la possibilità di  destinare le somme  disponibili ed  altre

opere immediatamente cantierabili, tenuto conto anche di quanto previsto

dalla vigente normativa in materia  di accelerazione degli  investimenti

pubblici e di sostegno all'occupazione.

D E L I B E R A

Il finanziamento relativo al progetto richiamato in premessa è revocato.

Con   successiva   deliberazione    si   provvederà    alla    eventuale

riprogrammazione delle risorse disponibili.

IL PRESIDENTE DELEGATO

(Prof. Luigi Spaventa)

Roma, addì 13 aprile 1994

_