APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTO DEI PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE

DEL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO

DEL MEZZOGIORNO

CONVENZIONE N. 131/87 CON IL COMUNE DI ISERNIA

I L    C I P E

VISTA la legge n. 488/1992;

VISTO il D.L.vo n. 96/1993 e successive modifiche;

VISTO in particolare l'art. 8, comma 2, modificato del D.L.vo n. 96/1993 in

materia di perizia di variante;

VISTA la legge n. 493/1993;

VISTA la legge n. 104/1995;

VISTA la delibera  del CIPE  22 novembre 1994  registrata dalla  Corte  dei

Conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali:

VISTA la convenzione n. 131/87 concernente la costruzione di un  parcheggio

in P.zza A. d'Isernia;

VISTA la nota 7023/1130 del 26 marzo 1995 con la quale il Comune di Isernia

ha  trasmesso   per  l'approvazione   le  documentazioni   della   variante

all'oggetto della convenzione sopracitata;

VISTA la relazione del Nucleo Ispettivo per la verifica degli  investimenti

pubblici del 2 maggio 1995, n.9/1670;

VISTO il parere del Nucleo  di Valutazione degli  investimenti pubblici  n.

8/741 del 26 giugno 1995;

VISTO il voto del C.T.A.R. (2078/1255/1862) del 22 settembre 1992;

VISTA la delibera del Consiglio comunale di Isernia n. 17 del 27 marzo 1993

di  approvazione  della  perizia  che  delocalizza  la  realizzazione   del

parcheggio;

UDITA la relazione del Ministro del Bilancio;

D E L I B E R A

E' approvata la  variante progettuale puntualmente  specificata nel  parere

del C.T.A.R. e successiva delibera comunale nell'ambito dell'importo  della

convenzione n. 131/87 per un totale di lire 3.592.000.000, con il Comune di

Isernia.

Il nuovo quadro economico del progetto variato è il seguente:

A: LAVORI A BASE D'ASTA

"CHIAVI IN MANO"                lire      2.819.507.235

B: SOMME A DISPOSIZIONE:

1. I.V.A. 4% di A               lire        112.780.290

2. Spese generali               lire        276.000.000

3. Imprevisti                   lire        104.795.878

4. Espropri                     lire        195.517.600

La somma di lire 76.680.698 afferente alle spese tecniche e quella di  lire

6.459.904 che  è  riferita  al  costo  dell'attrezzatura  dello  spazio  di

realizzazione  del  parcheggio   restano  a   disposizione  per   eventuali

imprevisti; il minore esborso dell'I.V.A. andrà invece portato, in chiusura

di convenzione, in economia.

Il nuovo termine di convenzione, come  richiesto al punto 2.7 della  citata

relazione sulla  variante al  Nucleo  di Valutazione,  sarà di  24  mesi  a

decorrere dalla  data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della

presente delibera.

Roma, 8 agosto 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

Rainer Masera

_