APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995

CONV. N. 322/88 - SISTEMA  DI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO  PER LA  GESTIONE

OTTIMIZZATA DELLE RISORSE IDRICHE, POTABILI E IRRIGUE DELLA CAMPANIA

- I° LOTTO -

IMPORTO FINANZIATO = L. 33.793 MILIONI

ENTE ATTUATORE = REGIONE CAMPANIA

I L  C I P E

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive

modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni

dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni

progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere

affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono

possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e

fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto

in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti

il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle

variazioni progettuali;

VISTA la nota della regione  Campania prot. 1470  del 9 maggio  95, con  la

quale si  richiede  l'approvazione  di  una  perizia  di  variante  per  la

realizzazione del "Sistema di automazione  e telecontrollo per la  gestione

ottimizzata delle risorse idriche, potabili ed irrigue della Campania"  con

allegata relazione tecnica esplicativa della variazione progettuale;

VISTA la delibera  della Giunta  Regionale della Camapania  del 14  ottobre

1993 n. 5510;

VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo n. 9/1628 del 27 aprile 95;

VISTO il parere del Nucleo  di Valutazione del prot. 8/1109  del 19  luglio

95;

UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione

Economica

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia di  variante per come specificato  al punto  2.3

della relazione prot. 1470 del 9.5.95 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

a. lavori                         24.114.000.000

b. imprevisti                      1.560.000.000

c. oneri per lievitazione costi    1.279.000.000

d. spese generali                  1.898.000.000

e. I.V.A.                          4.942.000.000

---------------

Totale                            33.793.000.000

Si precisa che nella voce lavori di cui alla perizia di variante  figura

l'importo di lire  915.689.000 indicati  come somme a  disposizione  per

economie che costituiranno elemento di  detrazione nella  determinazione

della chiusura dei conti con la Cassa Depositi e Prestiti.

3) di concedere la proroga fino al 30 gennaio 1997, come indicato al  punto

2.7 della citata relazione.

Roma, 8 agosto 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

RAINER MASERA

_