CONVENZIONE N. 277/87. PROCEDURA EX ART. 8 COMMA 2 D.L.VO N. 96/93.

I L  C I P E

VISTO    il  D.L.vo  3  aprile  1993  n.  96  e  successive  modifiche   ed

integrazioni;

VISTA la legge 19 dicembre 1993 n. 488;

VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;

VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;

VISTA la delibera  CIPE del  22 novembre 1994,  registrata alla  Corte  dei

Conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle

variazioni progettuali alle opere finanziate  ai sensi dell'art. 4 comma  3

lettera c della Legge 64/86;

VISTA la  convenzione n.  277/87,  stipulata in  data 14  aprile  1988  fra

l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune  di

Messina, regolante il finanziamento per  assicurare la realizzazione  dello

svincolo circonvallazione autastrada Messina-Palermo e  parcheggi nel  polo

sportivo di S. Filippo;

VISTA la richiesta del Comune di  Messina di approvazione della perizia  di

variante, del  nuovo  quadro economico  con  parziale  utilizzazione  delle

economie IVA;

VISTI i pareri  espressi rispettivamente  dal Nucleo di  Valutazione  degli

Investimenti Pubblici il  18 luglio  1995  e dal  Nucleo Ispettivo  per  la

Verifica degli Investimenti Pubblici il 27 aprile 1995;

VISTA la comunicazione del Comune di Messina del 18/11/1995 n. 32;

UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione

Economica;

D E L I B E R A

1) di approvare le variazioni, alle  opere di cui alla convenzione  277/87,

che di seguito si elencano:

a) modifica plano-altimetrica  delle rampe  per  adeguamento  alla  vigente

normativa sugli svincoli a livelli sfalzati;

b) adeguamento della  sezione  stradale relativa  ai  tratti  connessi  con

viabilità e parcheggi  a servizio  dell'impianto sportivo,  per  rendere

costante il flusso in uscita dell'autostrada;

c) aggiunta di una nuova  corsia per  evitare condizioni di  coda lungo  il

tronco autostradale prossimo allo svincolo;

d) rimodellamento plano-altimetrico  del tronco  B  di  collegamento  delle

rampe con il parcheggio, con maggiore  altezza dei muri di spalla  della

copertura del torrente e maggiore dimensionamento delle fondazioni;

e) impianto di  illuminazione delle  quattro  rampe dello  svincolo,  della

bretella di collegamento e del parcheggio;

f) completamento delle opere  per il  deflusso delle acque  meteoriche,  in

particolare per la parte adiacente lo svincolo e per l'interferenza  con

l'acquedotto della Santissima, con deviazione della relativa condotta  e

progettazione a protezione delle rete idrica, di tre tombini scatolari;

g) rielaborazione del piano particolare di esproprio;

h) mancata realizzazione del tronco autostradale  del parcheggio alla  S.S.

114 a modifica del progetto, effettuando la  copertura di soli m. 90  di

torrente e realizzando,  per la  restante parte, solo  la spalla  destra

della futura copertura.

2) di approvare il seguente nuovo quadro economico:

(Importi in milioni)

LAVORI                                              22.726

IMPREVISTI                                             184

LIEVITAZIONE

PREZZI                                                 800

SPESE GENERALI                                       2.023

IVA                                                  1.911

TOTALE                                              27.644 (*)

(*) La differenza di 2.644 ml. rispetto all'importo di

convenzione  (25.000 ml.) è coperta  da stanziamento

Comunale come  da delibera  di  Giunta Municipale

n.2329/94.

3) di approvare l'utilizzo delle economie IVA.

Roma, 20 novembre 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

RAINER MASERA

_