PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO

DEL MEZZOGIORNO

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CONVENZIONE  N. 10/90 CON IL CONSORZIO  DI

BONIFICA DELLA NURRA (SS)

I L    C I P E

VISTA la legge n. 488 del 19 dicembre 1992 che ha convertito in legge,  con

modificazioni, il decreto legge 22  ottobre 1992 n. 415, recante  modifiche

alla  legge  1°  marzo  1986  n.   64,  in  tema  di  disciplina   organica

dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno e  norme per  l'agevolazione

delle attività produttive;

VISTO il D.L.vo n. 96  del 3 aprile 1993 concernente  il trasferimento  dei

soppressi Dipartimento per  gli Interventi Straordinari  nel Mezzogiorno  e

Agenzia per la  Promozione dello  Sviluppo del Mezzogiorno,  in  attuazione

dell'art. 3 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992;

VISTA l'art. 7 della legge  n. 104 del 7 aprile  1995 che ha convertito  in

legge il decreto legge 8 febbraio  1995, n. 32, recante nuove  disposizioni

in materia di variazioni progettuali;

VISTA la delibera  del CIPE  22 novembre 1994  registrata dalla  Corte  dei

Conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 10/90 concernente la realizzazione  dell'acquedotto

della Nurra - II lotto esecutivo (Prog. n. C.2078);

VISTA la richiesta in data 6.6.1995 e successive integrazioni del Consorzio

di  Bonifica  della  Nurra  concernente  l'approvazione  della  perizia  di

completamento ed ottimizzazione della funzionalità  dell'opera prevista  in

convenzione e del relativo quadro economico;

VISTA la relazione del Nucleo Ispettivo per la verifica degli  investimenti

pubblici del 26 maggio 1995, n.9/2070;

VISTO il parere del Nucleo  di Valutazione degli  investimenti pubblici  n.

8/1485 del 31 agosto 1995;

UDITA la relazione del Ministro del Bilancio;

D E L I B E R A

E' approvata  la  variante  progettuale  specificata  nella  richiesta  del

Consorzio di Bonifica della Nurra in data 6/6/1995, richiamata in premessa,

nell'ambito dell'importo della  convenzione n.  10/90 per un  totale di  L.

34.000.000.000.

Il nuovo quadro economico è il seguente:

LAVORI             24.959.861.791

IMPREVISTI             95.629.291

LIEVITAZIONE

PREZZI              1.120.000.000

SPESE GENERALI      2.987.508.918

I.V.A.              4.837.000.000

RIBASSI D'ASTA                 -

TOTALE             34.000.000.000

Il nuovo termine di convenzione, come richiesto dall'Ente attuatore è il 24

giugno 1998.

Roma, 20 novembre 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

Rainer Masera

_