PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO

DEL MEZZOGIORNO

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CONVENZIONE N. 556/87 CON IL CONSORZIO PER

IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA - VENAFRO

I L    C I P E

VISTA la legge n. 488 del 19 dicembre 1992 che ha convertito in legge,  con

modificazioni, il decreto legge 22  ottobre 1992 n. 415, recante  modifiche

alla  legge  1°  marzo  1986  n.   64,  in  tema  di  disciplina   organica

dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno e  norme per  l'agevolazione

delle attività produttive;

VISTO il D.L.vo n. 96  del 3 aprile 1993 concernente  il trasferimento  dei

soppressi Dipartimento per  gli Interventi Straordinari  nel Mezzogiorno  e

Agenzia per la  Promozione dello  Sviluppo del Mezzogiorno,  in  attuazione

dell'art. 3 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992;

VISTA l'art. 7 della legge  n. 104 del 7 aprile  1995 che ha convertito  in

legge il decreto legge 8 febbraio  1995, n. 32, recante nuove  disposizioni

in materia di variazioni progettuali;

VISTA la delibera  del CIPE  22 novembre 1994  registrata dalla  Corte  dei

Conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali;

VISTA  la  convenzione  n.  556/87  concernente  "Lavori  di  completamento

infrastrutture nell'agglomerato industriale di Pozzilli";

VISTA la  richiesta  del  31.5.1995  del  Consorzio  A.S.I.  di  Isernia  e

successive  integrazioni  con  la  quale   in  riferimento  alla   suddetta

convenzione, si chiede l'approvazione della perizia concernente i lavori di

completamento dello snodo ferroviario e relativo nuovo quadro economico;

VISTA la relazione del Nucleo Ispettivo per la verifica degli  investimenti

pubblici del 27 giugno 1995, n.9/2555;

VISTO il parere del Nucleo  di Valutazione degli  investimenti pubblici  n.

8/1506 del 31 agosto 1995;

UDITA la relazione del Ministro del Bilancio;

D E L I B E R A

E' approvata  la  variante  progettuale  specificata  nella  richiesta  del

consorzio  A.S.I.  di  Isernia  del   31.5.1995  richiamata  in   premessa,

nell'ambito dell'importo della convenzione n.  556/87 per un  totale di  L.

14.700.000.000, con il Consorzio per  il Nucleo di sviluppo industriale  di

Isernia - Venafro.

Il nuovo quadro economico è il seguente:

LAVORI             10.415.981.888

IMPREVISTI            461.518.459

ONERI LIEVITAZIONE

PREZZI                325.068.358

SPESE GENERALI      1.155.000.000

I.V.A.              1.602.000.000

ESPROPRI              640.069.375

SEGNALETICA           100.362.000

TOTALE             14.700.000.000

Il nuovo termine di  scadenza della convenzione,  come richiesto  dall'Ente

convenzionato, è fissato al 18/6/1997.

Roma, 20 novembre 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

Rainer Masera

_