CONVENZIONE N. 174/90 "REALIZZAZIONE DEI  LAVORI DI UN  CENTRO TURISTICO  -

SPORTIVO INTEGRATO".

I L  C I P E

VISTO    il  D.L.vo  3  aprile  1993  n.  96  e  successive  modifiche   ed

integrazioni;

VISTA la legge 19 dicembre 1993 n. 488;

VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;

VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;

VISTA la delibera  CIPE del  22 novembre 1994,  registrata alla  Corte  dei

Conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle

variazioni progettuali alle opere finanziate  ai sensi dell'art. 4 comma  3

lettera c della Legge 64/86;

VISTA la convenzione  n. 174/90,  stipulata in data  18 novembre  1991  fra

l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune  di

Atri, regolante il  finanziamento per  la realizzazione  dei lavori  di  un

centro turistico-sportivo integrato;

VISTA la richiesta  del Comune  di Atri di  approvazione della  perizia  di

variante e  di concessione  della  proroga dei  termini di  convenzione  al

30.5.97;

VISTI i pareri  espressi rispettivamente  dal Nucleo di  Valutazione  degli

Investimenti Pubblici il 14 settembre  1995 e dal Nucleo  Ispettivo per  la

Verifica degli Investimenti Pubblici il 14 settembre 1995;

UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione

Economica;

D E L I B E R A

a) di approvare le variazioni, alle  opere di cui alla convenzione  174/90,

che di seguito si elencano:

- non realizzazione dell'impianto piscina-acquascivolo e di due delle tre

piste di minigolf;

- realizzazione di:

a) un edificio per bowling con tre piste e zona giochi elettronici;

b) un campo  di  calcetto,  in  erba  sintetica,  in  aggiunta  al  campo

polivalente;

c) copertura di uno dei tre campi da tennis previsti;

d) un impianto di irrigazione e  serbatoio raccolta e accumulo acqua  dei

pozzi;

e) un percorso ciclabile;

f) una seconda cabina elettrica ENEL;

- variazioni qualitative  non  significative  alle  opere  già  realizzate,

quali:

a) spostamento  della  condotta  dell'acquedotto  che  attraversa  l'area

oggetto dell'intervento;

b) modifica dell'impianto  frigorifero  della  pista  di  pattinaggio  su

ghiaccio (sostituzione del condensatore ad  acqua con uno  ad aria)  e

rivisitazione  del  gruppo  frigorifero  con  parzializzazione   della

potenza su quattro livelli;

c) modifica della pavimentazione del piazzale della palazzina polivalente

da asfalto e betonella;

b) di approvare il seguente nuovo quadro economico:

(Importi in milioni)

LAVORI (compresi espropri)                           6.489

IMPREVISTI                                             120

LIEVITAZIONE

PREZZI                                                   -

SPESE GENERALI                                         845

IVA                                                  1.246

TOTALE                                               8.700

c) di concedere la proroga dei termini di convenzione al 30.5.1997.

Roma, 20 novembre 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

RAINER MASERA

_