RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA

CON LA ITALGRANI S.P.A.

I L  C I P E

VISTO  il  T.U. delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno

approvato  con  D.P.R.  6 marzo 1978,  n.  218  e  successive

modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 1° marzo 1986, n. 64 sulla disciplina organica

dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO  il D.M. 3 maggio 1989, n. 233 concernente le procedure

per  la  concessione  delle agevolazioni finanziarie  per  le

attività previste dall'indicato T.U. 218 del 1978;

VISTO  il  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,

con  modificazioni  nella legge 19  dicembre  1992,  n.  488,

recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema  di

disciplina   organica   dell'intervento   straordinario   nel

Mezzogiorno;

VISTO, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge  n.

488/1992  sopra richiamata che disciplina la permanenza,  per

alcune  categorie di intervento, delle agevolazioni  previste

dalla legge n. 64/1986;

VISTO  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo

al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi

Dipartimento  per il Mezzogiorno e Agenzia per la  Promozione

dello  Sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione  dell'art.  3

della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO  il D.P.R. 24 marzo 1994, n. 283 con il quale  è  stato

emanato  il  regolamento recante norme sulla riorganizzazione

del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO  il  decreto-legge 8 febbraio 1995, n.  32,  convertito

nella  legge  7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione

della  concessione delle agevolazioni alle  attività  gestite

dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo  nel

Mezzogiorno;

VISTA la lettera della Commissione europea n. 3693 del 24

marzo 1995 concernente il regime d'insieme degli aiuti a

finalità regionale in Italia;

VISTA la delibera CIPI del 16 luglio, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.8.1986, e successive

integrazioni e modificazioni, concernenti le direttive per la

concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle

attività produttive localizzate nei territori meridionali, ai

sensi della legge 1° marzo 1986 n. 64;

VISTA la delibera CIPI del 12 aprile 1990, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14.5.1990, con la quale è stato

approvato il Contratto di Programma tra il Ministro per gli

Interventi Straordinari nel Mezzogiorno e la ITALGRANI

S.p.A.;

VISTA la delibera CIPI dell'8 ottobre 1991, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26.10.1991, avente ad oggetto

l'aggiornamento del Contratto di Programma con la ITALGRANI

S.p.A.;

VISTA la Convenzione di Aggiornamento sottoscritta in data 7

novembre 1991 tra il Ministro per gli Interventi Straordinari

nel Mezzogiorno e la ITALGRANI S.p.A.;

VISTA la Decisione dalla Unione Europea del 1° marzo 1995 con

la quale è stato fissato al 31 dicembre 1995 il termine

ultimo pr impegnare gli aiuti previsti dalla legge 1° marzo

1986, n. 64;

VISTA la presa d'atto di tale Decisione da parte del CIPE in

data 13 marzo 1995;

CONSIDERATO che il competente Servizio per la Contrattazione

programmata del Ministero del Bilancio e della Programmazione

Economica, al fine di rendere possibile l'emissione entro la

prevista scadenza dei decreti di concessione delle

agevolazioni aveva invitato la Società ITALGRANI a

trasmettere entro il 30 giugno 1995 tutta la documentazione

comprovante l'esecuzione degli obblighi assunti con il

contratto di programma ed a sollecitare le banche prescelte

ad inviare, entro la medesima data, le risultanze istruttorie

e le delibere di concessione del finanziamento da agevolare;

VISTA la nota del Banco di Napoli S.p.A. del 9 ottobre 1995

con cui l'Istituto ha comunicato che l'istruttoria della

pratica ITALGRANI S.p.A. era stata sospesa, fin dal 25 giugno

1993, a seguito dell'acquisizione da parte della Autorità

Giudiziaria dell'intero incartamento;

CONSIDERATO che risultano attuati dalla società, rispetto a

quanto previsto dal contratto di programma stipulato,

investimenti in misura irrilevante (20 miliardi su 774) in

parte relativi ad un impianto industriale realizzato in

Marigliano-Giugliano (NA), localizzazione diversa rispetto a

quella contrattuale, ed in parte attinenti a progettazione e

a formazione;

CONSIDERATO che la ITALGRANI S.p.A. non ha provveduto

all'invio della documentazione richiesta, né risultano

adempiuti da parte della stessa gli obblighi assunti, né sono

stati effettuati gli investimenti della consistenza e qualità

richiesta, in relazione alle iniziative previste dal

Contratto di Programma e dalla successiva Convenzione di

Aggiornamento

CONSIDERATA la gravità ed importanza dell'inadempimento della

Società ITALGRANI S.p.A. in relazione al contenuto ed alle

finalità del contratto di programma citato e,

particolarmente, agli articoli 5 e 6 dello stesso contratto

concernente gli obblighi relativi alle procedure ed ai tempi

delle istruttorie nonché alla tempistica ed ad altri

particolari obblighi

PRESO ATTO della impossibilità di dare attuazione al

Contratto di Programma della ITALGRANI S.p.A., con

l'emissione dei Decreti di Concessione delle agevolazioni

entro il 31 dicembre 1995, termine ultimo fissato dalla U.E.

con Decisione del 1 marzo 1995 per impegnare gli aiuti a

valere sulla legge 1 marzo 1986 n. 64, per inadempimento

della ITALGRANI S.p.A.

VISTO l'articolo 1454 del c.c.;

CONSIDERATO che non sono stati emessi in favore della

ITALGRANI S.p.A. Provvedimenti di Concessione delle

agevolazioni previste dal sopracitato Contratto di Programma

e non vi sono erogazioni da revocare;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica;

D E L I B E R A

1.  Il  Contratto di Programma sottoscritto in data 23 aprile

1990  tra  il Ministro per gli Interventi Straordinari  nel

Mezzogiorno   e   la  ITALGRANI  S.p.A.  e  la   successiva

Convenzione  di  Aggiornamento del Contratto  di  Programma

sottoscritta in data 7 novembre 1991 dagli stessi  Ministro

per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno e ITALGRANI

S.p.A.,  sono  risolti  per inadempimento  della  ITALGRANI

S.p.A.

2.  L'onere fissato per lo Stato previsto dalla Delibera CIPI

del  13 ottobre 1991 per il Contratto di Programma ITALGRANI

S.p.A  in  Lire 442 miliardi viene, detratte Lire 20.000.000

per  gli  oneri  di  gestione del  Contratto  di  Programma,

recuperato alle disponibilità del Ministero del Tesoro,  per

essere  destinate, con successivo Decreto del  Ministro  del

Tesoro,  al  finanziamento di nuovi Contratti di  Programma,

di  cui  all'art.  1, comma 1, lettera  d),  della  legge  7

aprile  1995  n. 104, a valere sulla Legge 19 dicmebre  1992

n. 488.

Roma, addì 20 novembre 1995

IL PRESENDENTE DELEGATO

Rainer Masera