PROROGA DEL TERMINE DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA

E DI FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLE ATTIVITA' INDUSTRIALI

INSERITI NEL CONTRATTO DI PROGRAMMA DEL GRUPPO OLIVETTI

I L  C I P E

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,

con  modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992,  n.  488,

recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in  tema

di  disciplina  organica dell'intervento straordinario  nel

Mezzogiorno;

VISTO,  in particolare, l'art. 1, terzo comma, della  legge

n.  488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza,

per  alcune  categorie  di intervento,  delle  agevolazioni

previste dalla legge n. 64/1986;

VISTO  il decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, relativo

al   trasferimento  delle  competenze  già  attribuite   ai

soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per  la

promozione  dello sviluppo del Mezzogiorno,  in  attuazione

dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 24  marzo

1994,  n.  283, con il quale è stato emanato il regolamento

recante  norme  sulla riorganizzazione  del  Ministero  del

Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO  il  decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito

nella legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione

della  concessione delle agevolazioni alle attività gestite

dalla  soppressa Agenzia per la promozione  dello  sviluppo

nel Mezzogiorno;

VISTA  la lettera della Commissione europea n. 3693 del  24

marzo 1995 concernente il regime di insieme  degli aiuti  a

finalità regionale in Italia;

VISTA  la  delibera del CIPI del 28 maggio 1987, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1987, con  la

quale  è stato approvato il contratto di programma  tra  il

Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed

il Gruppo Olivetti;

VISTA la delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata

nella  Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994, con  la

quale  è  stato approvato l'aggiornamento del contratto  di

programma suddetto;

VISTA  la propria delibera del 20 novembre 1995, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 1996, con  la

quale è stato fissato al 31 dicembre 1996 il termine per la

realizzazione delle iniziative concernenti gli investimenti

tecnologici industriali ed i centri di ricerca incluse  nel

Piano progettuale del medesimo contratto di programma;

VISTE  le  note  prot.  n.  4/0921/96  dell'8  marzo  e  n.

4/1239/96  del 10 aprile 1996 con la quale il Servizio  per

la  Contrattazione  Programmata ha sottoposto  al  Comitato

richiesta di proroga per progetti di ricerca e per progetti

di  formazione  degli  addetti  alle  attività  industriali

inseriti  nel piano progettuale del contratto di  programma

in oggetto;

RITENUTO  opportuno estendere il termine  del  31  dicembre

1996, di cui alla menzionata delibera del 20 novembre 1995,

anche  al  programma  di  formazione  degli  addetti   alle

attività  connesse  ai  predetti  investimenti  tecnologici

industriali, al fine di adeguare, anche dal punto di  vista

temporale,   il   momento  formativo  del  personale   alla

realizzazione dell'investimento;

RITENUTO  altresì  opportuno, in  aderenza  al  parere  del

Comitato Tecnico Scientifico ex art. 4 della delibera  CIPE

del  16  luglio 1986, consentire lo svolgimento  anche  nel

1997  dei  progetti  di  ricerca  di  cui  ai  decreti   di

concessione   del   Ministero   del   Bilancio   e    della

Programmazione  Economica,  "Dispositivi  di  attuazione  e

controllo  del movimento dei dati informatici",  "Strumenti

informatici  per  la gestione ed il controllo  del  Sistema

Sanitario"  e  "Laboratori  didattici  polivalenti  per  la

formazione e l'addestramento professionale";

SU   PROPOSTA   del   Ministro   del   Bilancio   e   della

Programmazione Economica;

D E L I B E R A

Il   termine   per   la  realizzazione   delle   iniziative

concernenti gli investimenti tecnologici industriali  ed  i

centri  di  ricerca  inclusi  nel  piano  progettuale   del

contratto  di  programma del Gruppo Olivetti, già  fissato,

con  la  propria  delibera  del 20  novembre  1995,  al  31

dicembre   1996,  viene  esteso  anche  al   programma   di

formazione degli addetti alle attività industriali,  nonché

ai   progetti  di  ricerca  di  cui  ai  provvedimenti   di

concessione emessi dalla cessata Agenzia per la  promozione

dello sviluppo del Mezzogiorno.

Il  termine  per l'ultimazione dei tre progetti di  ricerca

citati  in  premesse, di cui ai decreti di concessione  del

Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica,  è

prorogato al 31 dicembre 1997.

Roma, 24 aprile 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Mario Arcelli