APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995 CONV. N. 290/88 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI UN INVASO A SCOPO IRRIGUO IN AGRO CASTELBARONIA (AV)

IMPORTO FINANZIATO = L. 15.052.000.000

ENTE ATTUATORE = CONSORZIO BONIFICA UFITA

I L  C I P E

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e fruibilità delle opere medesime, purché  nell'ambito dell'importo  previsto  in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle variazioni progettuali;

VISTA la relazione tecnica del Consorzio di Bonifica dell'Ufita prot.  3667 del 13/12/95, con la  quale si  richiede l'approvazione di  una perizia  di variante per la realizzazione  di "opere  di completamento di  un invaso  a scopo irriguo in agro Castelbaronia";

VISTE le delibere  consortili n.  215 del 22  ottobre 1993,  n. 76  del  12 aprile 1995, n. 268 del 1° dicembre 1995;

VISTE le note della Presidenza  del Consiglio -  Servizio Nazionale  Dighe, del 20 giugno 1994 e 10 ottobre 1995;

VISTO il rapporto del Nucleo  Ispettivo prot. 9/683 del  15 febbraio  1996, che testualmente  riporta:  "tutte le  opere  complementari  ed  aggiuntive previste dalla  perizia di  variante  e suppletiva  sono  finalizzate  alla completa fruibilità, funzionalità ed utilizzazione delle opere ultimate".

VISTO il rapporto del Nucleo di Valutazione  prot. 8/538 del 27 marzo  1996 che testualmente riporta:" le variazioni  proposte sono indispensabili  per pervenire alla completa fruizione e funzionalità dell'intervento".

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia di variante per come specificato al punto 2.2  e 2.3 della  relazione tecnica  prot.  3667 del  13.12.95  già  citata  in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)

|  | DA VARIANTE (B) |
| --- | --- |
|  | LAVORI (compresi espr.) | 10.930 (1) |
| IMPREVISTI | 80 |
| LIEVITAZIONE PREZZI | 536 |
| SPESE GENERALI | 1.102 |
| I.V.A. | 2.404 |

RIBASSI D'ASTA

| (390 mln) |
| --- |
|  | TOTALE | 15.052 |

compresi L. 200 mln di espropri e L. 1.827 mln per consolidamento frane.

3) di concedere la proroga richiesta  per la chiusura della convenzione  al 31 dicembre 1997.

Roma, 8 maggio 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

MARIO ARCELLI