RIAMMISSIONE AL  FINANZIAMENTO  DELLA CONVENZIONE  N.  187/90.  PROGETTO  DI

ARREDO AMBIENTE,  ORGANIZZAZIONE  DELLE FUNZIONI,  TUTELA  DEL  PAESAGGIO  A

SUPPORTO DELL'ATTIVITA' TURISTICA, SPORT, TEMPO LIBERO.

IMPORTO FINANZIATO: L. 12.000.000.000

ENTE ATTUATORE: COMUNE DI PRAIA A MARE

I L  C I P E

VISTA la legge  19 dicembre  1992 n. 488  che ha  convertito in  legge,  con

modificazioni, il decreto legge 22  ottobre 1992 n.  415, recante  modifiche

alla  legge  1°  marzo  1986,  n.   64,  in  tema  di  disciplina   organica

dell'intervento straordinario  nel Mezzogiorno  e norme  per  l'agevolazione

delle attività produttive;

VISTO il D.L.vo  3 aprile  1993, n. 96  concernente il  trasferimento  delle

competenze dei soppressi  Dipartimento per gli  interventi straordinari  nel

Mezzogiorno e Agenzia per la  promozione dello sviluppo  del Mezzogiorno,  a

norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

VISTO l'art. 15  del D.L. 8  febbraio 1995  n. 32 convertito  dalla legge  7

aprile  1995  n.  104  che  demanda  al  Ministro  del  Bilancio,  ai   fini

dell'applicazione dell'art. 1 comma 4 del  decreto legge 5 ottobre 1993,  n.

398, come modificato  dalla legge  di conversione 4  dicembre 1993  n.  493,

l'individuazione degli interventi le cui procedure di affidamento in appalto

non siano  in corso  al  30 settembre  1993 o  i  cui lavori  non  risultino

consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993;

VISTA la propria delibera del 28 giugno 1995, con la quale è stato  revocato

il finanziamento  di L.  12.000  milioni destinato  al  progetto  di  arredo

ambiente, organizzazione delle  funzioni, tutela  del paesaggio  a  supporto

dell'attività turistica,  sport,  tempo  libero,  di  cui  alla  convenzione

187/90, con la motivazione che  le procedure di appalto non  erano in  corso

alla data del 3O settembre 1993;

VISTA la deliberazione n. 159/95  del 9.11.1995 della Sezione del  Controllo

della  Corte  dei  Conti  che  ha   ricusato  il  visto  e  la   conseguente

registrazione della predetta  delibera CIPE  del 28 giugno  1995 per  errata

motivazione in quanto le procedure di affidamento in appalto erano in  corso

al  30  settembre  1993,  anche  se  bloccate  per  effetto  dell'intervento

dell'autorità giudiziaria;

RITENUTO  di  dover  procedere  alla  riammissione  al  finanziamento  della

convenzione n. 187/90, anche sulla base del parere espresso  dall'Avvocatura

Generale dello Stato  con nota  del 3 maggio  1996, che  evidenzia come  gli

interventi dell'Autorità  Giudiziaria  di  sospensione  delle  procedure  di

appalto costituiscano  causa  di  forza maggiore,  atta  a  giustificare  il

ritardo nell'inizio lavori;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

E' confermato, per  i motivi  in premessa specificati,  il finanziamento  di

lire 12.000.000.000  regolato con  la  convenzione n.  187/90  "Progetto  di

arredo ambiente,  organizzazione  delle funzioni,  tutela  del  paesaggio  a

supporto dell'attività turistica, sport, tempo libero".

La  durata  della  convenzione  è  prorogata  di  36  mesi  dalla  data   di

pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 26 giugno 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_