APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995

CONV. N. 869/87 - SISTEMAZIONE DEL PARCO DI CAPODIMONTE (NAPOLI)

IMPORTO FINANZIATO = L. 14.000.OOO.OOO

ENTE ATTUATORE = SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI NAPOLI

E PROVINCIA

I L  C I P E

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive

modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni

dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni

progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere

affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono

possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e

fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto

in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti

il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle

variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 869/87, stipulata in data 28/11/1989 fra  l'Agenzia

per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e la Soprintendenza per  i

Beni Ambientali  e  Architettonici  di Napoli  e  Provincia,  regolante  il

finanziamento di lire  14.000.000.000 per  la realizzazione dei  lavori  di

sistemazione del Parco di Capodimonte;

VISTA la relazione tecnica dell'Ente attuatore prot. n. 12126 del  19/4/96,

con la quale  si richiede  l'approvazione  di una  perizia di  variante  ai

lavori attinenti la sistemazione del Parco di Capodimonte;

VISTA la delibera di  approvazione del  Ministero per i  Beni Culturali  ed

Ambientali   -   Ufficio   Centrale   Beni   Ambientali,    Architettonici,

Archeologici, Artistici e Storici del 16.12.1994;

VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo prot. n. 9/1951 del 21/05/1996,  che

evidenzia come non sussistano  ostacoli realizzativi alla  perizia, la  cui

realizzazione  risulta coerente con  la tipologia dei  lavori previsti  nel

progetto iniziale;

VISTO il rapporto del  Nucleo di  Valutazione n. 8/688  del 29.05.1996  che

afferma: "i  nuovi  interventi  previsti  nella  perizia  di  variante   non

sostituiscono quelli  che contemplava  la  perizia originale,  ma  anzi  li

integrano e  li  completano offrendo  la  possibilità,  grazie  soprattutto

all'ordinanza di sgombero  dei baraccati,  di realizzare un  intervento  di

restauro del  verde  omogeneo  e  che interessa  ed  abbraccia  le  diverse

architetture del verde che formano il parco";

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione

prot. 12126 del 19.04.96 già citata in premessa;

2) di non approvare  l'aumento della  voce "spese  generali" stante  che  i

lavori risultano diminuiti rispetto al relativo importo di convenzione;

3) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)

DA VARIANTE

| IN ESAME |
| --- |
|  | DA CONVENZ | DA AGGIUD |
|  | LAVORI (compresi espr.) | 11.708 | 8.506 | 10.880 |
| IMPREVISTI | 256 | 256 | 684 (*) |
| LIEVITAZIONE PREZZI | 293 | 293 | 190 |
| SPESE GENERALI | 1.094 | 1.094 | 1.094 (*) |
| I.V.A. | 649 | 649 | 1.152 |
| ALTRE (FORNITURE |
|  | RIBASSI D'ASTA |
| 3.202 |
|  | TOTALE | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

(*) E'  stata  stornata  dalla  voce   "spese  generali"  la  somma  di   L. 684.000.000, riportando la voce stessa a quella di convenzione. La  somma

stornata viene imputata alla voce "imprevisti".

4) di approvare la proroga dei termini di convenzione al 31.10.1996.

Roma, 26 giugno 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI