APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995

CONV. N. 323/88 CENTRO DIREZIONALE PUBBLICO DEI SERVIZI DI REGGIO CALABRIA

IMPORTO FINANZIATO = L. 113.400 MLD

ENTE ATTUATORE = COMUNE DI REGGIO CALABRIA

I L  C I P E

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive

modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni

dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni

progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere

affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono

possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e

fruibilità delle opere medesime, purché  nell'ambito dell'importo  previsto

in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti

il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle

variazioni progettuali;

VISTA la  convenzione n.  323/88,  stipulata in  data 26  luglio  1990  fra

l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune  di

Reggio Calabria, regolante il finanziamento per la realizzazione dei lavori

del Centro Direzionale Pubblico dei Servizi di Reggio Calabria;

VISTA la relazione tecnica del  Comune di  Reggio Calabria N.  1878 del  28

marzo 1996,  con  la  quale si  richiede  l'approvazione  delle  variazioni

progettuali per assicurare una migliore funzionalità e fattibilità di tutto

il Centro Direzionale;

CONSIDERATO che  il  rapporto  del  Nucleo  Ispettivo  del  9  maggio  1996

evidenzia come non sussistano  ostacoli tecnici o  amministativi ai  lavori

previsti in variante, avendo l'Ente ottenuto le prescritte autorizzazioni e

rientrando i maggiori oneri nel finanziamento complessivo;

CONSIDERATO  che  il  Nucleo  di  Valutazione  ritiene  che  le  variazioni

progettuali  favoriranno   la  funzionalità   e   fruibilità   del   Centro

Direzionale;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione

tecnica del Comune di Reggio Calabria citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

VALORE IN MILIONI DI LIRE

| QUADRO ECONOMICO | DA CONVENZ. | DA VARIANTE |
| --- | --- | --- |

LAVORI (compresi

| espropri) | 71.783 | 83.179 |
| --- | --- | --- |
| IMPREVISTI | 14.144 | 4.492(*) |
| LIEVITAZIONE PREZZI | 3.011 | 1.100 |
| SPESE GENERALI | 8.614 | 8.614(*) |
| I.V.A. | 15.848 | 16.015 |
| TOTALE | 113.400 | 113.400 |

(*) E' stata stornata dalla voce "spese generali" la somma di L. 1.476  mln,

riportando la voce  stessa a  quella di convenzione.  La somma  stornata

viene imputata alla voce "imprevisti".

3) di autorizzare la proroga dei termini di convenzione di dodici mesi dalla

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente delibera.

Roma, 8 agosto 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_