APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO DEI PROGETTI  FIO

PRESENTATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

I L   C I P E

VISTA  la  propria deliberazione dell'8 agosto 1995,  recante

disposizioni   per  l'accelerazione  del  completamento   dei

progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

VISTO il programma di completamento dei progetti FIO adottato

dalla  Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con  delibera  n.

4472  del  12  dicembre 1995, che prevede anche  una  diversa

distribuzione   delle  risorse  finanziarie   originariamente

attribuite ai singoli progetti;

CONSIDERATO   che  il  suddetto  programma  di  completamento

prevede  una diversa distribuzione delle risorse finanziarie,

originariamente  attribuite ai singoli  progetti,  e  che  la

Regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 82 n.

58;  FIO 83 n. 21, n. 22; FIO 84 n. 45, n. 46; FIO 85 n.  58,

n. 61, n. 63, n. 65, n. 66; FIO 86 n. 112, n. 113, n. 114, n.

115,  n. 117, n. 118, n. 119, n. 123, n. 125, n. 126, n. 128,

n. 131, n. 133, n. 134; FIO 89 n. 52, n. 53, n. 54, n. 55, n.

56, n. 57, n. 60, n. 61, n. 62, n. 63, n. 64, n. 65, n. 66, e

i  progetti di cui alla delibera CIPE 30 novembre 1993: Prog.

"Adeguamento  dell'impianto  di  depurazione  del  Comune  di

Cervia  (Ravenna)  (progetto costa 3  -  disinquinamento  del

fiume  Savio)";  Prog. "Separazione delle reti  fognarie  nel

Comune  di  Gatteo  a  Mare  (Forlì)  (progetto  costa  4   -

disinquinamento Uso-Rubicone)"; Prog. "Completamento impianto

centralizzato della Valconca in comune di Cattolica (Forlì) -

secondo  stralcio  (progetto costa 7  -  disinquinamento  del

fiume   Conca)";   Prog.   "Costruzione   dell'impianto    di

depurazione  del  comune di Pavullo nel Frignano  (Modena)  e

collettore  di adduzione (progetto Po3 - disinquinamento  del

Fiume  Secchia)";  inclusi  nel programma  di  completamento,

saranno completati entro il termine di 24 mesi dalla data  di

pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale   della   presente

deliberazione;

CONSIDERATO  che  il  maggior costo di lire  22.804  mln.  da

sostenere  per il completamento dei progetti FIO 86  n.  133;

FIO 89 n. 54, n. 61, n. 63 è a carico della Regione;

PRESO   ATTO   che  la  Regione  -  Assessorato   Territorio,

Programmazione  e  Ambiente - si  è  riservata  di  destinare

l'importo di L. 716,483 mln. provenienti dal prog. FIO 85  n.

65 al PTTA 94-96;

RITENUTO  prioritario  per  il  completamento  dei  programmi

affidarne  la  gestione  alla  diretta  responsabilità  della

Regione  che  provvederà ad adottare  tutti  i  provvedimenti

necessari  a  superare,  nei tempi  previsti,  ogni  ostacolo

realizzativo;

RITENUTO   opportuno  assicurare  flessibilità  al  programma

presentato  attraverso la facoltà, concessa alla Regione,  di

operare  eventuali  ulteriori compensazioni  finanziarie  fra

progetti  entro un limite massimo del 20%, rimanendo  esclusa

la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

VISTA  la  relazione  del Nucleo Ispettivo  per  la  Verifica

dell'Attuazione  dei  Programmi degli  Investimenti  Pubblici

predisposta  ai sensi della direttiva Ministeriale  n.  1/619

del 2 febbraio 1996;

SU PROPOSTA  del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica:

DELIBERA

1.   E'   autorizzata  la  realizzazione  del  programma   di

completamento  dei  progetti FIO  presentato  dalla  Regione

Emilia Romagna richiamato in premessa.

In   particolare,  ai  progetti  di  seguito  elencati  sono

assegnati,  su proposta della Regione, ulteriori  fondi  per

l'importo complessivo di L. 5.423 mln. per le motivazioni  a

fianco indicate:

| FIO 86 |
| --- |
|  | Prog. n. 133 opere complementari | L. 2.871 mln |
|  | FIO 89 |
|  | Prog. n. 60 maggiori costi lavori, IVA, revisione prezzi | L. 1.307 mln |
| Prog. n. 61 opere complementari | L. 718 mln |

Prog. "Costruzione dell'impianto di depurazione del

Comune di Pavullo nel Frignano (Modena) e collettore

di adduzione (Progetto Po3 - disinquinamento del

| Fiume Secchia)" | L. 527 mln |
| --- | --- |
| Totale | L. 5.423 mln |

Alla  copertura di detti costi si farà fronte,  su  proposta

della  Regione, mediante riduzione di finanziamenti a valere

sui progetti di seguito indicati:

| FIO 83 |
| --- |
|  | 83 Prog. n. 21 economie realizzate | L. 122 mln |
|  | FIO 85 |
|  | Prog. n. 60 economie realizzate | L. 32 mln |
|  | FIO 86 |
|  | Prog. n. 54 economie realizzate | L. 8 mln |
| Prog. n. 127 economie realizzate | L. 26 mln |
| Prog. n. 128 economie realizzate | L. 94 mln |
| Prog. n. 129 economie realizzate | L. 70 mln |
| Prog. n. 130 economie realizzate | L. 130 mln |
| Prog. n. 131 economie realizzate | L. 40 mln |
| Prog. n. 132 economie realizzate | L. 225 mln |
| Prog. n. 134 economie realizzate | L. 1.307 mln |
|  | FIO 89 |
|  | Prog. n. 59 economie realizzate | L. 171 mln |
| Prog. n. 62 economie realizzate | L. 133 mln |
| Prog. n. 63 economie realizzate | L. 2.871 mln |

FIO 86                    |

Progetti  n. 112, n.121 e | ribassi d'appalto

FIO    89                 |

| Progetti .n. 52, n. 53 ¦ |
| --- |
|  | L. 194 mln. |
| Totale | L. 5.423 mln |

2.  I   progetti  da completare, ivi compresi  quelli  i  cui

finanziamenti  alla  data odierna risultino  sospesi  purché

inclusi  nel programma, dovranno essere portati a compimento

perentoriamente  nei  24  mesi  successivi  alla   data   di

pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della   presente

deliberazione.

A  tal  fine  la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata  ad

erogare   anche  le  eventuali  anticipazioni   ancora   non

attivate,  su richiesta della Regione attestante  l'avvenuto

espletamento  delle procedure previste dalle direttive  CIPE

in materia.

3.  La Regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti

gli  adempimenti  - tecnici e procedurali  -  necessari  per

assicurare  la  realizzazione  dei  progetti  inseriti   nel

programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne  la

regolare  attuazione  ed a  superare,  nei  tempi  previsti,

ogni ostacolo realizzativo.

Sono  autorizzabili  dalla stessa Regione,  nel  limite  del

20%,  le  ulteriori compensazioni finanziarie  tra  progetti

che  si  dovessero  rendere  necessarie,  dandone  immediata

comunicazione  alla Cassa Depositi e Prestiti  e  al  Nucleo

Ispettivo  per  la  Verifica dell'Attuazione  dei  Programmi

degli Investimenti Pubblici.

4. Lo stesso Nucleo Ispettivo riferirà semestralmente al CIPE

sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, addì 27 novembre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi

_