APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO DEI PROGETTI  FIO

PRESENTATO  DAL  MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E  DELLA  RICERCA

SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

I L   C I P E

VISTA  la  propria deliberazione dell'8 agosto 1995,  recante

disposizioni   per  l'accelerazione  del  completamento   dei

progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

VISTO   il  programma  di  completamento  dei  progetti   FIO

trasmesso   dal   Ministero  dell'Università  della   Ricerca

Scientifica  e Tecnologica (MURST) con nota n.  1348  del  28

dicembre   1995  (Dipartimento  Istruzione  Universitaria   -

Ufficio  VIII)  e  con  nota n. 12191 del  29  dicembre  1995

(Dipartimento  Ricerca  Scientifica e Tecnologica  -  Ufficio

IV),  che  prevede  anche  una  diversa  distribuzione  delle

risorse  finanziarie  originariamente attribuite  ai  singoli

progetti;

CONSIDERATO  che  i  maggiori  costi  da  sostenere  per   il

completamento  dei progetti FIO 89 n. 25 per  un  importo  di

lire 9.000 mln., n.174 per un importo di lire 9.800 mln. e n.

199  per un iimporto di lire 10.000 mln., sono a carico delle

rispettive istituzioni universitarie;

RITENUTO  prioritario  per  il  completamento  dei  programmi

affidarne    la    gestione   alla   diretta   responsabilità

dell'Amministrazione  che  provvederà  ad  adottare  tutti  i

provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti,  ogni

ostacolo realizzativo;

RITENUTO   opportuno  assicurare  flessibilità  al  programma

presentato      attraverso     la      facoltà,      concessa

all'Amministrazione,   di   operare    eventuali    ulteriori

compensazioni  finanziarie  fra  progetti  entro  un   limite

massimo   del  20%,  rimanendo  esclusa  la  possibilità   di

richiedere ulteriori modifiche;

VISTA  la  relazione  del Nucleo Ispettivo  per  la  Verifica

dell'Attuazione  dei  Programmi degli  Investimenti  Pubblici

predisposta  ai sensi della direttiva Ministeriale  n.  1/619

del 2 febbraio 1996;

SU PROPOSTA  del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica:

DELIBERA

1.   E'   autorizzata  la  realizzazione  del  programma   di

completamento  dei  progetti FIO  presentato  dal  Ministero

dell'Università  e della Ricerca Scientifica  richiamato  in

premessa.

In   particolare,  ai  progetti  di  seguito  elencati  sono

assegnati,  su  proposta  del  MURST,  ulteriori  fondi  per

l'importo  complessivo di L. 48.268 mln. per le  motivazioni

a fianco indicate:

FIO 84                                              Importo

(L/mln.)

Prog. n. 23:  completamento     lavori      di

adeguamento  a  norma   Edificio

Chimica Vecchio - gara 8A               4.000

adeguamento  impianto  elettrico

cabine  Facoltà  Ingegneria  S..

Pietro in Vincoli - gara 9              5.000

nuova  cabina elettrica  Facoltà

Economia e Commercio - gara 10A         2.000

completamento     lavori      di

adeguamento   a  norma   Clinica

Malattie  Nervose  e  Mentali  -          300

gara 10B

Completamento  messa   a   norma

Cliniche  - gara 11  -  e  nuovo        2.347

impianto  elettrico  6°  Clinica

Chirurgica

completamento           impianti

elettrici     e    alimentazione

idrica Clinica Ortopedica                 300

5° Clinica Medica (scale)                 100

14.047                               -------

Totale                                  14.047

FIO 85

Prog. n. 32:  completamento   e  potenziamento

degli   Edifici  M,  N,  P,   Q,

realizzazione  Edificio  Q'   ed       18.068

ampliamento         sistemazione

esterna

Importo (L/mln.)

FIO 89

Prog. n. 181  Realizzazione parcheggi                15.953

sotterranei

Prog. n. 198  Adeguamento  norme di  sicurezza          200

della  Facoltà  di  Agraria   in

Legnaro

-----------

Totale                                 48.268

Alla  copertura di detti costi si fa fronte, su proposta

del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica

e  Tecnologica,  mediante riduzione di  finanziamenti  a

valere sui progetti di seguito indicati:

FIO 84

Prog. n.20:  fondi non impiegati                        18.068

FIO 86

Prog. n. 49:  economie                                     200

Prog. n. 60: fondi non impiegati                        30.000

--------

Totale                                      48.268

2   I   progetti  da completare, ivi compresi  quelli  i  cui

finanziamenti  alla  data odierna risultino  sospesi  purchè

inclusi   nel   programma,   dovranno   essere   portati   a

compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla  data

di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale  della  presente

deliberazione.

A  tal fine il Ministero del Bilancio e della Programmazione

Economica    trasferirà,   su   richiesta   del    Ministero

dell'Università  e della Ricerca Scientifica  e  tecnologica

le  tranches  di finanziamento necessarie ad  assicurare  la

regolare attuazione del programma.

3  Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e

Tecnologica  curerà, sotto la propria responsabilità,  tutti

gli  adempimenti  - tecnici e procedurali  -  necessari  per

assicurare  la  realizzazione  dei  progetti  inseriti   nel

programma  adottando  i  conseguenti  provvedimenti  atti  a

consentirne  la  regolare attuazione  ed  a   superare,  nei

tempi prestabiliti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono  autorizzabili dalla stessa Amministrazione, nel limite

del   20%,   le  ulteriori  compensazioni  finanziarie   tra

progetti  che  si  dovessero  rendere  necessarie,   dandone

immediata comunicazione al Nucleo Ispettivo per la  Verifica

dell'Attuazione dei Programmi degli Investimenti Pubblici.

4. Lo stesso Nucleo Ispettivo riferirà semestralmente al CIPE

sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, addì 27 novembre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

_