APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO DEI PROGETTI  FIO

PRESENTATO DAL MINISTERO DELLA DIFESA

I L   C I P E

VISTA  la  propria deliberazione dell'8 agosto 1995,  recante

disposizioni   per  l'accelerazione  del  completamento   dei

progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

VISTO il programma di completamento dei progetti FIO adottato

dal  Ministero della Difesa con note n. 59878 del  17  luglio

1996; n. 18480 del 21 ottobre 1996 e n. 65100 del 15 novembre

1996,  con le quali, tra l'altro, viene proposto di destinare

le  economie derivanti dal progetto FIO 89 n. 19, pari  a  L.

11.504 mln., ad opere di completamento del progetto FIO 86 n.

38  Relativo ad insediamenti dell'Arma dei Carabinieri (Viale

Tor  di  Quinto) alla cui realizzazione provvede il Ministero

dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che il Ministero ha esplicitamente dichiarato che

i  progetti  FIO  ancora  in corso di realizzazione,  saranno

completati  entro  il  termine  di  24  mesi  dalla  data  di

pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale   della   presente

deliberazione;

RITENUTO  prioritario  per  il  completamento  dei  programmi

affidarne    la    gestione   alla   diretta   responsabilità

dell'Amministrazione  che  provvederà  ad  adottare  tutti  i

provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti,  ogni

ostacolo realizzativo;

RITENUTO   opportuno  assicurare  flessibilità  al  programma

presentato      attraverso     la      facoltà,      concessa

all'Amministrazione,   di   operare    eventuali    ulteriori

compensazioni  finanziarie  fra  progetti  entro  un   limite

massimo   del  20%,  rimanendo  esclusa  la  possibilità   di

richiedere ulteriori modifiche;

VISTA  la  relazione  del Nucleo Ispettivo  per  la  Verifica

dell'Attuazione  dei  Programmi degli  Investimenti  Pubblici

predisposta  ai sensi della direttiva Ministeriale  n.  1/619

del 2 febbraio 1996;

SU PROPOSTA  del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica:

DELIBERA

1.   E'   autorizzata  la  realizzazione  del  programma   di

completamento  dei  progetti FIO  presentato  dal  Ministero

della Difesa richiamato in premessa.

In  particolare  le  economie di L. 11.504  mln.  realizzate

nell'ambito del progetto FIO 89 n. 19, saranno assegnate  in

incremento del finanziamento relativo al progetto FIO 86  n.

38  inserito nel programma di completamento predisposto  dal

Ministero dei Lavori Pubblici.

2.  I   progetti  da completare, ivi compresi  quelli  i  cui

finanziamenti  alla  data odierna risultino  sospesi  purchè

inclusi  nel programma, dovranno essere portati a compimento

perentoriamente  nei  24  mesi  successivi  alla   data   di

pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della   presente

deliberazione.

Il   Ministero   del  Tesoro  provvederà   alle   necessarie

variazioni  di  bilancio  per  lo  spostamento  delle  somme

iscritte  dallo  Stato  di previsione  del  Ministero  della

Difesa   a   quello   dei  Lavori  Pubblici   nella   misura

sopraindicata.

3.  Il  Ministero  della  Difesa  curerà,  sotto  la  propria

responsabilità,   tutti   gli  adempimenti   -   tecnici   e

procedurali - necessari per assicurare la realizzazione  dei

progetti  inseriti  nel  programma adottando  i  conseguenti

provvedimenti  atti a consentirne la regolare attuazione  ed

a    superare,   nei  tempi  prestabiliti,   ogni   ostacolo

realizzativo.

Sono  autorizzabili dalla stessa Amministrazione, nel limite

del   20%,   le  ulteriori  compensazioni  finanziarie   tra

progetti  che  si  dovessero  rendere  necessarie,   dandone

immediata comunicazione al Nucleo Ispettivo per la  Verifica

dell'Attuazione dei Programmi degli Investimenti Pubblici.

4.   Lo  stesso  Nucleo Ispettivo riferirà semestralmente  al

CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, addì 27 novembre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo  Azeglio Ciampi

_