APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO DEI PROGETTI  FIO

PRESENTATO DALLA REGIONE SICILIANA

I L   C I P E

VISTA  la  propria deliberazione dell'8 agosto 1995,  recante

disposizioni   per  l'accelerazione  del  completamento   dei

progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

VISTO il programma di completamento dei progetti FIO adottato

dalla  Giunta Regionale della Regione Siciliana con  delibera

n.  529  del 22 dicembre 1995, che prevede anche una  diversa

distribuzione   delle  risorse  finanziarie   originariamente

attribuite ai singoli progetti;

CONSIDERATO che la Regione ha richiesto:

-  la  conferma dei finanziamenti per il completamento  degli

interventi  finanziati con i Fondi Investimenti  Occupazione

82,  84,  85, 86 e 89 di cui è beneficiaria, prevedendo  che

gli   stessi  saranno  completati  nei  24  mesi  successivi

all'approvazione del presente programma;

-  l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori  relativi  alle

perizie   di   variante   approvate   per   gli   interventi

finanziati;

-  l'utilizzazione delle economie risultanti dalla esecuzione

dei  progetti  FIO  82 "Ospedale generale  -  Sciacca",  FIO

84/71,   FIO  85/102,  FIO  85/105  e  FIO  86/226  per   L.

7.370.820.254   per  il  completamento  del   complesso   ex

O.N.I.G.  di Via Ingegneros di Palermo relativo al  progetto

FIO  82  "Ospedale generale multifunzionale  Villa  Sofia  -

Palermo" come sottoindicato:

Dai progetti:

FIO 82 "Ospedale generale - Sciacca"   L.       29.877.700

FIO  84 n.71                           L.       20.912.169

FIO 85: n. 102                         L.      142.816.318

n. 105                         L.      147.758.655

FIO  86  n. 226                        L.    7.029.455.412

----------------

Totale                                 L.    7.370.820.254

PRESO  ATTO che con comunicazione fax in data 21 giugno  1996

prot. 2531, l'Assessorato Regionale alla Sanità ha inviato la

nota n. 1993 del 18 dicembre 1995 segnalando che un riscontro

successivo ha evidenziato differenze rispetto alla precedente

comunicazione e che pertanto le somme economizzate  ammontano

a L. 7.116.078.716 così suddivise:

FIO 82 "Ospedale generale - Sciacca"  L.       29.877.700

FIO   84  n.71                        L.       20.912.169

FIO 85 n.  102                        L.          ====

n.  105                        L.       35.833.435

FIO   86  n.  226                     L.    7.029.455.412

-----------------

Totale   L.                                70.116.078.716

CONSIDERATO  che  i  maggiori costi per il completamento  dei

seguenti  progetti  dovranno essere sostenuti  dagli  enti  a

fianco indicati:

FIO 82

"Ospedale generale multizonale S.Giovanni di Dio - Agrigento"

-  maggior  costo L. 1.700 mln. a carico dell'Amministrazione

regionale

"Ospedale generale multizonale Villa Sofia - Palermo"

- maggior costo  L.  19.000 mln a carico dell'Amministrazione

regionale

FIO 86

n. 223  -  maggior costo L. 9.250 mln. a carico del Comune di

Avola o dell'Amministrazione regionale

n. 291 - maggior costo necessario al completamento funzionale

a carico dell'Amministrazione regionale

FIO 89

n. 123 - maggior costo necessario al completamento funzionale

a carico dell'Amministrazione regionale.

RITENUTO  prioritario  per  il  completamento  dei  programmi

affidarne  la  gestione  alla  diretta  responsabilità  della

Regione  che  provvederà ad adottare  tutti  i  provvedimenti

necessari  a  superare,  nei tempi  previsti,  ogni  ostacolo

realizzativo;

RITENUTO   opportuno  assicurare  flessibilità  al  programma

presentato  attraverso la facoltà, concessa alla Regione,  di

operare  eventuali  ulteriori compensazioni  finanziarie  fra

progetti  entro un limite massimo del 20%, rimanendo  esclusa

la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

VISTA  la  relazione  del Nucleo Ispettivo  per  la  Verifica

dell'Attuazione  dei  Programmi degli  Investimenti  Pubblici

predisposta  ai sensi della direttiva Ministeriale  n.  1/619

del 2 febbraio 1996;

SU PROPOSTA  del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica:

DELIBERA

1.   E'   autorizzata  la  realizzazione  del  programma   di

completamento  dei  progetti FIO  presentato  dalla  Regione

Siciliana richiamato in premessa.

In   particolare  al  progetto  FIO  82  "Ospedale  generale

multizonale  Villa  Sofia  -  Palermo"  sono  assegnati   su

proposta   della  Regione,  ulteriori  fondi  per  l'importo

complessivo  di  L. 7.116.078.716 mln. per il  completamento

del  complesso ex ONIG di Via Ingegneros di Palermo relativo

al  progetto  di  realizzazione  dell'Ospedale  Villa  Sofia

della stessa città.

Alla  copertura  di  detti costi si fa fronte,  su  proposta

della  Regione, mediante riduzione di finanziamenti a valere

sui progetti di seguito indicati:

FIO 82

Prog.  "Ospedale  generale  - Sciacca"

economie  realizzate                    29.877.800

FIO 84

Prog. n. 71    economie realizzate              20.912.169

FIO 85

Prog. n. 105   economie realizzate              35.833.435

FIO 86

Prog. n. 226   economie realizzate           7.029.455.412

-------------------

Totale                                       7.116.078.716

La Regione comunicherà al Nucleo Ispettivo per la Verifica

dell'Attuazione  dei  Programmi degli Investimenti  Pubblici

tempestivamente  i provvedimenti adottati per  la  copertura

dei finanziamenti aggiuntivi.

2.  I   progetti  da completare, ivi compresi  quelli  i  cui

finanziamenti  alla  data odierna risultino  sospesi  purchè

inclusi  nel programma, dovranno essere portati a compimento

perentoriamente  nei  24  mesi  successivi  alla   data   di

pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della   presente

deliberazione.

A  tal  fine  la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata  ad

erogare   anche  le  eventuali  anticipazioni   ancora   non

attivate,  su richiesta della Regione attestante  l'avvenuto

espletamento  delle procedure previste dalle direttive  CIPE

in materia.

3.  La Regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti

gli  adempimenti  - tecnici e procedurali -  necessari  per

assicurare  la  realizzazione  dei  progetti  inseriti  nel

programma  adottando i provvedimenti idonei  a  consentirne

la  regolare attuazione ed a  superare, nei tempi previsti,

ogni ostacolo realizzativo.

Sono  autorizzabili dalla stessa Regione,  nel  limite  del

20%,  le  ulteriori compensazioni finanziarie tra  progetti

che  si  dovessero  rendere necessarie,  dandone  immediata

comunicazione alla Cassa Depositi e Prestiti  e  al  Nucleo

Ispettivo  per  la Verifica dell'Attuazione  dei  Programmi

degli Investimenti Pubblici.

4. Lo stesso Nucleo Ispettivo riferirà semestralmente al CIPE

sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, addì 18 dicembre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi

_