APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7

APRILE 1995     CONV. N.228\88.PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL

CENTRO DIDATTICO E DI RICERCA..

IMPORTO FINANZIATO = L.6.500.000.000

ENTE ATTUATORE = CONSORZIO A.S.I. DI BARI

I L   C I P E

VISTO  il  decreto  legislativo n. 96 del  3  aprile  1993  e

successive modifiche;

VISTO  il  decreto legge 8 febbraio 1995, n.  32,  convertito

senza  modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,  che

all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino

modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero

opere  complementari  e  aggiuntive  all'opera  stessa,  sono

possibili   solo   se  si  rendono  indispensabili   per   la

funzionalità  e  fruibilità  delle  opere  medesime,   purché

nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

VISTA  la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata  alla

Corte  dei  Conti  il  13  gennaio 1995,  che  disciplina  la

procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n.228\88 stipulata in data 25.10.89  fra

l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed

il  Consorzio  A.S.I. di Bari regolante il finanziamento  per

assicurare la realizzazione del progetto di completamento del

centro didattico e di ricerca;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario del Consorzio

A.S.I. n.8\96\GC del 15.1.96;

VISTA  la nota del Consorzio A.S.I. prot. n. 2109 del 27.6.96

con  la  quale si richiede l'approvazione di una  perizia  di

completamento   ai   lavori  riguardanti   il   progetto   di

completamento del centro didattico e di ricerca;

CONSIDERATO  che  il Nucleo Ispettivo con rapporto  prot.  n.

9\3028 del 5.8.96 ha affermato che " i lavori previsti  nelle

perizie  in  esame, sono indispensabili alla  funzionalità  e

fruibilità dell'opera ";

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con rapporti  del

25.9.96  e  11.10.96 nel confermare l'indispensabilità  della

variazione progettuale, proposta ai fini della funzionalità e

fuibilità  del  progetto, ha espresso parere  favorevole  sia

all'approvazione della variante sia alla richiesta di proroga

dei termini della convenzione;

SU  PROPOSTA del Ministro del bilancio e della Programmazione

Economica

D E L I B E R A

1.   di approvare la perizia di variante per come specificato

nella nota n. 2109 del 27.6.96 già citata in premessa;

2.    di  approvare il nuovo quadro economico come di seguito

indicato:

QUADRO ECONOMICO                   (valori in milioni di lire)

| DESCRIZIONE | DA CONVENZIONE | DA AGGIUDICAZIONE | DA VARIANTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori | 4.331 | 4.673 | 4.909* |
| Imprevisti | 709 | 302 | 186 |
| Oneri lievitazione prezzi | 50 | == | == |
| Spese Generali | 526 | 576 | 526 |
| I.V.A. | 884 | 949 | 879 |
|  | TOTALE | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

( * ) Nella voce lavori sono state inserite le previsioni per

attrezzature ( L. 300 mln.)

3  .   di approvare la proroga  dei termini della convenzione

fino al 31.12.1997.

Roma, addì  18 dicembre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_