APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7

APRILE 1995     CONV. N. 52\90.REALIZZAZIONE DEL MUSEO

ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI OLBIA.

IMPORTO FINANZIATO = L.15.567.000.000

ENTE ATTUATORE =COMUNE DI OLBIA  ( SS )

I L   C I P E

VISTO  il  decreto  legislativo n. 96 del  3  aprile  1993  e

successive modifiche;

VISTO  il  decreto legge 8 febbraio 1995, n.  32,  convertito

senza  modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,  che

all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino

modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero

opere  complementari  e  aggiuntive  all'opera  stessa,  sono

possibili   solo   se  si  rendono  indispensabili   per   la

funzionalità  e  fruibilità  delle  opere  medesime,   purché

nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

VISTA  la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata  alla

Corte  dei  Conti  il  13  gennaio 1995,  che  disciplina  la

procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA  la  convenzione n.52\90 stipulata in data 21.5.1991tra

l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed

il Comune di Olbia  regolante il finanziamento per assicurare

la realizzazione del Museo Archeologico Nazionale di Olbia;

VISTA la nota del Comune di Olbia n.28147 del 6.8.1996 con la

quale  si  richiede l'approvazione di una perizia di variante

ai lavori riguardanti la realizzazione del museo archeologico

di  Olbia, perizia deliberata dalla Giunta Comunale  in  data

17.1.96;

VISTA  la  relazione del Nucleo Ispettivo del 15 luglio  1996

dalla   quale  risulta  che  non  sussistono  ostacoli   alla

realizzazione delle opere, oggetto di variante;

VISTO il parere favorevole alla variante e alla richiesta  di

proroga  della convenzione espresso dal Nucleo di Valutazione

in data 22.10.1996;

SU  PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica

D E L I B E R A

1.   di approvare la perizia di variante ai lavori di cui

alla convenzione n. 52\90, come specificato nella nota n.

28147 del 6.8.1996  citata in premessa;

2.    di  approvare il nuovo quadro economico come di seguito

indicato:

QUADRO ECONOMICO                   (valori in  milioni di lire)

| DESCRIZIONE | DA CONVENZIONE | DA AGGIUDICAZIONE | DA VARIANTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori(compresi espropri) | 11.153 | 9.068(*) | 10.652 |
| Imprevisti | 554 | 554(**) | 707 |
| Lievitazione Prezzi | 422 | 422 | 770 |
| Spese Generali | 1.012 | 1.012 | 1.012 |
| I.V.A. | 2.426 | 2.426 | 2.426 |
| Ribassi d'asta | == | 2.085 | == |
|  | TOTALE | 15.567 | 15.567 | 15.567 |

(*)  L'importo netto dei lavori è aumentato di ulteriori lire

466  mln per le opere aggiuntive oggetto di procedura di cui

all'art.  7  del  D.L.  n.  32\95  convertito  nella   legge

n.104\95;

(**)La  relazione del Direttore dei lavori e la  delibera  di

Giunta  n. 16 del 17.1.96, non forniscono alcuna motivazione

dell'importo  di  40  mln  riportato  in  apposita  voce   "

obblighi  per atto di sottomissione con Autorità Marittima";

detto  importo  è  stato  pertanto  reinserito  nella   voce

imprevisti.

3.  di  concedere   la proroga richiesta dall'Ente  attuatore

per la  chiusura della convenzione fino al 12.8.1997.

Roma, addì  18 dicembre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_