APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE

1995 CONV. N. 669\87 "OPERE DI FOGNATURA ED IMPIANTO DI

DEPURAZIONE ZONA NOLANA : III LOTTO, VALLO DI LAURO"

IMPORTO FINANZIATO = L. 22.000.000.000

ENTE ATTUATORE = REGIONE CAMPANIA

I L   C I P E

VISTO  il  decreto  legislativo n. 96 del  3  aprile  1993  e

successive modifiche;

VISTO  il  decreto legge 8 febbraio 1995, n.  32,  convertito

senza  modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,  che

all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino

modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero

opere  complementari  e  aggiuntive  all'opera  stessa,  sono

possibili   solo   se  si  rendono  indispensabili   per   la

funzionalità  e  fruibilità  delle  opere  medesime,   purché

nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

VISTA  la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata  alla

Corte  dei  Conti  il  13  gennaio 1995,  che  disciplina  la

procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA  la  convenzione n.669\87,stipulata in data 27  ottobre

1988  fra  l'Agenzia  per la Promozione  dello  Sviluppo  nel

Mezzogiorno e la Regione Campania, regolante il finanziamento

per assicurare la realizzazione del collettore fognario Vallo

di Lauro - Area Nolana;

VISTA  la  nota della Giunta della Regione Campania prot.  N.

7126  del 1° giugno 1995, con la quale, nell'inviare apposita

relazione tecnica, si richiede l'approvazione di una  perizia

di  variante per opere complementari ed aggiuntive  a  quelle

previste in convenzione;

VISTA  la delibera della Giunta Regionale n.2502 del 3 aprile

1996 di approvazione della predetta perizia  ;

VISTO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione

;

Considerato  che  il Nucleo Ispettivo , in sede  di  rapporto

sulla  perizia  di variante proponeva alcuni  cambiamenti  da

apportare alle voci " spese generali " ed " IVA "  e  che  la

Regione  Campania  provvedeva  in  merito  con  la  succitata

delibera n.2502 del 3 aprile 1996;

CONSIDERATO  peraltro che nella riformulazione  del  suddetto

quadro   economico   sono  stati  commessi   alcuni   errori,

rettificati  come  da  nota 28 novembre 1996  del  competente

Assessorato

D E L I B E R A

1.    di approvare la variante progettuale e la proroga della

convenzione di ulteriori mesi 24 ( ventiquattro ) a decorrere

dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

2.   di approvare il nuovo quadro economico:

Quadro Economico                   (valori in milioni di lire)

| DESCRIZIONE | DA CONVENZIONE | DA AGG.NE | DA VARIANTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lavori | 15.238 | 9.152 | 15.495 |
| Espropri o Asservimenti | 3.200 | 823 | 1.173 |
| Imprevisti | 700 |
| 2.288 |
| 762 |
|  | Lievitazione prezzi | 750 |
| Spese Generali | 1.520 | 1.863 | 1.520 |
| I.V.A. | 592 | 720 | 1.364 |
| Oneri per espropri |  | 160 | 160 |
| Economie di gara |
| 8.520 |
| TOTALE | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

Roma, 18.12.1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi

_