APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7

APRILE 1995     CONV. N.70\88.APPRODO TURISTICO DI S. MARIA

IMPORTO FINANZIATO = L.19.400.000.000

ENTE ATTUATORE =COMUNE DI BAUNEI  ( NU )

I L   C I P E

VISTO  il  decreto  legislativo n. 96 del  3  aprile  1993  e

successive modifiche;

VISTO  il  decreto legge 8 febbraio 1995, n.  32,  convertito

senza  modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,  che

all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino

modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero

opere  complementari  e  aggiuntive  all'opera  stessa,  sono

possibili   solo   se  si  rendono  indispensabili   per   la

funzionalità  e  fruibilità  delle  opere  medesime,   purché

nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

VISTA  la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata  alla

Corte  dei  Conti  il  13  gennaio 1995,  che  disciplina  la

procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n.70\88 stipulata in data 10.4.1989  fra

l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed

il   Comune   di  Baunei   regolante  il  finanziamento   per

assicurare  la  realizzazione dei lavori  inerenti  l'approdo

turistico di S. Maria Navarrese;

VISTA  la  nota  del  Comune di Baunei   prot.  n.  3248  del

19.6.1996  con  la  quale si richiede l'approvazione  di  una

perizia di variante ai lavori riguardanti l'approdo turistico

di S. Maria Navarrese;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 365 del 1.12.95;

CONSIDERATO  che  il Nucleo Ispettivo con rapporto  prot.  n.

9\3560    del    4.9.96   ha   espresso    parere    positivo

all'approvazione della variante;

VISTO  che  il  Nucleo di Valutazione, con rapporto  prot  n.

8\1014  del  12.9.96  ha comunicato che  le  variazioni  sono

indispensabili per migliorare la fruibilità e la funzionalità

delle   opere  stesse,  ed  ha  espresso  parere   favorevole

all'ulteriore corso delle varianti proposte,

SU  PROPOSTA del Ministro del bilancio e della Programmazione

Economica

D E L I B E R A

1.   di approvare la  variante progettuale come richiesto dal

Comune di Baunei con nota n.3248 del 19.6.96 già citata in

premessa;

2.    di  approvare il nuovo quadro economico come di seguito

indicato:

QUADRO ECONOMICO                  ( valori in  milioni di lire )

| DESCRIZIONE | DA CONVENZIONE | ATTUALE |
| --- | --- | --- |
| Lavori | 13.482 | 14.669 |
| Imprevisti | 671 | 93 |
| Oneri per lievitazione costi | 670 | == |
| Spese Generali | 1.618 | 1.540 |
| I.V.A. | 2.959 | 3.098 |
| TOTALE | 19.400 | 19.400 |

3. di approvare la proroga  per la chiusura della convenzione

fino al 13.7.97

Roma, addì  18.12.1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_