APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PROROGA TERMINI CONV. N.254\88. ALIMENTAZIONE DEL SERBATOIO SUL RIO MANNU DI PATTADA.

I L   C I P E

VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

VISTO l’art. 7 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n.254\88 concernente il finanziamento dei lavori relativi all’alimentazione del serbatoio sul Rio Mannu di Pattada, a suo tempo stipulata dall’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo Industriale nel Mezzogiorno e dall’Ente Sardo Acquedotti e Fognature ( ESAF );

VISTA la relazione tecnica prodotta dall’ESAF il 31.12.1996 ( prot. n. 9931 ), concernente la perizia di variante ai lavori oggetto della convenzione n. 254\88;

TENUTO CONTO dei rapporti favorevoli sulla perizia di variante in esame, redatti dal Nucleo Ispettivo e dal Nucleo di Valutazione del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica;

RITENUTO opportuno, in relazione ai lavori di perizia, autorizzare la proroga del termine di scadenza della convenzione al giugno 1998;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

di approvare la perizia di variante di cui alla relazione dell’ESAF del 31dicembre 1996 richiamata in premessa;

di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

Quadro Economico                                       ( valori in milioni di lire )

| Descrizione | Da Convenzione | Da Variante |
| --- | --- | --- |
| Lavori ( compresi espr.) | 33.235 | 30.517 |
| Imprevisti | 2.066 | 2.307 |
| Oneri per lievit.ne prezzi | 1.500 | 2.971 |
| Spese generali | 3.210 | 3.210 |
| Espropri ed allacciamenti | = | 689 |
| I.V.A. | 7.170 | 6.987 |

Acquisto apparecchiature

| e pezzi di scorta | = | 500 |
| --- | --- | --- |
| TOTALE | 47.181 | 47.181 |

3) di concedere una proroga di trentasei mesi del termine per la chiusura della

convenzione in esame, fino al giugno 1998.

ROMA lì, 21 marzo 1997

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI