CONV. N. 177\90 – PIANO DI RIQUILIFICAZIONE NELL’AMBITO DEI QUARTIERI RESIDENZIALI (VIA POPILIA) – RETTIFICA DEL QUADRO ECONOMICO E PROROGA DELLA CONVENZIONE.

I L   C I P E

VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

VISTO l’art.32, convertito senza modificazioni della legge 7 aprile 1995, n. 104 che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera in data 26 giugno 1996, con la quale il CIPE ha approvato la perizia di variante ai lavori oggetto della convenzione n. 177\90, il conseguente nuovo quadro economico, fissando il termine per la chiusura della convenzione al 31.12.1996;

CONSIDERATO che nel predetto provvedimento le diverse poste del quadro economico sono state esposte in maniera difforme dalla delibera del Comune di Cosenza del 7 aprile 1995, creando qualche incertezza applicativa sia per l’Ente attuatore che per la Cassa Depositi e Prestiti;

TENUTO CONTO CHE l’Ente attuatore in data 27.12.1996 ha chiesto una proroga al predetto termine convenzionale di 12 mesi dalla data di pubblicazione della delibera CIPE sulla Gazzetta Ufficiale;

TENUTO CONTO che il Nucleo di Valutazione in data 27 gennaio 1997 ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di proroga dei termini di convenzione;

RITENUTO di dover procedere alla relativa rettifica;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato

Quadro Economico                                       ( valori in milioni di lire )

| Descrizione | Da convenzione | Da variante |
| --- | --- | --- |
| Lavori | 7.949 | 7.471 |
| Imprevisti | 178 | 807 |
| Oneri per lievitazione prezzi | 70 | = |
| Spese generali | 962 | 700 |
| I.V.A. | 494 | 675 |
| TOTALE | 9.653 | 9.653 |

il termine di scadenza della convenzione è prorogata di 12 mesi dalla data di pubblicazione della delibera CIPE sulla Gazzetta Ufficiale.

ROMA lì, 26 giugno 1997

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi