AGGIORNAMENTO E PROROGA DEI TERMINI DEL

CONTRATTO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DEL

BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E LA TARI’ INDUSTRIALE S.c.r.l.

I L  C I P E

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

VISTO, in particolare, l’art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTA la deliberazione del CIPI del 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall’art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

VISTA la propria deliberazione del 20 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1995, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e la Tarì Industriale S.c.r.l., sottoscritto in data 23 giugno 1995;

VISTE le note prot. n. 4/5202/97 del 18 novembre 1997 e prot. n. 4/5655/97 del 2 dicembre 1997 con le quali il Servizio per la Contrattazione Programmata ha sottoposto a questo Comitato la richiesta di aggiornamento del summenzionato contratto di programma e di proroga dei termini di ultimazione del medesimo;

CONSIDERATO che tale richiesta è determinata dalle variazioni occorse nell’andamento del mercato di settore, nei diversi segmenti e nicchie presidiate dai soci;

CONSIDERATO che il programma ha conseguito nel complesso un elevato grado di esecuzione, con il raggiungimento dei livelli occupazionali previsti;

RITENUTA altresì necessaria e giustificata, al fine di garantire la completa realizzazione del programma medesimo, la proroga di 12 mesi dei termini di ultimazione;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

E’ approvato l’aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse che comporta, nella sua nuova articolazione, investimenti per 95.139,9 milioni di lire con un onere a carico dello Stato di 55.484,2 milioni di lire così ripartiti:

Investimenti	Onere dello Stato

(milioni di lire)	(milioni di lire)

Investimenti tecnologico-industriali	72.544,9	  37.016,5

Centro di servizi	  5.000,0	  3.029,7

Progetti di formazione	17.595,0	15.438,0

======	=======

Totale	95.139,9	55.484,2

Rispetto al contratto originario, approvato con deliberazione del 20 dicembre 1994 citata in premessa, l’ammontare degli investimenti si riduce da 155.156 a 95.139,9 milioni di lire e l’onere per lo Stato si riduce da 66.591 a 55.484,2 milioni di lire. Le economie venutesi a determinare, pari a 11.106,8 milioni di lire, vengono acquisite alle disponibilità del Servizio per la Contrattazione Programmata per il finanziamento di nuovi contratti di programma.

Le società consorziate si riducono da 43 a 42 in seguito alla modifica seguente:

Recedono dal consorzio la C. Oro S.r.l., la Linea Taranto S.a.s. e la Terracciani Gioielli S.a.s. e subentrano alle prime due società, rispettivamente, la Genio e Brevetti S.r.l. e la Alloro S.r.l.

Viene confermato il livello occupazionale obbligatorio, previsto nel contratto originario, in 383 unità lavorative, di cui 297 di nuova assunzione.

Il termine di ultimazione del contratto è fissato al 31 dicembre 1998.

Il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica provvederà all’attuazione della presente deliberazione.

Roma, 3 dicembre 1997

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi