Convenzione n. 3/90 – Utilizzazione delle acque del Rio Posada mediante estendimento dell’irrigazione alle piane di Capo Comino e Berchida (Siniscola)

Regione: Sardegna    Provincia: Nuoro

Ente attuatore: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale.

Perizia di variante e proroga della convenzione.

IL CIPE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA  la convenzione n. 3/90 stipulata,  in data 8 febbraio1991, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, regolante il finanziamento di L. 24.500 milioni per le opere di utilizzazione delle acque del Rio Posada mediante estendimento dell’irrigazione alle piane di Capo Comino e Berchida in Comune di Siniscola;

VISTA la perizia di variante approvata con deliberazione n. 834 del 26.9.97 della Deputazione Amministrativa del Consorzio riguardante essenzialmente il completamento delle opere principali, già collaudate in data 14 febbraio 1996, mediante l’installazione di strumenti di telecontrollo dell’impianto e misurazione dei consumi idrici  allo scopo di contenere i costi di gestione e di ottimizzare i consumi idrici;

VISTA  la nota n. 4997 del 5.11.97 con la quale l’Ente attuatore ha richiesto l’approvazione della suddetta perizia di variante, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della L. 104/95, nonchè la concessione di una proroga di 12 mesi del  termine di  scadenza della convenzione;

CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo, con relazione del 3 dicembre 1997, integrata in data 18 marzo 1998,  ha espresso parere favorevole alla variante progettuale proposta dall’Ente attuatore;

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con relazione del 12 febbraio 1998, ritenendo i lavori in perizia complementari e indispensabili alla fruibilità e sicurezza dell’impianto, esprime parere favorevole alla variante proposta ed alla concessione della richiesta di proroga di 12 mesi dei termini di convenzione;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 3/90 ed il nuovo quadro economico della medesima di seguito indicato;

di prorogare di 12 mesi il termine di scadenza della convenzione a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera sulla Gazzetta Ufficiale.

Quadro economico                                                                (valori in milioni)

| Descrizione | Convenzione originaria | Allo stato finale dei lavori principali | Variante in esame |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori ed espropri | 17.159 | 17.278 | 18.404 |
| Imprevisti | 1.489 | 1.484 | 32 |
| Lievitazione prezzi | 310 | 304 | 304 |
| Spese generali | 2.059 | 2.059 | 2.180 |
| I.V.A. | 3.483 | 3.375 | 3.580 |
|  | TOTALE | 24.500 | 24.500 | 24.500 |

Roma, lì 6.5.1998

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi