CHIUSURA CONTRATTO DI PROGRAMMA STIPULATO IN DATA

26 FEBBRAIO 1992 TRA IL MINISTERO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E LA

PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.P.A.

I L   C I P E

VISTO  il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge, 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marz 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell’intervento nel Mezzogiorno;

VISTO, in particolare, l’art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1968, n. 64;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle  competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell’art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO l’art. 1, comma 3 del decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

VISTA la lettera della Commissione Europea n. 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime d’insieme degli aiuti a finalità regionale;

VISTA la delibera CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall’art. 1, terzo comma, della succitata legge 488/1992;

VISTA la delibera CIPI in data 24 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164, del 14 luglio 1992, con la quale è stato approvato il Contratto di Programma tra il Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno  e la Piaggio Veicoli Europei S.p.A., comportante un investimento di 591.350 milioni di lire e un onere per lo Stato pari a lire 318.800 milioni;

VISTA la delibera CIPI in data 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131, del 7 giugno 1994, che ha approvato un primo aggiornamento del predetto contratto e ridotto l’investimento a lire 144.800 milioni e l’onere complessivo a carico dello Stato a 87.667 milioni di lire;

VISTA la delibera CIPE in data 20 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 dell’1 marzo 1996, con la quale è stato approvato un secondo aggiornamento al citato contratto, e ridotto a 68.070 milioni di lire l’onere a carico dello Stato per gli interventi da realizzarsi nella regione Campania, ed è stata altresì approvata l’acquisizione da parte della Piaggio Veicoli europei S.p.A. della maggioranza assoluta nella Almec S.p.A. con sede in Nusco (Avellino);

VISTA la delibera CIPE n. 76/98 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, tra l’altro, adottati alcuni criteri di carattere generale ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

VISTA la nota in data 6 maggio 1998 la Piaggio ha dichiarato l’intenzione di chiudere l’attuazione del contratto di programma di cui alla citata delibera del 24 giugno 1992, sulla base dei risultati raggiunti al 30 giugno 1997, rinunciando ad effettuare gli ulteriori investimenti previsti nel Piano progettuale ed alle conseguenti agevolazioni;

VISTA la nota  n. 4/2682/99, con la quale il Servizio per la Programmazione Negoziata ha sottoposto a questo Comitato, la proposta di chiusura del contratto di programma di cui sopra, con il riconoscimento delle iniziative realizzate dalla Almec S.p.A., riguardanti l’ampliamento dello stabilimento già esistente in Nusco (AV) per attività di pressofusione che hanno comportato investimenti industriali per lire 22.000 milioni, oltre ad attività formative per gli addetti dello stabilimento industriale per lire 9.700 milioni, realizzando nuova occupazione per 255 unità, con onere a carico dello Stato pari a 13.085 milioni di lire, al netto di lire 71 milioni per oneri di gestione;

TENUTO conto di quanto evidenziato dal Servizio per la Programmazione Negoziata nella nota sopra citata, in relazione alla crisi di mercato e alle conseguenti difficoltà finanziarie sopravvenute per la Piaggio, che non avrebbero consentito il mantenimento degli impegni assunti nei termini e nei modi previsti e che comunque l’iniziativa realizzata dalla Almec S.p.A. ha consentito un’occupazione diretta di 255 unità, nonché un’occupazione indotta di ulteriori 80 unità;

RITENUTO che il  mancato completamento degli investimenti previsti dal contratto non pregiudichi le prospettive di redditività della Almec S.p.A.

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1. E’ approvato l’assetto finale del piano progettuale di cui al Contratto di Programma citato in premessa, che ha comportato investimenti complessivi per 31.700 milioni di lire (16.371.683,70 Euro) cui corrisponde un onere a carico dello Stato di 13.085 milioni di lire (6.757.838,53 Euro), oltre a lire 71 milioni (36.668,43 Euro) per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

|  | Investimenti | Oneri per lo Stato |
| --- | --- | --- |
|  | Milioni di Lire | Euro | Milioni di Lire | Euro |
| Investimenti tecnologici industriali | 22.000 | 11.362.051,78 | 4.355 | 2.249.169,80 |
| Centro di ricerca | - | - | - | - |
| Progetti di ricerca | - | - | - | - |
| Progetti di formazione | 9.700 | 5.009.631,92 | 8.730 | 4.508.668.73 |
| Oneri di gestione |  |  | 71 | 36.668,43 |
| TOTALE | 31.700 | 16.363.232,80 | 13.156 | 6.794.506,96 |

2. Il Servizio per la Programmazione Negoziata del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all’approvazione della presente delibera.

Roma, 21 aprile 1999

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi