Conenzione n. 98/88 – Ristrutturazione e adeguamento rete dell’ Acquedotto Vesuviano.

Perizia di variante e proroga.

##### IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 98/88 stipulata, in data 21 marzo 1989, tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l’Aquedotto Vesuviano S.p.a., regolante il finanziamento di L. 25.000 milioni per la realizzazione della ristrutturazione e adeguamento della rete dell’acquedotto Vesuviano;

VISTA la nota n. 122 del 2.2.1999, con la quale l’Ente attuatore ha richiesto l’approvazione, secondo la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 104/95, di una perizia di variante che prevede variazioni della localizzazione dei serbatoi di accumulo, del tracciato, delle caratteristiche della rete di distribuzione e degli impianti di sollevamento e controllo;

CONSIDERATO che ai maggiori oneri determinati dalle suddette varianti e dalla lievitazione dei prezzi, l’Ente attuatore intende far fronte con l’utilizzo delle economie I.V.A.;

VISTA la nota n. 1045 del 3.9.1999 con la quale l’Ente attuatore ha richiesto una proroga dei termini di convenzione sino al 20.6.2000 (mesi 9);

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione dell’ 1.4.1999, si è espressa positivamente sulle varianti in questione dovute alle difficoltà di acquisire le aree di sedime delle opere nonchè alla necessità di ottemperare alle prescrizioni imposte in sede di autorizzazioni, concessioni e nulla-osta da parte degli Enti competenti;

VISTO il parere favorevole dell’Unità di Valutazione degli investimenti pubblici, relazione del 13.2.1999, in quanto la variante in questione riguarda opere complementari e aggiuntive che si rendono indispensabili per assicurare la funzionalità dell’opera e non alterano l’obiettivo progettuale della convenzione;

RITENUTO potersi autorizzare, per le suddette motivazioni, l’utilizzo in deroga delle economie I.V.A. per far fronte ai maggiori lavori, come previsto dalla circolare Agensud C/98/AG del 2.3.1992;

CONSIDERATO, altresì, che non possono riconoscersi i maggiori oneri dovuti a cause ritardatrici dei previsti tempi esecutivi conformemente a quanto stabilito in convenzione;

RITENUTO che l’utilizzo delle economie I.V.A. non costituisce incremento di finanziamento trattandosi di variazioni tra le varie voci che compongono l’importo di convenzione che rimane invariato, come stabilito dal citato articolo 7 della legge n. 104/95;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

D E L I B E R A

- di approvare le variazioni progettuali alla convenzione n. 98/88 ed il nuovo quadro economico, come di seguito riportato, con l’utilizzo in deroga delle economie I.V.A.

- di concedere una proroga dei termini di convenzione sino al 20.6.2000.

Quadro economico                                                          (valori in milioni )

| Descrizione | Da Convenzione | Da aggiudicazione | Variante in esame |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori ed espropri | 18.425 | 17.675 | 20.000 |
| Imprevisti | 398 | 1.148 | == |
| Lievitazione prezzi | 150 | 150 | 150 |
| Spese generali | 2.211 | 2.211 | 2.211 |
| I.V.A. | 3.816 | 3.816 | 2.639 |
| TOTALE | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Roma, 21 dicembre 1999

IL PRESIDENTE DELEGATO

Giuliano Amato