Legge 7 aprile 1995, n. 104 - convenzione n. 253/88 – Costruzione acquedotto di alimentazione delle zone costiere di Gairo, Cardedu e Barisardo – perizia di variante e proroga.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 253/88 stipulata, in data 5 settembre 1989, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e l’Ente Sardo Acquedotti e Fognature, regolante il finanziamento di L. 11.864 milioni per la realizzazione dei lavori dell’acquedotto per l’alimentazione delle zone costiere di Gairo, Cardedu e Barisardo;

VISTA la nota n. 2259 del 3 aprile 1998, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 104/95, l’approvazione di variazioni progettuali alle opere in convenzione;

VISTA la nota n. 5600 del 1 agosto 2000, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto una proroga dei termini della convenzione fino al 30.6.2001;

CONSIDERATO che l’Unità di Verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 8 giugno 1998, ha rilevato che con le varianti in esame si consegue il risultato di ampliare la fruibilità dell’opera;

CONSIDERATO che l’Unità di Valutazione degli investimenti pubblici, con relazione in data 24 novembre 2000,  ha espresso parere favorevole in quanto le varianti proposte sono indispensabili per la funzionalità e fruibilità del progetto;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

- di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 253/88 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito riportato;

- di prorogare il termine di scadenza della convenzione al 30.6.2001.

Quadro economico                                            ( valori in milioni di lire )

| Descrizione | Convenzione originaria | Aggiudicazione | Variante in esame |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori ed espropri | 8.379 | 6.188 | 8.702 |
| Imprevisti | 652 | 2.816 | 47 |
| Lievitazione costi | 100 | 90 | 345 |
| Spese generali | 993 | 928 | 928 |
| IVA | 1.740 | 1.842 | 1.842 |
| TOTALE | 11.864 | 11.864 | 11.864 |

Roma, 21 dicembre 2000

IL PRESIDENTE DELEGATO

Vincenzo Visco