Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 846/87 – Opere di urbanizzazione primaria e acquisizione aree nel P.I.P. del Comune di Scordia – perizia di variante e proroga.

# IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 846/87 stipulata, in data 27 giugno 1989, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e il Comune di Scordia, regolante il finanziamento di L. 14.240 milioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e l’acquisizione delle aree nel Piano di insediamenti produttivi (P.I.P.) del medesimo Comune;

VISTA la nota n. 12985 del 19 luglio 2000, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 104/1995, l’approvazione di variazioni tecniche alle opere in convenzione e, in particolare, il convogliamento delle acque bianche al torrente Cave e di quelle nere al collettore emissario esistente oltre al completamento della pavimentazione stradale;

CONSIDERATO che le suddette variazioni progettuali comportano l’utilizzo delle economie IVA e un maggiore tempo utile di venti mesi per la loro realizzazione;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 13 ottobre 2000,  ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici, ha espresso parere favorevole in quanto le opere previste in variante sono indispensabili per la fruibilità e funzionalità del progetto;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

# D E L I B E R A

- di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 846/87 ed il relativo nuovo quadro economico, di seguito riportato, con l’utilizzo in deroga delle economie IVA;

- di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi venti, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U. della presente delibera.

Quadro economico                                            ( valori in milioni di lire )

| Descrizione | Convenzione originaria | Aggiudicazione | Variante in esame |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori ed espropri | 11.885 | 11.716 | 12.100 |
| Imprevisti | 72 | 280 | 18 |
| Lievitazione prezzi | 160 | 124 | 237 |
| Spese generali | 576 | 581 | 1.200 |
| IVA | 1.547 | 1.539 | 685 |
| TOTALE | 14.240 | 14.240 | 14.240 |

# Roma, 21 dicembre 2000

###### IL PRESIDENTE DELEGATO

###### Vincenzo Visco