LEGGE 7 APRILE 1995, N. 104 - CONVENZIONE N. 667/87

OPERE PER IL DISINQUINAMENTO DELLA COSTIERA SORRENTINA E AMALFITANA – PERIZIA DI VARIANTE E PROROGA

# IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 667/87 stipulata, in data 27 ottobre 1988, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e la Regione Campania, regolante il finanziamento di L. 24.850 milioni per la realizzazione delle opere per il disinquinamento della costiera Sorrentina e Amalfitana;

VISTA la nota n. 3131 del 13 maggio 1998, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 104/1995, l’approvazione di variazioni tecniche alle opere in convenzione, concernenti: miglioramento del sistema di scarico nel Comune di Furore, completamento delle opere di bonifica del fiordo, prolungamento delle opere di protezione delle condotte sottomarine nel comune di Capri;

CONSIDERATO che per l’esecuzione delle opere in variante si rende necessario un maggiore tempo utile di mesi trentasei;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici ha espresso parere favorevole in quanto le opere previste in variante sono indispensabili per la fruibilità e funzionalità del progetto;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

# D E L I B E R A

- di approvare le variazioni progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 667/87 ed il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato;

- di accordare una proroga dei termini convenzionali di 36 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale

Quadro economico                                            ( valori in milioni di lire )

| Descrizione | Convenzione Originaria | Aggiudicazione | Variante in esame |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori ed espropri | 20.643 | 17.869 | 17.598 |
| Imprevisti | 1.238 | 4.093 | 3.559 |
| Lievitazione prezzi | 0 | 0 | 0 |
| Spese generali | 2.145 | 1.975 | 2.110 |
| IVA | 824 | 913 | 1.583 |
| TOTALE | 24.850 | 24.850 | 24.850 |

# Roma, 1 febbraio 2001

###### IL PRESIDENTE DELEGATO

###### Vincenzo Visco