ASSETTO FINALE DEL CONTRATTO DI IMPRESA STIPULATO IN DATA

26 APRILE 1990 TRA IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E LA SOCIETÀ GRUPPO TESSILE CASTROVILLARI (G.T.C.)

## IL CIPE

VISTO il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell’intervento nel Mezzogiorno;

VISTO, in particolare, l’art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge n. 64/1986;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle  competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell’art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

VISTO l’art. 1, comma 3, del decreto legge  8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

VISTE le decisioni della Commissione europea: 1° marzo 1995 notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d’insieme degli aiuti a finalità regionale, e 21 maggio 1997 notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l’altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

VISTO il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, che regola le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie sugli interventi nel Mezzogiorno previsti dal Testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e dalla legge n. 64/1986;

VISTA la deliberazione CIPI in data 16 luglio 1986 (G.U. n. 192/1986), contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge n. 64/1986, richiamata dall’art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

VISTA la deliberazione CIPI 12 aprile 1990 (G.U. n. 114/1990), con la quale è stato approvato il contratto di impresa tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Gruppo Tessile Castrovillari (G.T.C.), comportante un investimento di lire 193,4 miliardi (comprese scorte per lire 19,5 miliardi), con un onere per lo Stato pari a lire 89,6 miliardi;

VISTA la deliberazione CIPI 11 ottobre 1994 (G.U. n. 79/1995), con la quale il termine per la realizzazione degli investimenti relativi al sopra citato contratto d'impresa è stato prorogato al 31 dicembre 1995  e l'emissione dei provvedimenti di concessione da parte dell'Amministrazione è stata subordinata al riscatto da parte di un socio privato della quota azionaria detenuta dalla G.E.P.I. S.p.A. e al mantenimento del livello occupazionale, a regime, pari a n. 555 unità;

VISTA la propria deliberazione 20 novembre 1995 (G.U. n. 30/1996), che ha approvato un aggiornamento del predetto contratto, portato l’investimento agevolabile a lire 186,7 miliardi (di cui lire 16,5 miliardi per scorte), riducendo l’onere complessivo a carico dello Stato a lire  78 miliardi e riducendo i livelli occupazionali previsti a n. 390 unità, di cui 343 già assunti e 15 ricercatori da impiegare nel centro di ricerca, e fissato il termine per la realizzazione delle iniziative al 31 dicembre 1996, a eccezione dei progetti di ricerca che dovevano essere realizzati entro due anni dall'emissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

VISTE le proprie deliberazioni 23 aprile 1997, n. 78 (G.U. n. 156/1997) e 18 dicembre 1997, n. 264 (G.U. n. 72/1998) con le quali è stato fissato il termine per la realizzazione degli investimenti tecnologici industriali e del centro di ricerca al 31 dicembre 1997 e quello del progetto di ricerca "Tecnologie di nuovi materiali per la realizzazione di filati e tessuti con microfibre e high-tech” al 31 dicembre 1998;

VISTA  la propria deliberazione 8 marzo 2001, n. 37 (G.U. n. 154/2001), con la quale questo Comitato ha revocato il finanziamento relativo alle agevolazioni concesse alla società Gruppo Tessile Castrovillari (G.T.C.) S.p.A. rinviando, sulla base delle risultanze della commissione di accertamento della spesa, la determinazione in via definitiva dell’entità del finanziamento revocato;

VISTE le risultanze della Commissione di accertamento della spesa come riportata nella nota n. 1.167.535 del 13 dicembre 2001, con la quale il Ministero delle attività produttive ha presentato a questo Comitato l’assetto finale del citato contratto di programma Gruppo Tessile Castrovillari - G.T.C. e la proposta di riconoscimento di investimenti pari a lire 130.254 milioni e di un onere a carico dello Stato pari a lire 41.366 milioni di cui lire 28.733  milioni già erogate, oltre a costi di gestione pari a lire 293 milioni;

CONSIDERATO che ciò comporta un’economia pari a lire 36.341 milioni rispetto ai contributi ammessi con i sopra citati provvedimenti corrispondenti a complessive lire 78.000 milioni;

CONSIDERATO che dal dicembre 1998 il Gruppo Tessile Castrovillari - G.T.C. ha affittato il ramo d’azienda relativo all’attività di cui al sopra citato contratto d’impresa alla Manifattura del Crati s.r.l. e che ciò ha consentito di continuare la gestione dell’attività e di mantenere l’occupazione del  personale;

CONSIDERATO che le iniziative realizzate nell’ambito del piano progettuale  del Gruppo Tessile Castrovillari - G.T.C. possono considerarsi unitarie;

SU PROPOSTA del Ministro delle attività produttive;

## DELIBERA

- È approvato l’assetto finale del Piano progettuale di cui al Contratto d’impresa sottoscritto il 26 aprile 1990 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Gruppo Tessile Castrovillari (G.T.C.) che ha comportato investimenti complessivi per lire 130.254 milioni (67,271 Meuro), cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 41.659 milioni (21,515 Meuro), di cui lire 293 milioni per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

In milioni di lire

|  | INVESTIMENTI | ONERE STATO |
| --- | --- | --- |
| Investimenti tecnologici industriali | 120.520 | 33.909 |
| Centro di ricerca | 0 | 0 |
| Progetti di ricerca | 0 | 0 |
| Progetti di formazione | 9.734 | 7.457 |
| Oneri di gestione |  | 293 |
| TOTALE | 130.254 | 41.659 |

Il Piano Progettuale nel suo assetto finale ha comportato un’occupazione al 31/12/00 pari a n. 283 unità.

- È  revocato il contributo di lire 36.341 milioni (18,769 Meuro) corrispondente alla differenza fra quanto concesso con i provvedimenti citati in premessa (pari a lire 78.000 milioni) e quanto riconosciuto con la presente deliberazione (pari a lire 41.659 milioni).

- Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti conseguenti all’approvazione della presente deliberazione.

Roma, 21 dicembre 2001

IL PRESIDENTE DELEGATO

Giulio TREMONTI