# LEGGE N.443/2001 – 1° PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE. STRADA  A SCORRIMENTO VELOCE “FONDO VALLE ISCLERO”

# IL CIPE

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n.443, che, all’art.1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n.166, che, all’art.13, oltre a recare modifiche al menzionato art.1 della legge n.443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui e a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190, attuativo dell’art.1 della menzionata legge n.443/2001;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n.121 (G.U. n.51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art.1 della legge n.443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include - all’allegato 1 - nel sottosistema dei “corridoi trasversali e dorsale appenninica” l’intervento denominato “Benevento-Caserta-A1-Grazzanise e variante di Caserta” per un costo complessivo di 1.446,079 Meuro;

VISTA la nota n.12729/2002/SC del 28 novembre 2002 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso – tra l’altro – una relazione istruttoria in ordine all’opera precisata in oggetto, nella quale si propone il finanziamento dei lotti 4° (ex 6° lotto) e 5° (ex 4° lotto) dell’opera stessa a carico delle risorse di cui alla citata legge n.166/2002;

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell’allegato 1 della suddetta delibera n.121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

RITENUTO di quantificare la quota annua massima di contributo da assegnare all’intervento in questione in relazione alla proposta di finanziamento emersa a seguito dell’istruttoria svolta e tenendo conto del saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della presente delibera per le operazioni di mutuo di durata sino a 15 anni;

UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l’intesa del Ministro dell’economia e delle finanze;

# PRENDE ATTO

sotto l’aspetto infrastrutturale

- che la strada a scorrimento veloce “Fondo Valle Isclero” costituisce una parte del citato collegamento viario “Benevento – Caserta - Autostrada A1 – Caianello - Grazzanise e Variante di Caserta”, incluso nella citata delibera 121/2001;

- che, in particolare, l’intervento proposto riveste particolare importanza ai fini del miglioramento della mobilità di un’area particolarmente interessata da traffici e mira ad assicurare il completamento funzionale della suddetta arteria in direzione  “Valle Caudina - S.S. 7 Appia” (4° lotto ex 6° lotto) ed in direzione “Valle di Maddaloni- S.S. 265” (5° lotto ex 4° lotto);

- che sono stati già realizzati i primi tre lotti dell’arteria per uno sviluppo complessivo di Km 22+268 e che gli stessi sono  aperti al traffico dal 1997;

- che i lotti proposti per il finanziamento avranno uno sviluppo, rispettivamente, di  Km 13 e Km 6;

- che il 4° lotto è dotato di progettazione esecutiva, aggiornata all’ottobre 2002, e che per lo stesso  risultano acquisite tutte le autorizzazioni e/o pareri preordinati alla cantierizzazione dei lavori; mentre  relativamente al 5° lotto la progettazione esecutiva è in corso di avanzato aggiornamento in relazione alle  intervenute disposizioni normative e alle modificazioni richieste dagli Enti territoriali interessati, sì che la nuova versione dovrebbe essere disponibile entro il mese di dicembre 2002;

sotto l’aspetto finanziario

- che l’importo da finanziare per i due lotti è pari a 61.787.927,90 euro di cui 38.704.662,77 euro per il 4° lotto (ex 6° lotto) e 23.083.265,13 euro per il 5° lotto (ex 4° lotto);

# DELIBERA

- Alla realizzazione del 4° e del 5° lotto della strada a scorrimento veloce “Fondo Valle Isclero” è destinato l’importo di 61.787.927,90 euro in termini di volume di investimenti.

L’onere relativo viene imputato sul limite d’impegno quindicennale di 193,90 Meuro  autorizzato dall’art.13 della legge n.166/2002 per l’anno 2002: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l’importo di 5,913 Meuro.

L’erogazione della quota di contributo riferibile alla realizzazione del 5° lotto resta subordinata alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente normativa, del progetto esecutivo aggiornato.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata.

- Il predetto Ministero provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza di cui all’art. 2, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 190/2002.

Roma, 29 novembre 2002

IL SEGRETARIO DEL CIPE	IL PRESIDENTE DELEGATO

Mario BALDASSARRI		      Giulio TREMONTI