PRIMO PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE - L. 443/2001

INTERVENTI PER L’EMERGENZA IDRICA NEL MEZZOGIORNO

CONTINENTALE ED INSULARE:

ACQUEDOTTO MOLISANO DESTRO

## I L  C I P E

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo, tra l’altro, a questo stesso Comitato, integrato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all’art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

VISTO l’art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, così come modificato dall’art. 13 della legge 1 agosto 2002, n. 166, che prevede l’automatico inserimento degli interventi previsti dal programma nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell’art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, che stabilisce, tra l’altro, la procedura per l’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo;

VISTI in particolare gli artt. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall’art. 13 della legge n. 166/2002, e 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell’istruttoria sugli approvandi progetti e la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita “struttura tecnica di missione”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 5279 in data 20 marzo 2003, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il quale, ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie e sono state inoltre definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari, nonché quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che nell’allegato 1 riporta nel sottosistema “Schemi Idrici” gli “Interventi per l’emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare” e nell’allegato 3 specifica  gli interventi rientranti nel piano degli schemi idrici per ciascuna regione, destinando alla regione Molise, in via programmatica, la quota di 247,899 Meuro dei sopracitati fondi per i predetti interventi tra cui è ricompreso l’ ”Acquedotto molisano destro”;

VISTO il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l’altro, evidenzia, all’interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio nazionale e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell’azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figurano gli “Interventi per l’emergenza idrica nel mezzogiorno continentale e insulare”;

VISTA la nota n. 246 del 23 giugno 2003, successivamente sostituita dalla nota n. 318 del 17 luglio 2003 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l’altro, per gli Schemi idrici regione Molise, la relazione istruttoria sull’ “Acquedotto molisano destro” con la proposta dell’approvazione del progetto preliminare delle opere e il finanziamento dei lavori di esecuzione di indagini in sito, finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo per € 190.000,00 a valere sui fondi ex art. 13 L.166/2002;

CONSIDERATA l’opportunità, in ragione della pronta eseguibilità dei lavori, di far gravare l’assegnazione del finanziamento degli stessi, a valere sulle risorse ex art.13 della legge 166/2002, sul limite di impegno dell’anno 2002;

UDITA la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l’intesa, sulla predetta proposta, del Ministro dell’economia e delle finanze;

## P R E N D E  A T T O

delle risultanze della istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- sotto l’aspetto tecnico ed infrastrutturale:

  - che l'intervento in esame rappresenta il Ramo destro dell'acquedotto Molisano, sinteticamente denominato Molisano Destro, alimentato, in via preminente, dalla sorgente Rio Freddo del gruppo delle scaturigini del fiume Biferno;

  - che l'acquedotto in oggetto alimenta 35 Comuni della zona del Molise compresa tra i fiumi Biferno e Fortore, nonché 18 Comuni delle province di Avellino e Benevento e 8 Comuni della provincia di Foggia;

  - che, nell’Aggiornamento al Piano di utilizzazione delle risorse idriche del Molise (APURI), il progetto in esame è considerato intervento strategico per il Molise e fa seguito, tra l'altro, al protocollo tecnico di intesa approvato dalla Regione Molise (DGR 10.10.2000 n. 1325) e dalla Regione Campania (DGR del 09.11.2001 n. 6079) con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse derivate dalle sorgenti del fiume Biferno, riservando alle esigenze molisane un quantitativo di 1550 l/s;

  - che le interconnessioni con il Molisano Centrale, sia intermedia che finale (anche con il Basso Molise), potranno aumentare il livello di affidabilità gestionale del Molisano Destro;

  - che il ramo principale che fluisce dalle sorgenti del Biferno è formato da due condotte che adducono un totale di 535 l/s alla Centrale di sollevamento di Santa Maria delle Macchie e da quest’ultima fino al serbatoio di Monteverde. Da tale serbatoio, elemento centrale e cuore dello schema molisano destro, dipartono il Ramo principale (dorsale), il Ramo Monteverde - Marcantonio - Sella Canala, il Ramo Monteverde - Ferrazzano - Toro - S. Giovanni in Galdo;

  - che tutte le opere e condotte attinenti il ramo Destro dell' Acquedotto Molisano, sono state realizzate in epoca anteriore al 1969 e presentano una serie di gravi deficienze strutturali ed idrauliche che determinano una strutturale carenza dell'erogazione;

  - che in sintesi estrema il progetto prevede la realizzazione di opere finalizzate all’adeguamento, revisione e ristrutturazione dell’acquedotto esistente con varianti anche sostanziali della rete di alimentazione, prevedendo, inoltre, l’installazione di un sistema di telecontrollo con misuratori di portata magnetici in ingresso ed in uscita dai serbatoi partitori con misurazioni delle escursioni in vasca e sui serbatoi al servizio dei centri abitati.

- sotto l’aspetto amministrativo:

  - che, con nota prot. 12306 del 26.11.2002, l'Ente Risorse Idriche Molise (ERIM) di Campobasso è stato individuato dal Presidente della Giunta Regionale del Molise quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del D.Lgs 190/2002 dei lavori di Ristrutturazione dell'Acquedotto Molisano Destro;

  - che l’ERIM, con nota prot. n. 1204 del 31.01.2003, ai sensi dell’art.3 del medesimo D.Lgs 190/2002, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti copia del progetto preliminare;

  - che il progetto dell’opera in esame ha acquisito i seguenti pareri e autorizzazioni:

- con voto n. 2742, nella seduta del 17.03.2003 il CTAR della Regione Molise ha espresso parere favorevole all’approvazione del progetto preliminare riconoscendolo rispondente alla pianificazione ed alla programmazione regionale. Tuttavia, osservava che "dovranno essere stralciati gli interventi in territorio campano, valutando la possibilità di realizzare, per una efficacia gestionale, l'ipotizzato collegamento tra i comuni molisani interamente su territorio regionale".

- nella documentazione progettuale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  sono inclusi gli elaborati relativi allo "Studio di prefattibilità ambientale" necessario ai fini della procedura di screening prevista dalla legge regionale 24.03.2000 n.21;

- la Soprintendenza ai beni architettonici, per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Molise con nota n. 5023 dell’ 11.04.2003, non ha ritenuto che ricorressero motivi di illegittimità idonei a proporre l'annullamento della delibera n. 1827 del 18.02.2003 con cui la Regione Molise - Dir. Gen. IV - ha trasmesso le proprie determinazioni in merito al progetto in questione;

- con determinazione Dirigenziale regionale n° 97 dell’ 8 luglio 2003 l’opera è stata esclusa dalla Valutazione di Impatto Ambientale  con le limitazioni che, recepite, fanno parte della presente delibera;

- la Regione Molise, settore beni ambientali, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 490/1999 in data 18.02.2003 con nota n. 245  ha reso parere positivo con le prescrizioni che, recepite, fanno parte della presente delibera;

- la Regione Molise, con nota a firma del Presidente della Giunta regionale n. 12703 del 10.06.2003, dichiara di avere interessato n. 25 Comuni nel cui territorio dovranno realizzarsi le opere, e visti i pareri pervenuti nel termine assegnato, esprime parere favorevole ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera ai sensi dell'art.  3 c. 5 del D.lgs. n. 190/2002;

- l'ERIM con nota 6069 del 05.06.2003, ha interessato gli Enti coinvolti nella definizione delle interferenze al fine della procedura ex art. 4 D.lgs n. 190/2002. Essi sono, oltre ai predetti 25 Comuni della Provincia: FF.SS; ANAS; SNAM Rete Gas; Provincia; Assessorato Regionale Lavori Pubblici - Autorità di bacino interregionale; Assessorato Regionale Risorse Agricole - Sezione Forestale; Assessorato Regionale Risorse Agricole - Sezione Tratturi;

  - che, con nota n. 12704 del 10.06.2003, a firma del Presidente della Giunta Regionale, la Regione Molise ha attestato la rispondenza del progetto de quo alle finalità di cui alla legge n. 443/2001 ed a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002;

- sotto l’aspetto finanziario:

      - che il quadro economico relativo al progetto preliminare, così come specificato nella relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede un costo globale pari a 25.822.000,00 euro, tutto a valere sui fondi ex art. 13 L 166/2002, di cui 190.800,00 euro per lavori di esecuzione di indagini in sito, finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo previsto per l'anno 2003;

      - che Il Soggetto Aggiudicatore dichiara un fabbisogno finanziario per l'intero costo dell'intervento pari a € 25.822.000,00 distribuito lungo l’ arco temporale compreso fra il 2003 ed il 2006;

      - che sono state proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le seguenti prescrizioni:

  - per l’intervento in questione il progetto definitivo dovrà essere corredato dalle necessarie valutazioni ed analisi economico-finanziarie al fine di accertare la possibilità di accedere a fondi in autofinanziamento;

  - l’entità dell’importo da recuperare mediante tariffa dovrà essere determinata sulla base degli effettivi regimi tariffari dei vari settori irriguo e/o idropotabile;

## DELIBERA

- Approvazione progetto preliminare

  - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed esplicitate al successivo punto 1.2, il progetto preliminare dell’”Acquedotto molisano destro” per un costo complessivo di € 25.822.000,00 di cui €190.800,00 per lavori di esecuzione di indagini in sito, finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo.

  - Il Progetto Definitivo dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:

- per l'opera di presa ricadente nell'elemento areale di valore eccezionale art. 7.5f Area di Monte la Costa individuato dal P.T.P.A.A.V. n. 3, saranno realizzate solo opere di conservazione, miglioramento e ripristino dello stato attuale dei luoghi;

- sul tratturo Pescasseroli - Candela elemento lineare art. 7 del P.T.P.A.A.V. n. 3 e sulle fasce di rispetto di 50 mt. sarà ripristinato il manto erboso esistente senza modificare lo stato attuale del sito e non saranno realizzate opere fuori terra;

- tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua previsti con manufatti in c.a. saranno realizzati con strutture in legno o rivestite in legno aventi caratteristiche tipologiche e costruttive tradizionali, in modo da poterne fruire quale integrazione per eventuali percorsi pedonali turistici;

- gli interventi ricadenti nel P.P.E. del P.T.P.A.A.V. n. 2 dovranno essere unicamente interventi di conservazione, miglioramento, e ripristino dello stato dei luoghi; anche per il tratturo Celano - Foggia e per le fasce di rispetto di 50 mt., interessati da attraversamenti del tracciato in progetto, non saranno realizzate opere fuori terra e sarà ripristinato il manto erboso senza modificarne lo stato attuale. Non saranno interessate aree boscate. L'intervento proposto sarà realizzato in modo da non alterare l'aspetto complessivo dei luoghi;

- le briglie saranno rivestite in pietra o realizzate con gabbioni;

- dovrà essere salvaguardata la vegetazione fluviale lungo il tracciato della condotta e gli eventuali percorsi di servizio dovranno essere pavimentati con semplice pietrisco;

- le opere fuori terra (centrale di sollevamento, partitore, ecc.) dovranno essere mascherate con vegetazione e avere le pareti rivestite con materiali tradizionali (laterizio, pietra);

- in sede di progettazione esecutiva verranno allegate le eventuali Verifiche di Ammissibilità, per i tematismi interessati, richiesti dai Piani Paesistici;

- prima dell'inizio dei lavori, verrà presentata una relazione specialistica che individui le caratteristiche vegetazionali del posto e precisi tecnicamente gli interventi di ripiantumazione da effettuarsi;

- dovranno essere stralciati gli interventi previsti in territorio campano valutando la possibilità di realizzare, per una efficacia gestionale, l'ipotizzato collegamento tra i comuni molisani interamente su territorio regionale;

- saranno rispettate le limitazioni inserite nella Delibera Dirigenziale che esclude la Valutazione di Impatto Ambientale ed in particolare:

- il nuovo tracciato sarà mantenuto il più possibile parallelo al tracciato dell’acquedotto esistente, limitando gli attraversamenti in alveo del Torrente Quirino e del Torrente Carapelle ai casi di assoluta necessità e solo nel caso sia possibile escludere l’interferenza con falde idriche o con i livelli litologici interessati dallo scavo;

- dovranno essere previste soluzioni alternative a tali attraversamenti qualora ricadano in siti d’importanza comunitaria;

- per i lavori in alveo, od in prossimità dell’alveo, dovranno essere evitati i periodi di vulnerabilità ambientale delle specie censite nei rispettivi siti d’importanza comunitaria.

2.Assegnazione contributo

2.1 E’ assegnato all’intervento “Acquedotto molisano destro” un contributo di € 190.800,00, in termini di volume di investimento a valere sui fondi ex art.13 della L. n. 166/02 previsti per l’anno 2002, secondo quanto indicato in premessa. Tale importo è ricompreso nell’importo totale di tutto l’intervento di €25.822.000,00 che sarà finanziato in sede di approvazione del Progetto definitivo da rilasciarsi ai sensi dell’art.5 del decreto legislativo n. 190/2002. La quota del contributo attualmente concesso non potrà comunque superare l’importo di 0,017 Meuro per il limite di impegno relativo all’anno 2002.

  - Il soggetto autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002 è l'Ente Risorse Idriche Molise (ERIM) di Campobasso.

3.Clausole finali

  - L’Unità Tecnica Finanza di progetto è incaricata di effettuare le necessarie valutazioni ed analisi economico-finanziarie, al fine di accertare la possibilità di attivare forme  di partenariato pubblico – privato, determinando l’entità dell’importo da recuperare mediante tariffa e riferendone i risultati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne terrà conto nella relazione istruttoria che sarà predisposta per l’approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato;

  - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente delibera, con le modalità stabilite dal decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002.

  - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall’art.2, comma 2, lett.d) del decreto legislativo  n. 190/2002 e dal decreto interministeriale richiamato al punto precedente.

Roma, 25 luglio 2003

IL SEGRETARIO DEL CIPE	IL PRESIDENTE DELEGATO

Mario BALDASSARRI	Giulio TREMONTI