FINANZIAMENTO INTEGRATIVO COMPLETAMENTO OPERA COMMISSARIATA: “AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PAOLA” (LEGGE N.208/1998)

# IL CIPE

VISTA la delibera 9 luglio 1998, n.70 (G.U. n.195/1998), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all’art.1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, attribuendo, tra l’altro, 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire) alle Intese istituzionali di programma per il finanziamento di opere di completamento, anche commissariate, e, nei limiti del 3%, per il finanziamento del 50% di studi di fattibilità;

VISTA la delibera 21 aprile 1999, n.52 (G.U. n.165/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito su base territoriale tra le Regioni meridionali i fondi della citata legge n.208/1998, destinati  - tra l’altro - ad opere commissariate  tra le quali figurano i seguenti interventi: “Ampliamento Palazzo di Giustizia di Paola” e “Uffici finanziari della Provincia di Cosenza”;

VISTA la delibera 1 febbraio 2001, n.10 (G.U. n.99/2001), con la quale questo Comitato ha dettato disposizioni in materia di utilizzo delle economie realizzate nelle varie fasi procedimentali o a seguito di revoche;

VISTE le note n.2299 del 4 febbraio 2003 e n.18574 del 30 settembre 2003, con le quali il Comune di Paola ha richiesto un finanziamento integrativo di euro 2.260.960,55 per far fronte ai maggiori oneri a carico del Comune medesimo derivanti dall’esito negativo del contenzioso con l’impresa appaltatrice, insorto in epoca precedente alla ripresa dei lavori e non transatto a tale data con la medesima ditta, che ha poi curato la prosecuzione dei lavori stessi;

VISTA la nota n.1652/2161 /ES del 20 ottobre 2003 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone l’assegnazione di un finanziamento integrativo per l’opera commissariata di cui al comma precedente, utilizzando parte delle economie resesi disponibili nell’ambito del completamento dell’ altra opera commissariata della Regione Calabria e i cui lavori sono ormai ultimati;

CONSIDERATE le motivazioni addotte dal Comune di Paola a sostegno della richiesta di finanziamento e preso atto della necessità del Comune stesso di far fronte alla procedura coattiva già in fase avanzata, che determinerebbe per il medesimo una grave crisi finanziaria;

RITENUTO di condizionare l’effettiva utilizzazione dell’importo di cui sopra all’ assenso della Regione Calabria;

RITENUTO altresì di dettare disposizioni di carattere generale cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà attenersi per eventuali futuri casi analoghi, onde evitare,  comunque,  forme sperequative;

# DELIBERA

- Per le finalità specificate nelle premesse è  assegnato all’opera commissariata “Ampliamento del Palazzo di Giustizia di Paola” un finanziamento integrativo di 2.260.960,55 euro e che è da imputare su  parte delle economie derivanti dall’opera commissariata “Uffici finanziari della Provincia di Cosenza” già ultimata: l’assegnazione verrà revocata qualora la Regione Calabria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente delibera, comunichi il proprio motivato dissenso alla Segreteria di questo Comitato.

E’ demandata  al Ministero delle Infrastrutture e dei  trasporti la definitiva quantificazione dei maggiori oneri posti a carico del Comune di Paola.

La parte residua delle suddette economie verrà utilizzata alla stregua delle indicazioni di cui alla menzionata delibera n.10/2001.

- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotterà la stessa linea di comportamento anche per altri eventuali casi analoghi, destinando alla copertura dei relativi oneri le economie che si siano maturate nella realizzazione di altri interventi ricadenti nella medesima regione e finanziati a carico delle risorse della legge n.208/1998. Il citato Ministero dovrà verificare preventivamente l’effettiva sussistenza delle condizioni specifiche, riconducibili sostanzialmente all’esistenza di un contenzioso concernente opere commissariate antecedente alla ripresa dei lavori e la cui soluzione non rientri nella disponibilità del Comune interessato, e procederà inoltre  a quantificare in via definitiva i maggiori oneri posti a carico dell’Ente interessato a seguito della soccombenza in giudizio.

Roma, 13 novembre 2003

IL SEGRETARIO DEL CIPE	IL PRESIDENTE DELEGATO

Mario BALDASSARRI	Giulio TREMONTI