# 1° PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001)

# METROTRANVIA PER LA CITTA’ DI BOLOGNA

## IL CIPE

VISTA la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli art. 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. “legge obiettivo”), che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all’art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell’art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

VISTI, in particolare, l’art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall’art. 13 della legge n. 166/2002, e l’art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell’istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita “struttura tecnica di missione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

VISTO l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2003, n. 5279, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale, ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, nonché definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

VISTO l’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

- i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un’analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

- il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

- il comma 177 – come sostituito dall’art. 1, comma 13, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191 – che reca precisazioni in merito ai limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all’allegato 1, nell’ambito dei sistemi urbani, l’intervento “Bologna metropolitana” con un costo di 877,977 Meuro e che all’allegato 2, nella parte relativa alla Regione Emilia-Romagna, tra le “Metropolitane” include il “Sistema di trasporto a guida vincolata nell’area metropolitana di Bologna”;

VISTA la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l’attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l’altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull’esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d’investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

VISTA la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte Costituzionale, nell’esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all’imprescindibilità dell’intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell’attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l’intesa possa anche essere successiva ad un’individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all’opera sono da considerare inefficaci finché l’intesa non si perfezioni;

VISTO il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che inserisce l’intervento “Bologna metropolitana” tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato;

VISTO il decreto emanato dal Ministro dell’interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell’8 giugno 2004, con il quale – in relazione al disposto dell’art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la nota 5 novembre 2004, n COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTA la nota 30 giugno 2005, n. 310 – integrata con le note 1°luglio 2005, n. 312, 4 luglio 2005, n. 313, e 22 luglio 2005, n. 348 – con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sul progetto preliminare della “Metrotranvia per la città di Bologna”, che prevede la variante di tracciato in sede segregata fino alla fermata Ospedale Maggiore, proponendo l’approvazione, con prescrizioni, del progetto preliminare, e formulando la richiesta di finanziamento solo per il 1° lotto (Fiera Michelino - Stazione FS);

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell’allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

CONSIDERATO che l’opera di cui sopra è compresa nell’Intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia – Romagna, sottoscritta il 19 dicembre 2003, con la denominazione “Bologna metropolitana”;

CONSIDERATO che l’intervento è riportato, con un costo di 595 Meuro, nella ricognizione dei progetti in istruttoria di cui all’allegato al DPEF 2006-2009, sul quale questo Comitato si è espresso favorevolmente con delibera 15 luglio 2005, n. 79, riservandosi però di adottare le proprie definitive determinazioni in relazione – tra l’altro – all’intesa che sarebbe stata raggiunta in sede di Conferenza unificata e che non è ancora intervenuta;

CONSIDERATO che con delibera 3 maggio 2001, n. 76 (G.U. n. 182/2001), questo Comitato aveva approvato, tra gli altri, l’intervento del Comune di Bologna, denominato “metropolitana leggera automatica linea Staveco-Fiera, 1° lotto tratta Stazione FS-Fiera Michelino”, del costo di 399.705.000.000 lire (206.430.404,85 euro) ed al quale, per incapienza di fondi, era stato assegnato – a valere sui fondi stanziati dalle leggi n. 488/1999 e 388/2000 – un contributo, in termini di volume d’investimenti, pari al 60% di 292.407.000.000 lire (151.015.612,49 euro), che costituiva il costo dell’opera approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO che con delibera 14 febbraio 2002, n. 2 (G.U. n. 100/2002 – errata corrige in G.U. n. 116/2002), questo Comitato aveva preso atto che taluni soggetti titolari di interventi destinatari di finanziamenti inferiori a quelli richiesti avevano provveduto ad adeguare i propri progetti attenendosi alle direttive di cui alla delibera sopra indicata, mentre il Comune di Bologna, pur avendo proceduto ad un ridimensionamento dell’intervento anche in termini di costo, aveva ritenuto di non poter realizzare un’opera valida entro i corrispondenti limiti di spesa e, impegnandosi a reperire i maggiori finanziamenti necessari, aveva quindi deciso di attuare l’intervento secondo un’ulteriore soluzione progettuale, del costo di 171.560.000 euro ed alla quale è assegnato un contributo di 90.610.000 euro, pari al 52,81% del suddetto costo;

CONSIDERATO che con delibera 29 novembre 2002, n. 99 (G.U. n. 18/2003), questo Comitato ha proceduto alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni ed alla rimodulazione di alcuni interventi, individuando in particolare per il suddetto intervento di Bologna, a fronte del citato costo di 171.560.000 euro, un contributo – in termini di volume d’investimenti – di 90.609.264,20 euro, che alla data della delibera stessa corrispondeva ad un limite d’impegno di 8.745.008,66 euro, imputato a carico delle menzionate leggi n. 488/1999 e n. 388/2000;

CONSIDERATO che con delibera 1° agosto 2003, n. 67, questo Comitato aveva approvato, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, il progetto preliminare della linea 1 della “Metro leggero automatico di Bologna” (della quale il suddetto intervento finanziato a carico delle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000 costituiva un lotto funzionale) per un costo complessivo di 431,829 Meuro, e aveva assegnato un contributo, in termini di volume di investimenti, di 216,171 Meuro a carico delle risorse recate dall’art. 13 della legge n. 166/2002, confermando il contributo di 90,609 Meuro di cui sopra;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 233 dell’ 8 luglio 2004, ha annullato la richiamata delibera n. 67/2003 nel presupposto che non si fosse realizzata l’intesa con la Regione interessata, prevista dall’art. 1 della legge n. 443/2001;

CONSIDERATO che con delibera 18 marzo 2005, n. 22, questo Comitato ha, tra l’altro, preso atto che con nota 17 novembre 2004, n. 1521(TIF 5)/211, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva rappresentato una richiesta di rimodulazione del lotto finanziato a carico delle leggi n. 488/1999 e 388/2000, ma ha rinviato ad altra seduta le relative valutazioni, rilevando che il nuovo progetto preliminare elaborato dal Comune di Bologna per l’intera linea 1 e da presentare nuovamente per il parziale finanziamento a carico della legge n. 443/2001 prevedeva, oltre alla tratta approvata con delibera n. 2/2002, un’estensione verso ovest e non più verso sud, con realizzazione di un servizio di tipo tranviario e con tratte anche in superficie, e concludendo che le modifiche apportate alla tratta suddetta costituivano non tanto una rimodulazione quanto piuttosto una modifica radicale del progetto sia in termini di tecnologia, sia in termini di frequenza e capacità di trasporto;

CONSIDERATO che questo Comitato con le delibere 27 maggio 2005, n. 64 e n. 70, ha assegnato i fondi precedentemente destinati a Bologna a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma - che alla luce della predetta sentenza n. 233/2004 della Corte Costituzionale si sono resi disponibili – per il finanziamento del “Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma” e del “Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini fiera – Cattolica, 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS – Riccione FS”;

CONSIDERATO inoltre che questo Comitato con delibera 27 maggio 2005, n. 73, in relazione alla rilevata innovatività del nuovo progetto preliminare dell’intervento di Bologna rispetto all’originario progetto, ha deliberato di revocare il contributo assegnato da ultimo con delibera n. 99/2002 e di destinare detto contributo ad interventi relativi ai Comuni di L’Aquila e di Latina;

UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l’intesa del Ministro dell’economia e delle finanze;

## PRENDE ATTO

1.	delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- sotto l’aspetto tecnico-procedurale

- che la realizzazione della “Metrotranvia per la città di Bologna” permetterà di conseguire, in sinergia con la filovia in corso di realizzazione e con il Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM), l’obiettivo primario di riequilibrio modale della domanda di trasporto, oggi principalmente orientata all’utilizzo dei mezzi di trasporto su gomma, e di garantire la copertura della domanda di penetrazione nel centro storico della città;

- che lo schema previsto di rete dell’offerta di trasporto è strutturato su due linee (linea 1: Fiera Michelino – Ospedale Maggiore – Borgo Panigale; linea 2: direzione Nord – Sud da Corticella con diramazione Est verso San Lazzaro e Sud – Est verso S. Ruffillo) e su un sistema di navetta per il collegamento diretto tra Aeroporto e Stazione FS;

- che in funzione della domanda di traffico prevista per la linea 1, delle caratteristiche del tessuto urbano attraversato e del livello di servizio richiesto, è stato individuato come sistema più adeguato quello metrotranviario, che nella tratta centrale e più critica corre interamente in sotterraneo, mentre nelle parti esterne emerge in superficie percorrendo più corsie riservate;

- che la linea in esame, da Fiera – Michelino a Normandia, ha uno sviluppo complessivo di circa 11,5 Km  attraverso 24 fermate;

- che in particolare la tratta della predetta linea è articolata in 3 lotti:

- lotto 1: Fiera Michelino – Stazione FS, in galleria profonda, con deposito provvisorio in Fiera Michelino e con estensione per 3,3 Km in galleria;

- lotto 2A: Stazione FS – Ospedale Maggiore – via Emilia fino a Borgo Panigale, con estesa di 3,6 km dei quali 2,5 Km in galleria e 0,7 km in superficie con variante in sede segregata e attestazione all’Ospedale Maggiore;

- lotto 2B: Ospedale Maggiore – Normandia estesa di 4,8 km;

- che, con nota del 10 novembre 2004, n. P.I.380/04 il Comune di Bologna, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto preliminare della “Metrotranvia di Bologna” che adotta una tecnologia e un tracciato differente rispetto al precedente progetto “Metro leggero automatico di Bologna” di cui alla delibera n. 67/2003;

- che con successive note 24 novembre 2004, n. P.I.388/04, e 30 novembre 2004, n. P.I.401/04, lo stesso Comune ha trasmesso al predetto Ministero alcuni elaborati sostitutivi della documentazione precedentemente inviata nonché lo studio di impatto ambientale;

- che su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comune di Bologna, con nota del 23 febbraio 2005, n. P.I.430/05, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa nonché la scheda di progetto unificata e lo schema di piano economico-finanziario;

- che il Ministero delle attività produttive, con nota del 7 febbraio 2005, n. 953651, ha trasmesso il parere favorevole del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

- che la Provincia di Bologna con delibera 15 febbraio 2005, n. 41, ha formulato parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla valutazione di compatibilità ambientale del progetto in esame e all’accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

- che la Regione Emilia – Romagna, con delibera di Giunta 16 febbraio 2005, n. 341, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sotto il profilo della localizzazione del progetto e ha preso atto delle valutazioni espresse, sotto il profilo ambientale, della predetta Amministrazione Provinciale;

- che il Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici – con nota del 7 aprile 2005, n. 3354, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- che parere favorevole, con prescrizioni in linea tecnica ed economica, ha espresso la Commissione interministeriale per le metropolitane di cui alla legge 1042/69 con voto n. 317/L.O., nella seduta del 15 giugno 2005, in particolare sottolineando – sulla scorta della relazione predisposta dal Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – la necessità di realizzare l’intero tracciato della linea in sede totalmente riservata, adeguando pertanto la tratta a raso sino alla stazione di Ospedale Maggiore;

- che conseguentemente, al fine di omogeneizzare il livello di esercizio della tratta Porta Saffi – Ospedale Maggiore, inizialmente prevista in superficie, con la restante tratta in galleria tra Porta Saffi e Fiera Michelino, è stata predisposta una variante intesa a garantire alla linea 1, tra le fermate Fiera Michelino e Ospedale Maggiore, una sede totalmente segregata, eliminando ogni interferenza con la viabilità esistente;

- che, per quanto concerne gli Enti gestori delle interferenze, hanno fornito riscontro al Comune di Bologna:

    - la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), con nota dell’8 aprile 2005, n. 919, ha espresso parere favorevole di massima con prescrizioni salvo che per la soluzione proposta in via principale per la nuova stazione del Metro;

    - il Consorzio di Bonifica Reno-Palata, con nota del 15 dicembre 2004, n. 7517, ha espresso parere favorevole, con riserva di esprimersi in sede di progetto definitivo/esecutivo sulla risoluzione di dettaglio dell’interferenza della linea con il canale di propria competenza;

    - l’ENEL, con nota del 7 marzo 2005, n. 012972, ha espresso parere favorevole riservandosi di approfondire in sede di progettazione definitiva lo studio dei sottoservizi;

- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, evidenziando quali osservazioni avanzate in sede istruttoria vengono accolte in linea di principio e debbano quindi essere approfondite successivamente;

- sotto l’aspetto attuativo

- che il soggetto aggiudicatore è il Comune di Bologna;

- che la modalità prevista per l’affidamento dei lavori è l’affidamento generale a contraente generale;

- che i tempi complessivi per l'ultimazione dell'opera, inclusi quelli per la redazione delle ulteriori progettazioni e per la gara, nonché quelli per la messa in esercizio, sono stimati in 59 mesi, di cui 45 per la fase di realizzazione;

- che il CUP del progetto è F71L05000010001;

- sotto l’aspetto finanziario

- che il progetto originario presentava un costo di 510.248.550 euro circa, al netto dell'IVA, ed un costo – al lordo dell'imposta – di 559.863.090,80 euro;

- che la variante in sede segregata comporta un costo aggiuntivo di 27.838.743,38 euro;

- che il costo complessivo del progetto è pari quindi a 587.701.834,18 euro, così articolato:

    - opere civili 							239.603.182,00 euro

    - impiantistica di sistema					131.422.986,00 euro

    - opere e forniture (tra cui rotabili per 60 Meuro)		  89.508.740,00 euro

    - opere attuazione piani di sicurezza			    7.372.000,00 euro

    - somme a disposizione (per espropri, spese				 tecniche e ingegneristiche, imprevisti, etc.)		  67.767.063,25 euro

    - IVA								  52.027.862,93 euro

- che il costo di un primo lotto funzionale(Fiera Michelino- Stazione FS) è pari a 185.470.756,10 euro;

- che la copertura finanziaria del predetto lotto è così ripartita:

- Regione Emilia – Romagna					     516.457 euro

- Comune di Bologna						86.295.620 euro

- fondi RFI							  8.048.679 euro

totale	94.860.756 euro

- che il Comune di Bologna, con lettera del 30 giugno 2005, ha fatto presente che la realizzazione dell'opera avverrà tramite soggetto attuatore terzo – in corso di individuazione – a cui attribuirà le contribuzioni pubbliche e si è impegnato a garantire a detto soggetto un contributo pari al 30% del costo complessivo dell’opera, comprensivo del citato importo di 86,296 Meuro;

- che il contributo di cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone l’assegnazione a carico delle risorse della legge n. 166/2002, quantificabile puntualmente nell’importo di 90.610.000,10 euro, vale a completare il finanziamento del predetto lotto;

- che l’analisi costi – benefici è stata condotta sul valore originario dell’intervento al netto dell'IVA ed evidenzia un valore attuale netto economico pari a 1.133,518 Meuro e un tasso di rendimento interno economico del 15,8%;

2. delle considerazioni sui profili finanziari svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze ed in particolare:

- che l’Unità tecnica-Finanza di progetto, istituita presso detto Ministero, esaminata una versione di piano economico riferita al costo originario netto del progetto presentato dal Comune di Bologna, nel parere datato 6 giugno 2005 ritiene che, rispetto alle effettive capacità di reddito derivanti dalla gestione della metropolitana, il contributo richiesto a questo Comitato, a valere sulla “legge obiettivo”, risulti elevato e che il progetto consenta il coinvolgimento di capitali privati attraverso l’erogazione di finanziamento bancario, garantito da una capienza del cash flow, consentendo così la riduzione della contribuzione statale;

- che il Ministero istruttore ritiene le considerazioni della citata Unità superate dalla redazione di un nuovo piano economico-finanziario in cui, quale contributo a fondo perduto richiesto, viene indicato solo quello a carico delle risorse destinate all’attuazione del Programma;

- che il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del predetto Dicastero, che si è anch’esso pronunciato sulla citata versione originaria del piano economico-finanziario e che evidenzia le conseguenti discordanze con i dati della relazione istruttoria, nel parere reso il 26 luglio 2005, del pari rileva che l’iniziativa presenta un’elevata redditività del capitale investito, osservando come, in prima approssimazione, il livello della tariffa media risulti contenuto e suggerendo comunque – in relazione alla complessità dell’opera, alla rilevante redditività potenziale e alla dipendenza di quest’ultima dalle ipotesi di sviluppo della domanda – di subordinare l’approvazione del connesso schema di finanziamento pubblico alla redazione del piano economico-finanziario analitico;

3. degli sviluppi successivi ed in particolare:

- che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in seduta propone l’assegnazione a carico delle predette risorse di 3.125.000 euro per la progettazione definitiva dell’opera;

- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’odierna seduta precisa che provvederà a completare la copertura finanziaria del primo lotto a valere sui fondi propri;

## DELIBERA

- Approvazione progetto preliminare

  - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi del disposto dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato da ultimo, dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato – con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell’opera e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio il progetto preliminare della “Metrotranvia per la città di Bologna” nella versione che include la “variante di tracciato in sede segregata” fino alla fermata Ospedale Maggiore.

E’ conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell’opera stessa.

  - Ai sensi del citato articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l’importo di 587.701.834,18 euro costituisce il limite di spesa dell’intervento.

  - Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l’approvazione del progetto approvato con la presente delibera, sono riportate nell’allegato, che forma parte integrante della delibera stessa, e debbono essere sviluppate in sede di progettazione definitiva.

- Assegnazione contributo

Al 1° lotto dell'intervento “Metrotranvia per la città di Bologna” è assegnato un contributo, in termini di volume di investimento, di 3.125.000 euro: l’onere relativo è imputato sul 3° limite di impegno quindicennale di cui all’art. 13 della legge 166/2002, decorrente dal 2004, e la quota annua non potrà comunque superare 268.000 euro.

- Ulteriori fasi della progettazione

  - Il progetto definitivo dovrà riportare il quadro economico aggiornato che tenga conto anche delle valutazioni sui profili economico-finanziari e delle considerazioni di ordine tecnico formulate dalla predetta Commissione interministeriale prevista dalla legge n. 1042/1969: da detto quadro dovrà essere espunta l'IVA se il soggetto che il Comune avrà nel frattempo individuato per la realizzazione dell'opera e che intenda proporre quale soggetto aggiudicatore in propria vece, fruisce dei rimborsi IVA.

  - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere, a corredo del progetto definitivo, versione aggiornata del piano economico-finanziario e analitico, nonché della scheda prevista dalla delibera n. 63/2003, che riporti nel dettaglio la copertura finanziaria disponibile.

  - In fase di approvazione del progetto definitivo la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà a precisare i capitoli dello stato di previsione della spesa cui imputare, nell’ambito del contributo massimo come sopra richiesto, il differenziale tra il costo aggiornato del 1° lotto dell’intervento e le disponibilità di cui alla “presa d’atto”.

- Clausole finali

- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell’intervento approvato con la presente delibera.

  - Il predetto Ministero provvederà ad accertare che il progetto definitivo recepisca le prescrizioni di cui al punto 1.3.

4.3	Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4 	Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell’opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l’altro – l’ acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall’importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.

4.5	Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l’intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 29 luglio 2005

IL SEGRETARIO DEL CIPE					   IL PRESIDENTE

Mario BALDASSARRI					Silvio BERLUSCONI