SISTEMA “CODICE UNICO DI PROGETTO”, CUP (codice: G17H03000130001), E SISTEMA “MONITORAGGIO INVESTIMENTI PUBBLICI”, MIP (codice: G17H03000130011)

# RAPPORTO SEMESTRALE EX LEGE 144/99, ART. 1, COMMA 6:

# SECONDO SEMESTRE 2005

Indice

- attività svolte

1.a. sistema CUP

1.b. sistema MIP

- sistema CUP: risultati raggiunti

2.a. dimensioni dell’anagrafe progetti

2.b. soggetti accreditati

- spese sostenute e previste

- obiettivi e programma

### Roma, 7 febbraio 2006

- Attività svolte

1.a. Sistema CUP

Nel secondo semestre 2005 il sistema CUP ha continuato la sua diffusione, ed al termine del III anno di attività ha superato i 185.000 progetti registrati: questo risultato va letto ricordando anche che l’obbligo di legge è stato esteso solo dal 1 gennaio 2004 anche ai progetti d’investimento pubblico di importo minore a 100.000 Euro.

La “struttura di supporto CUP”, operativa presso il Servizio centrale segreteria CIPE, ha continuato ad operare, con il contributo di Sinit e Consip, anche a livello di adeguamento del sito dedicato e di miglioramento delle relative funzioni. Va ricordato che il CIPE, nell’approvare la relazione relativa al primo semestre 2005, ha valutato positivamente i risultati raggiunti dal sistema CUP, in significativo e costante miglioramento, ed ha ritenuto che occorre dare ulteriore impulso alla diffusione ed all’implementazione di detto sistema, anche in collegamento con il SIOPE e con gli altri sistemi di monitoraggio.

Come già ricordato nelle precedenti relazioni, è proseguita, in coerenza con la raccomandazione formulata a suo tempo dalla Conferenza Unificata, ed accolta dal CIPE con la delibera 143/2002, l’attività di formazione / informazione sul territorio, con incontri e seminari, tenuti sia a Roma sia in altre città (vedi all. 1, “seminari ed incontri”), con la collaborazione, in particolare, delle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

E’ altresì continuata l’attività di adeguamento di alcune funzionalità del sistema, relative alle fasi sia di accreditamento dei soggetti sia di registrazione dei progetti d’investimento pubblico, in base all’esperienza maturata ed anche alle indicazioni e richieste emerse nei suddetti seminari ed incontri (vedi all. 2, “modifiche del software”).

E’ in fase di collaudo il “sistema conoscitivo”, destinato a svolgere due funzioni: rendere disponibili sul sito CUP dei report, derivati da interrogazioni all’anagrafe progetti, e segnalare in automatico alla struttura di supporto delle eventuali potenziali incongruenze presenti nel corredo informativo inserito nella banca dati.

E’ continuata l’attività di manutenzione delle banche dati del sistema (“anagrafe dei soggetti” ed “anagrafe di progetti”), basata sull’analisi dei dati registrati, sulla verifica della loro validità (con strumenti sia automatici – collegati al “sistema conoscitivo”, come accennato - sia manuali) e sul confronto diretto con i relativi soggetti responsabili. Da questa lettura critica dei dati hanno anche avuto origine alcune delle modifiche apportate all’applicazione ed interventi di  semplificazione procedurale.

Si è tenuta il 14 dicembre 2005 una riunione del Gruppo tecnico di coordinamento, previsto dalla delibera CIPE 143/2002, per evidenziare i risultati ottenuti e gli sviluppi in corso.

Come già ricordato nelle precedenti relazioni, sono proseguiti gli incontri con altre istituzioni interessate allo sviluppo del sistema CUP, con lo scopo di semplificare, per quanto possibile, l’azione amministrativa ed aggiornare, con criteri condivisi, i sistemi di classificazione utilizzati anche dalle suddette istituzioni.

In particolare, si sono avuti incontri con

- Regioni Lombardia e Molise,

- Provincia autonoma di Bolzano.

Le Regioni Lombardia e Molise hanno dichiarato la disponibilità ad inserire nei mandati informatici, accanto ai codici gestionali, anche il CUP, per consentire una prima sperimentazione dell’inserimento di tale codice nel SIOPE.

Si è tenuto, il 30 novembre, un incontro con i rappresentanti della Provincia di Bolzano, i cui progetti d’investimento non sono stati ancora registrati al sistema CUP, per l’individuazione delle ragioni di questo ritardo e la verifica, fra l’altro, delle possibili modalità di richiesta massiva dei codici di loro competenza.

Sono proseguiti anche gli incontri con i responsabili di altre banche dati, fra cui Monit - sistema di monitoraggio dei fondi strutturali.

Per quanto riguarda in particolare Monit, sono continuate le attività finalizzate alla cooperazione tra i due sistemi, con l’attivazione, all'interno di detto sistema, del campo per il codice CUP, al momento non obbligatorio (per evitare che la sua mancanza possa comunque ritardare i dovuti adempimenti nei confronti della Commissione Europea). E’ continuata l’azione di sensibilizzazione presso le varie Regioni, a sostegno della compilazione del suddetto campo, ricordando, tra l’altro, che la delibera CIPE n. 20/2004 prevede una riserva premiale finalizzata al potenziamento ed al miglioramento del sistema di monitoraggio dei fondi strutturali.

1.b. Sistema MIP

Si è tenuta, come accennato, una riunione del Gruppo di coordinamento, previsto nella citata delibera CIPE 143/2002 - ampliato con l’inserimento di rappresentanti del Gabinetto del MEF, della Guardia di Finanza, della Ragioneria Generale dello Stato - per discutere sia l’evoluzione del sistema CUP sia le problematiche per la progettazione e lo sviluppo del sistema MIP.

E’ continuata l’attività di individuazione delle caratteristiche del sistema MIP, anche in base al confronto con esperienze maturate in altri ambienti (fra cui SOGEI e ABI).

In coerenza con quanto previsto nella delibera CIPE 25/2004, si ritiene opportuno che gli incarichi per la progettazione del sistema, e quindi le relative gare, siano strutturati per passi successivi, iniziando, non appena possibile, con il “glossario”, che consentirebbe, fra l’altro, di individuare i dati di interesse del MIP e le loro caratteristiche logiche ed informatiche.

2. Sistema CUP: risultati raggiunti

2.a. Dimensioni dell’anagrafe progetti

Nei prospetti allegati, seguendo lo schema utilizzato per le precedenti relazioni,  sono riportati alcuni dati sui progetti registrati al sistema e sulle loro caratteristiche, aggiornati a fine dicembre 2005.

In estrema sintesi si può affermare che:

- sono registrati al sistema, ed hanno ricevuto un codice, oltre 186.000 progetti d’investimento pubblico,

- detti progetti sono ripartiti essenzialmente fra lavori pubblici (58%) ed aiuti (40%).

Va preliminarmente segnalato che, in conseguenza dell’attività di pulizia della banca dati – che può comportare, fra l’altro, anche la cancellazione di codici erroneamente richiesti due o più volte per un unico progetto -, il numero di CUP che risultano richiesti alle date delle varie analisi può differire leggermente fra un’edizione di questo rapporto e le precedenti.

Nell’allegato 3, “distribuzione dei CUP secondo la natura del progetto e trend di crescita”, è evidenziata l’evoluzione del numero totale dei progetti registrati nel sistema, che sono passati dai circa 121.000 a fine 2004 ai 154.000 (+ 23%) di fine giugno ed ai 186.000 di fine dicembre 2005 (+ 21 % su giugno e + 54 % nell’anno). E’ anche evidenziata l’evoluzione per natura di progetto (lavori pubblici, aiuti, altro).

Nell’allegato 4, “distribuzione dei CUP per settore e trend d’incremento”, è riportato il numero dei progetti registrati per i vari settori d’intervento, i più rilevanti dei quali sono gli impianti e le attrezzature per le attività produttive e la ricerca e le opere e le infrastrutture sociali (27%), le infrastrutture di trasporto (19%), le infrastrutture ambientali e risorse idriche (10%) e la formazione e i sostegni per il mercato del lavoro (9%). Come già accennato, il trend di crescita si mantiene molto rilevante, risultando pari, su base annua, al 54%; in valore assoluto, i codici richiesti nel 2005, circa 65.000, sono in numero superiore a quelli richiesti sia nel 2004 (60.000) sia nel 2003 (61.000).

Nell’allegato 5, “distribuzione dei CUP per natura di progetto e per tipologia d’investimento”, i progetti registrati sono ripartiti sia per natura sia per tipologia, in modo da evidenziare, ad esempio, quanti progetti di aiuto hanno interessato interventi di manutenzione straordinaria, e quanti lavori pubblici prevedono interventi di ristrutturazione.

Nell’allegato 6, “distribuzione dei CUP per regione e per natura”, è evidenziato il numero di progetti registrati nelle varie regioni d’Italia: come si vede, le regioni i cui territori sono interessati dal maggior numero di progetti registrati sono la Lombardia, la Campania, il Veneto, la Puglia, l’Emilia Romagna, la Toscana e la Sicilia. Si può vedere come nelle regioni non rientranti nell’obiettivo 1 prevalgono i lavori pubblici, mentre nelle altre prevalgono gli aiuti.

Nell’allegato 7, “distribuzione dei CUP secondo la copertura finanziaria”, è evidenziato il numero di progetti che ricorrono alle varie fonti: ovviamente, il caso più frequente è quello della multicopertura, seguito dagli interventi finanziati solo dai Comuni.

2.b. Soggetti ed utenti accreditati

Nel prospetto allegato (vedi all. 8: “distribuzione per Regione dei soggetti ed utenti accreditati al 31 dicembre 2005”) sono riportati – in totale e per Regione - i dati relativi ai soggetti che si sono accreditati al sistema ed agli utenti abilitati a generare codici o ad interrogare la banca dati dei progetti registrati:

- i soggetti accreditati, ovvero gli enti responsabili dei progetti registrati, sono oltre 7.400 (4.300 circa a fine 2004),

- gli utenti abilitati, cioè i funzionari che operano per conto dei vari soggetti, sono circa 11.000 (circa 6.000 a fine 2004).

Come si vede, Lombardia, Veneto e Campania sono le Regioni nelle quali risultano accreditati più soggetti e più utenti.

Per consentire una valutazione della dinamica degli accreditamenti nel corso del 2005, negli allegati 9 e 10 (“distribuzione per regione e mese del 2005 dei soggetti e degli utenti accreditati”), sono evidenziati i soggetti e gli utenti che si sono registrati in tutto il 2005 ed in ciascun mese di tale anno, ripartiti in base alla regione di provenienza. Lombardia, Campania e Piemonte risultano essere state le regioni più attive in questo periodo.

- Spese sostenute e previste

Lo sviluppo del sistema CUP è stato realizzato ad oggi con spese contenute e coerenti con i budget a suo tempo definiti ed approvati.

Nei due anni 2003 e 2004 sono stati complessivamente spesi circa 1,02 meuro (compresa IVA), grazie anche al fatto di avere adeguato alle esigenze il software usato per la messa a punto del sistema CUP, che è stato inoltre impiegato essenzialmente su hardware già disponibile presso questo.

Per il 2005 il consuntivo è stimato in 0,44 meuro, importo anche questo contenuto grazie ai motivi su indicati.

Per il 2006 si prevede una spesa di circa 0,8 meuro, tenuto conto anche dell’esigenza – meglio descritta al successivo punto 4 – di realizzare un significativo aggiornamento del software del sistema CUP.

Per lo sviluppo del progetto MIP, per il quale finora non sono stati consuntivati costi, si ritiene che siano necessario impegnare circa 5,08 meuro (stimando, in primissima approssimazione, che siano necessari circa 5,00 meuro per la progettazione del sistema, che dovrebbe essere posta a gara nei prossimi mesi).

- Obiettivi e programma

Gli obiettivi dei sistemi CUP e MIP, come già ricordato nelle relazioni precedenti, sono riassumibili nel rendere disponibili dati credibili e tempestivi sull’evoluzione della complessiva spesa pubblica per lo sviluppo (che comprende lavori pubblici, incentivi alle imprese, formazione, ricerca, e miglioramenti della Pubblica Amministrazione) a livello sia nazionale sia locale: in via subordinata, ma comunque rilevante, i due sistemi hanno anche gli obiettivi della semplificazione dell’attività amministrativa (in prospettiva le informazioni sull’evoluzione della spesa pubblica per lo sviluppo dovranno essere inserite nel sistema una sola volta: il sistema provvederà poi a farle circolare inviandole ai vari sistema informativi interessati), dell’introduzione nella Pubblica Amministrazione di tecnologie informatiche innovative, e del “ritorno” per gli utenti.

In effetti, a parte la sanzione prevista per il non utilizzo del CUP (prevista appunto, ma oggi non ancora operativa), l’attuale diffusione del sistema CUP è anche il risultato dei servizi che il suo utilizzo offre agli utenti: a tal fine, particolare attenzione si sta dedicando alla progettazione della reportistica del sistema CUP – come già ricordato a proposito del sistema conoscitivo -, e, ancora di più, del sistema MIP.

Per il sistema CUP, inoltre, si stanno definendo le caratteristiche di un significativo intervento di aggiornamento del software, reso necessario anche dal fatto che all’avvio del sistema – che risale al 1 gennaio 2003 - è stata utilizzata una versione sostanzialmente sperimentale dell’applicativo, sviluppata peraltro in tempi molto brevi nella fase di messa a punto del sistema CUP. L’utilizzo del sistema ed il livello raggiunto dalle due banche dati consentono di potere oggi definire specifiche tecniche sufficienti per progettare la realizzazione di una versione a regime dell’applicativo suddetto, divenuta ormai necessaria.

Questo aggiornamento tende introdurre significative modifiche alle modalità operative, modifiche la cui esigenza è emersa nel corso dei primi tre anni di utilizzo, anche allo scopo di semplificare l’attività degli utenti, l’affidabilità delle informazioni registrate e, in particolare, l’estensione dell’uso dei sistemi di caricamento batch e mediante web services.

Per il prosieguo dell’attività di formazione / informazione, cui si è fatto già cenno, continuano i contatti con le Amministrazioni centrali e locali, le Camere di Commercio, le Università e gli Istituti di ricerca per concordare il calendario dei prossimi incontri e seminari.

Per quanto riguarda il rilevante obiettivo della semplificazione delle procedure, si sta lavorando con le altre amministrazioni: perché il CUP possa funzionare efficacemente è, infatti, indispensabile che sia utilizzato in tutte le banche dati relative alla spesa per lo sviluppo.

Per il sistema MIP, si sta cercando di organizzare una prima fase di progettazione / realizzazione, fondata, da una parte, sulla realizzazione di un glossario, per facilitare la comunicazione del sistema CUP con i sistemi Monit ed APQ, e, dall’altra, sulla raccolta di elementi di raccordo fra i codici gestionali, come utilizzati nel sistema SIOPE, e la necessità del codice di progetto.

Allegato 1

Seminari ed incontri CUP, secondo semestre 2005

Provincia di Verona, 8 luglio 2005

Sede: sede della Provincia

Provincia di Brescia, 7 ottobre 2005

Sede: sede della Provincia

Comune di Brescia, 7 ottobre 2005

Sede: sede del Comune

Provincia di Catanzaro, 21 ottobre 2005

Sede: sede della Provincia

Regione Sicilia, 21 settembre 2005

Sede: Ministero dell’economia, Roma

Regione Molise, 7 novembre 2005

Sede: sede della Regione, Campobasso

Ministero della Difesa, 10 novembre 2005

Sede: Ministero dell’economia, Roma

Provincia di Genova, 15 novembre 2005

Sede: sede della Provincia

Regione Lombardia, 21 novembre 2005

Sede: sede della Regione, Milano

Sviluppo Italia, 28 novembre

Sede: sede della società, Roma

Regione Friuli Venezia Giulia, 22 novembre 2005

Sede: sede della Regione, Trieste

Provincia autonoma di Bolzano, 30 novembre 2005

Sede: sede della Provincia

Provincia di Perugia, 7 dicembre 2005

Sede: sede della Provincia

Allegato 2

modifiche del software

INTERVENTI REALIZZATI E MESSI IN ESERCIZIO NEL SECONDO SEMESTRE 2005

ACCREDITO DEI SOGGETTI

- Invio automatico e-mail di sollecito agli utenti, la cui registrazione al Sistema sia in stato “da esaminare”.

La funzione invia automaticamente una e-mail per tutte le richieste d’utenza non completate, per le quali cioè non è stata portata a conclusione la procedura prevista per l’accreditamento al Sistema CUP per ritardata risposta degli utenti.

RICHIESTA CODICI

- Campo “Settore di attività economica del beneficiario”.

Inserimento “libero” (anziché effettuato per default) se la natura del progetto indicata è “Partecipazioni azionarie o conferimenti di capitale”.

- Riduzione dimensione campo “Descrizione del progetto”.

Nel quadro della ridefinizione dei criteri per la redazione del campo descrizione, e per semplificare l’evidenzazione di CUP duplicati e la ricerca dei CUP Master, è stata ridotta la dimensione del campo di testo da 4.000 a 256 caratteri.

Semplificazione volta all’utilizzo del CUP cumulativo.

Dato che l’utilizzo del CUP cumulativo è previsto per interventi riguardanti un “unico e specifico settore economico beneficiario” (delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004), è stato reso possibile inserire tale informazione solo a livello di “sezione” (campo mantenuto obbligatorio) senza necessariamente scendere ai livelli di dettaglio (che restano comunque facoltativi).

- Istruzioni per la compilazione di alcuni campi.

Per facilitare la redazione di alcuni campi, si sono inseriti, all’interno dell’applicativo CUP, “pulsanti” con i quali sono richiamabili le “regole per la compilazione” dei seguenti campi: “descrizione del progetto”, “altre informazioni”, “costo” ed “importo del finanziamento pubblico”, oltre ad altri campi utilizzati in fase di accreditamento dell’utente.

Integrazione alla classificazione “categoria di progetto”.

Per facilitare l’uso della classificazione dei progetti in fase di richiesta del CUP, sono state inserite alcune nuove voci relative alla classificazione suddetta, quali “servizi comuni di promozione dell’offerta di prodotti dell’industria”, “altri servizi alle imprese industriali”, “servizi alle imprese del commercio”, “servizi comuni di promozione dell’offerta commerciale”, “servizi di consulenza alle imprese del commercio” ed “altri servizi alle imprese commerciali”.

Gestione delle deleghe per i soggetti “concentratori”.

L’attività dei soggetti concentratori è ora oggetto di monitoraggio ed è regolata da criteri specifici.

Aggiunta parametri di ricerca web service per lista CUP.

Tra i parametri di ricerca utilizzati nel servizio “Lista CUP”, si è provveduto ad aggiungere quattro nuove informazioni, relative alle date di richiesta/modifica dei codici: data generazione a partire da, data generazione fino a, data ultima modifica a partire da, data ultima modifica fino a.

Funzione “Chiusura/revoca CUP”.

Si è provveduto ad incrementare i controlli relativi a tale funzione, che ora sono comunque centrati sull’unità organizzativa per cui è accreditato l’utente e non più sull’intera amministrazione di appartenenza.

Allegato 3

CUP richiesti: distribuzione per natura e trend di crescita

| natura | dicembre-05 |  | giugno-05 |  | dicembre-04 |  | incrementi % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. v.a. | % | B. v.a. | % | C. v.a. | % | A - C | A – B | B - C |
| LAVORI PUBBLICI | 107.835 | 57,86 | 80.758 | 52,49 | 60.280 | 49,73 | 78,9 | 33,5 | 34,0 |
| AIUTI | 73.863 | 39,63 | 69.854 | 45,41 | 58.774 | 48,48 | 25,67 | 5,74 | 18,85 |
| ALTRO | 4.681 | 2,51 | 3.234 | 2,10 | 2.168 | 1,79 | 115,91 | 44,74 | 49,17 |
| TOTALE | 186.379 | 100,00 | 153.846 | 100,00 | 121.222 | 100,00 | 53,75 | 21,15 | 26,91 |
| Elaborazione dati a cura della Struttura di Supporto CUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Allegato 4

CUP richiesti: distribuzione per settore e trend di crescita

| Settore di intervento | dic-05 |  | giu-05 |  | dic-04 |  | dic-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. v.a. | % | B. v.a. | % | C. v.a. | % | D. v.a. | % |
| OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA'. PRODUTTIVE E RICERCA | 50.966 | 27,3 | 48.357 | 31,4 | 44.857 | 37,0 | 34.819 | 57,0 |
| OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI | 49.957 | 26,8 | 38.482 | 25,0 | 28.918 | 23,9 | 12.602 | 15,3 |
| INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 35.501 | 19,0 | 27.053 | 17,6 | 20.648 | 17,0 | 9.356 | 15,3 |
| INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 17.730 | 9,5 | 13.254 | 8,6 | 10.055 | 8,3 | 3.142 | 5,1 |
| FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO | 16.543 | 8,9 | 15.482 | 10,1 | 8.217 | 6,8 | 2 | 0,0 |
| SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' | 6.735 | 3,6 | 4.160 | 2,7 | 2.973 | 2,5 | 607 | 1,0 |
| SERVIZI ALLE IMPRESE | 4.447 | 2,4 | 3.860 | 2,5 | 3.245 | 2,7 | 19 | 0,0 |
| INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO | 1.733 | 0,9 | 1.199 | 0,8 | 824 | 0,7 | 239 | 0,4 |
| INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 1.405 | 0,8 | 1.039 | 0,7 | 763 | 0,6 | 112 | 0,2 |
| INFRASTRUTTURE PER ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE | 1.362 | 0,7 | 960 | 0,6 | 722 | 0,6 | 166 | 0,3 |
| Totale | 186.379 | 100,00 | 153.846 | 100,00 | 121.222 | 100,00 | 61.064 | 100,00 |
| Settore di intervento | incrementi % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A - B | A - C | A - D | C - D |  |  |  |  |
| OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA'. PRODUTTIVE E RICERCA | 5,4 | 13,6 | 46,4 | 28,8 |  |  |  |  |
| OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI | 29,8 | 72,8 | 296,4 | 129,5 |  |  |  |  |
| INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 31,2 | 71,9 | 279,4 | 120,7 |  |  |  |  |
| INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | 33,8 | 76,3 | 464,3 | 220,0 |  |  |  |  |
| FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO | 6,9 | 101,3 | n.s. | n.s. |  |  |  |  |
| SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' | 61,9 | 126,5 | n.s. | 389,8 |  |  |  |  |
| SERVIZI ALLE IMPRESE | 15,2 | 37,0 | n.s. | n.s. |  |  |  |  |
| INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO | 44,5 | 110,3 | 625,1 | 244,8 |  |  |  |  |
| INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 35,2 | 84,1 | n.s. | 581,3 |  |  |  |  |
| INFRASTRUTTURE PER ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE | 41,9 | 88,6 | 720,5 | 334,9 |  |  |  |  |
|  | 21,15 | 53,75 | 205,2 | 98,5 |  |  |  |  |
| Elaborazioni a cura della Struttura di Supporto CUP |  |  |  |  |  |  |  |  |

Allegato 5

CUP richiesti: distribuzione per natura e tipologia del progetto

| NATURA \ TIPOLOGIA | NUOVA REALIZZAZIONE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | AMPLIAMENTO | RISTRUTTURAZIONE | ALTRO | TOTALE v.a. % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAVORI PUBBLICI | 35.269 | 35.646 | 1.998 | 11.133 | 23.789 | 107.835 | 57,9 |
| AIUTI | 24.373 | 392 | 17.562 | 2.203 | 29.333 | 73.863 | 39,6 |
| ALTRO |  | 166 |  |  | 4.515 | 4.681 | 2,5 |
| Totale | 59.642 | 36.204 | 19.560 | 13.336 | 57.637 | 186.379 | 100,0 |
| Elaborazioni a cura della Struttura di Supporto CUP |  |  |  |  |  |  |  |

Allegato 6

CUP richiesti: distribuzione per regione e per natura

| REGIONI \ NATURA | LAVORI PUBBLICI | AIUTI | FORNITURE DI SERVIZI | FORNITURE DI BENI | PARTECIPAZIONI AZIONARIE | TOTALE v.a. % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABRUZZO | 2.874 | 1.788 | 46 | 46 | 2 | 4.756 | 2,55 |
| BASILICATA | 2.198 | 1.626 | 15 | 24 |  | 3.863 | 2,07 |
| CALABRIA | 2.523 | 5.732 | 42 | 44 |  | 8.341 | 4,48 |
| CAMPANIA | 8.490 | 13.785 | 138 | 173 | 2 | 22.588 | 12,12 |
| EMILIA-ROMAGNA | 10.880 | 1.494 | 306 | 271 | 8 | 12.959 | 6,95 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 3.920 | 5.149 | 64 | 41 |  | 9.174 | 4,92 |
| LAZIO | 4.189 | 2.193 | 85 | 77 | 1 | 6.545 | 3,51 |
| LIGURIA | 3.759 | 1.820 | 129 | 96 | 2 | 5.806 | 3,12 |
| LOMBARDIA | 18.407 | 8.582 | 462 | 237 | 9 | 27.697 | 14,86 |
| MARCHE | 3.455 | 1.147 | 41 | 58 |  | 4.701 | 2,52 |
| MOLISE | 1.266 | 685 | 46 | 102 | 3 | 2.102 | 1,13 |
| PIEMONTE | 6.074 | 3.118 | 79 | 131 | 2 | 9.404 | 5,05 |
| PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | 11 | 22 | 1 | 1 |  | 35 | 0,02 |
| PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 26 | 12 | 1 | 1 |  | 40 | 0,02 |
| PUGLIA | 3.690 | 9.155 | 62 | 89 |  | 12.996 | 6,97 |
| SARDEGNA | 3.472 | 1.973 | 65 | 17 |  | 5.527 | 2,97 |
| SICILIA | 3.461 | 7.305 | 96 | 60 | 1 | 10.923 | 5,86 |
| TOSCANA | 8.400 | 3.072 | 202 | 218 | 14 | 11.906 | 6,39 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 5 |  |  |  |  | 5 | 0,00 |
| UMBRIA | 2.925 | 1.737 | 62 | 78 |  | 4.802 | 2,58 |
| VALLE D'AOSTA | 736 | 56 | 45 | 7 |  | 844 | 0,45 |
| VENETO | 13.517 | 3.256 | 266 | 298 | 43 | 17.380 | 9,33 |
| MULTIREGIONALE | 3.556 | 44 | 198 | 70 | 1 | 3.869 | 2,08 |
| ESTERO | 1 | 112 | 3 |  |  | 116 | 0,06 |
| TOTALE | 107.835 | 73.863 | 2.454 | 2.139 | 88 | 186.379 | 100,00 |
| Elaborazione a cura della Struttura di Supporto CUP |  |  |  |  |  |  |  |

Allegato 7

CUP richiesti: distribuzione secondo la copertura finanziaria

| copertura finanziaria | v.a. | % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTICOPERTURA | 76.745 | 41,2 |  |  |  |  |  |  |
| COMUNALE | 33.155 | 17,8 |  |  |  |  |  |  |
| ALTRA PUBBLICA | 29.880 | 16,0 |  |  |  |  |  |  |
| REGIONALE | 17.898 | 9,60 |  |  |  |  |  |  |
| STATALE | 15.617 | 8,4 |  |  |  |  |  |  |
| PROVINCIALE | 9.765 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |
| COMUNITARIA | 2.562 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| PRIVATA | 757 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Totale | 186.379 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Elaborazione dati a cura della Struttura di Supporto CUP |  |  |  |  |  |  |  |  |

Allegato 8

soggetti ed utenti: distribuzione per regione

| Soggetti: distribuzione per Regione |  |  |  | Utenti: distribuzione per Regione |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | Soggetti | % |  | Regione | Utenti | % |
| ABRUZZO | 351 | 4,72 |  | ABRUZZO | 456 | 4,15 |
| BASILICATA | 95 | 1,28 |  | BASILICATA | 131 | 1,19 |
| CALABRIA | 339 | 4,56 |  | CALABRIA | 413 | 3,76 |
| CAMPANIA | 587 | 7,89 |  | CAMPANIA | 839 | 7,64 |
| EMILIA-ROMAGNA | 397 | 5,34 |  | EMILIA-ROMAGNA | 618 | 5,63 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 243 | 3,27 |  | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 397 | 3,62 |
| LAZIO | 409 | 5,50 |  | LAZIO | 768 | 7,00 |
| LIGURIA | 223 | 3,00 |  | LIGURIA | 349 | 3,18 |
| LOMBARDIA | 1.519 | 20,42 |  | LOMBARDIA | 2.147 | 19,56 |
| MARCHE | 241 | 3,24 |  | MARCHE | 334 | 3,04 |
| MOLISE | 157 | 2,11 |  | MOLISE | 225 | 2,05 |
| PIEMONTE | 614 | 8,26 |  | PIEMONTE | 758 | 6,91 |
| PROV. AUT. DI BOLZANO | 3 | 0,04 |  | PROV. AUT. DI BOLZANO | 3 | 0,03 |
| PROV. AUT. DI TRENTO | 18 | 0,24 |  | PROV. AUT. DI TRENTO | 18 | 0,16 |
| PUGLIA | 289 | 3,89 |  | PUGLIA | 439 | 4,00 |
| SARDEGNA | 282 | 3,79 |  | SARDEGNA | 373 | 3,40 |
| SICILIA | 303 | 4,07 |  | SICILIA | 485 | 4,42 |
| TOSCANA | 359 | 4,83 |  | TOSCANA | 657 | 5,99 |
| UMBRIA | 110 | 1,48 |  | UMBRIA | 218 | 1,99 |
| VALLE D'AOSTA | 77 | 1,04 |  | VALLE D'AOSTA | 98 | 0,89 |
| VENETO | 821 | 11,04 |  | VENETO | 1.249 | 11,38 |
| TOTALE | 7.437 | 100,00 |  | TOTALE | 10.975 | 100,00 |
| Elaborazione dati a cura della Struttura di Supporto CUP |  |  |  |  |  |  |

Allegato 9

soggetti accreditati nel 2005: distribuzione per regione e per mese

| REGIONE / MESE | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | Nov | dic | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABRUZZO | 2 | 2 | 19 | 29 | 29 | 22 | 24 | 22 | 26 | 27 | 6 | 4 | 212 |
| BASILICATA | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 |
| CALABRIA | 1 | 15 | 30 | 30 | 62 | 34 | 11 | 11 | 10 | 19 | 10 | 1 | 234 |
| CAMPANIA | 2 | 20 | 116 | 57 | 47 | 31 | 14 | 20 | 14 | 8 | 3 | 7 | 339 |
| EMILIA-ROMAGNA | 3 | 6 | 8 | 17 | 12 | 9 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 89 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 2 | 1 | 9 | 13 | 7 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 67 |
| LAZIO | 5 | 10 | 34 | 34 | 44 | 33 | 20 | 10 | 13 | 19 | 7 | 12 | 241 |
| LIGURIA | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 79 |
| LOMBARDIA | 16 | 36 | 51 | 59 | 155 | 83 | 41 | 29 | 36 | 40 | 38 | 16 | 600 |
| MARCHE | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 59 |
| MOLISE | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 6 | 17 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 76 |
| PIEMONTE | 1 | 13 | 65 | 28 | 36 | 34 | 23 | 19 | 24 | 38 | 25 | 10 | 316 |
| PROV. AUT. DI BOLZANO |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| PROV. AUT. DI TRENTO |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |  | 16 |
| PUGLIA | 1 | 4 | 10 | 7 | 11 | 49 | 48 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 161 |
| SARDEGNA | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 64 | 4 | 11 | 7 | 5 | 1 | 117 |
| SICILIA | 9 | 15 | 17 | 13 | 34 | 23 | 15 | 2 | 11 | 9 | 16 | 12 | 176 |
| TOSCANA | 10 | 9 | 16 | 15 | 24 | 4 | 10 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 120 |
| UMBRIA | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 30 |
| VALLE D'AOSTA |  |  | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 13 |  |  | 22 |
| VENETO | 11 | 22 | 11 | 21 | 29 | 12 | 14 | 13 | 9 | 12 | 14 | 7 | 175 |
| Totale: | 73 | 174 | 417 | 365 | 556 | 375 | 331 | 175 | 202 | 231 | 169 | 102 | 3.170 |
| Elaborazione dati a cura della Struttura di Supporto CUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Allegato 10

utenti accreditati nel 2005: distribuzione per regione e per mese

| REGIONE / MESE | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABRUZZO | 3 | 4 | 29 | 43 | 37 | 25 | 31 | 31 | 35 | 35 | 11 | 8 | 292 |
| BASILICATA | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 60 |
| CALABRIA | 1 | 19 | 34 | 35 | 79 | 43 | 21 | 13 | 17 | 24 | 12 | 5 | 303 |
| CAMPANIA | 7 | 25 | 153 | 80 | 72 | 45 | 25 | 27 | 17 | 18 | 12 | 12 | 493 |
| EMILIA-ROMAGNA | 8 | 15 | 17 | 22 | 29 | 13 | 16 | 16 | 10 | 15 | 12 | 8 | 181 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 8 | 1 | 10 | 17 | 12 | 34 | 11 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 125 |
| LAZIO | 5 | 17 | 46 | 46 | 60 | 49 | 29 | 15 | 24 | 32 | 17 | 18 | 358 |
| LIGURIA | 10 | 6 | 14 | 12 | 16 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 11 | 121 |
| LOMBARDIA | 20 | 52 | 73 | 82 | 235 | 126 | 84 | 66 | 52 | 79 | 72 | 42 | 983 |
| MARCHE | 2 | 7 | 17 | 17 | 26 | 18 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 133 |
| MOLISE | 3 | 9 | 4 | 9 | 29 | 13 | 19 | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 | 122 |
| PIEMONTE | 6 | 22 | 74 | 36 | 57 | 39 | 33 | 26 | 27 | 48 | 28 | 14 | 410 |
| PROV. AUT. DI BOLZANO |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| PROV. AUT. DI TRENTO |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |  | 16 |
| PUGLIA | 3 | 4 | 18 | 22 | 31 | 84 | 71 | 13 | 15 | 13 | 15 | 9 | 298 |
| SARDEGNA | 4 | 7 | 10 | 6 | 18 | 7 | 8 | 8 | 12 | 14 | 8 | 3 | 105 |
| SICILIA | 10 | 20 | 23 | 18 | 44 | 30 | 27 | 7 | 14 | 26 | 33 | 20 | 272 |
| TOSCANA | 18 | 17 | 22 | 25 | 40 | 15 | 31 | 15 | 20 | 14 | 16 | 13 | 246 |
| UMBRIA | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 13 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 81 |
| VALLE D'AOSTA |  |  | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 |  |  | 36 |
| VENETO | 18 | 23 | 26 | 35 | 39 | 19 | 35 | 17 | 17 | 24 | 25 | 13 | 291 |
| Totale: | 131 | 258 | 588 | 532 | 851 | 588 | 471 | 300 | 300 | 402 | 302 | 206 | 4.929 |
| Elaborazione dati a cura della Struttura di Supporto CUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |