# CONTRATTO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL CONSORZIO “LA FELANDINA” – PROROGA ULTIMAZIONE INVESTIMENTI

## IL CIPE

VISTO il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle  competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell’art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

VISTO l’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell’acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall’art. 2, comma 203, lettere d), e), f) “contratti di programma” della legge n. 662/1996;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell’organizzazione del Governo e, in particolare, l’art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l’art. 28  che ne stabilisce le attribuzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il  Regolamento di organizzazione del  Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell’organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la propria delibera 25 febbraio 1994 (G.U. n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (G.U. n. 4/1999);

VISTA la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (G.U. n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

VISTO il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

VISTE le proprie delibere 14 giugno 2002, n. 52 (G.U. n. 301/2002), 29 luglio 2005 n. 83 (G.U. n. 283/2005) e 2 dicembre 2005 n. 136 (G.U. n. 135/2006) con le quali è stata autorizzata la stipula del contratto di programma con il Consorzio “La Felandina” per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali nel comprensorio del comune di Ferrandina (MT), area Obiettivo 1, e successivamente rimodulato il programma di investimenti previsto dal suindicato contratto;

VISTA la nota n. 0019250 del 15 dicembre 2006, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, in seguito alla sottoscrizione dell’Atto Aggiuntivo al contratto di programma che ha recepito le disposizioni delle succitate delibere n. 83/2005 e n. 136/2005, ha proposto la proroga del termine di ultimazione del programma di investimenti per le iniziative subentranti;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico

## DELIBERA

- È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Consorzio “La Felandina”.

- Il termine di ultimazione del programma di investimenti delle seguenti società:

  - Valle dei trulli srl

  - Regina Sud Production srl

  - Milxsun srl

  - Merckx srl

  - Globe Power srl

  - Italtech Solution spa

  - Profiltech srl

è fissato in 24 mesi dalla data dell’11 ottobre 2006.

- Rimane invariato quant’altro stabilito con le delibere n. 52/2002, n. 83/2005 e n. 136/2005.

- Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dall’approvazione della presente delibera, trasmettendo alla Segreteria di questo Comitato copia del Contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 22 dicembre 2006

IL SEGRETARIO DEL CIPE                                       IL  PRESIDENTE  DELEGATO

Fabio GOBBO                                                   Tommaso PADOA SCHIOPPA