# PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001)

# LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA (CUP E51I0400001007)

# PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE TRATTA T4 – T5: TRATTO COMPRESO TRA LE STAZIONI TEANO E TORRE SPACCATA ESCLUSE

## IL CIPE

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. “legge obiettivo”), che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all’art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV concernente “lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi”;

- l’articolo 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la “attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando – tra l’altro – la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispettivamente, in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all’allegato 1 include, nell’ambito dei “Sistemi urbani”, interventi che riguardano la città di Roma e, più specificatamente, la metropolitana C, la metropolitana B1 ed il Grande Raccordo Anulare per un costo complessivo di 2.892,159 Meuro;

VISTE le delibere 1° agosto 2003, n. 65 (G.U. n. 258/2003), 20 dicembre 2004, n. 105 (G.U. n. 149/2005), 27 maggio 2005, n. 39 (G.U. n. 264/2005), 29 marzo 2006, n. 78 (G.U. n. 210/2006), 17 novembre 2006, n. 144 (G.U. n. 264/2006) e 28 giugno 2007, n. 46, in corso di formalizzazione, con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine alla metropolitana di Roma – linea C – Tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini – Pantano) ed i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;

CONSIDERATO che l’art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall’art. 13 della legge n. 166/2002, e l’art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell’istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita “struttura tecnica di missione”;

VISTA la nota 26 luglio 2007, n. 325, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso la relazione istruttoria sul progetto definitivo della “Variante alla tratta T4-T5 riguardante il tratto compreso tra le stazioni Teano e Torre Spaccata escluse”, proponendone l’approvazione, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006;

UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture;

## PRENDE ATTO

delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

- sotto l’aspetto tecnico-procedurale

  - che il progetto definitivo all’esame concerne la variante alla tratta T4-T5 (S. Giovanni-Malatesta-Alessandrino), nel tratto compreso tra le stazioni Teano e Torre Spaccata escluse, risultata necessaria alla luce delle indagini supplementari eseguite durante la fase di progettazione esecutiva;

  - che la variante in argomento consente, attraverso modifiche altimetriche e planimetriche del tracciato nel tratto interessato, di eliminare le interferenze, dirette e non, con le palificate di fondazione dei fabbricati sottopassati dalle gallerie di linea e di risolvere le problematiche connesse alla diffusa presenza di cavità, soprattutto nelle aree interessate dai manufatti di stazione, evidenziata dalle ulteriori indagini eseguite nella fase di progettazione esecutiva;

  - che la significativa presenza di cavità innanzi accennata ha comportato la necessità di modificare anche la tipologia costruttiva delle stazioni Gardenie e Mirti che verranno realizzate interamente tra paratie e la riorganizzazione degli aspetti funzionali della stazione Parco di Centocelle che conserverà la tipologia mista con banchine in galleria a foro cieco e discenderie e piano atrio tra paratie;

  - che, in relazione alla previsione di pervenire alla messa in esercizio per la primavera 2011 dell’intera tratta S.Giovanni – Pantano, compreso il deposito Graniti, quale prima fase attuativa della linea C, la variante all’esame prevede le conseguenti ottimizzazioni nelle tratte T4 e T5 che consentono significative semplificazioni costruttive delle medesime tratte e conseguentemente una riduzione delle opere da realizzare, in quanto non è più necessario il collegamento provvisorio di servizio alla linea A, per l’uso temporaneo del deposito di Osteria del Curato, previsto tra le stazioni Re di Roma della linea A e la stazione S.Giovanni della linea C;

  - che, oltre alle varianti sopra illustrate, sono state anche apportate, tra le stazioni Malatesta e Teano della medesima tratta T4-T5, talune varianti “non sostanziali” con le quali l’opera di partenza per lo scavo delle gallerie di linea in direzione S.Giovanni, prima prevista nell’area della stazione Teano, viene spostata in corrispondenza del pozzo “Malatesta”;

  - che le modifiche di cui ai punti precedenti sono adeguatamente illustrate e motivate dal Ministero istruttore in relazione, da un lato, ai più approfonditi elementi di conoscenza che è stato possibile acquisire soltanto nella fase di progettazione esecutiva, e dall’altro alla luce dell’andamento di parte delle attività di indagine archeologica preventiva;

  - che la “variante non sostanziale” tra le stazioni Malatesta e Teano della tratta T4-T5, è stata approvata direttamente dal soggetto aggiudicatore, secondo la procedura prevista dall’art. 169, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, a seguito della comunicazione effettuata dallo stesso soggetto aggiudicatore, con nota 15 marzo 2007, n. 3342, al Ministero delle infrastrutture, alla Regione Lazio, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Comune di Roma, e della decorrenza, senza osservazioni, del termine previsto dal citato comma 4;

  - che il soggetto aggiudicatore con nota 4 maggio 2007, n. 5679, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture il progetto definitivo della variante all’esame e con nota 9 maggio 2007, n. 5831, ha comunicato allo stesso Ministero di aver trasmesso il medesimo progetto alle Amministrazioni interessate e agli Enti gestori delle interferenze;

  - che, ai sensi del comma 2 dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, l’avvio del procedimento di pubblica utilità è stato comunicato mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale in data 5 maggio 2007;

  - che in data 18 luglio 2007, ai sensi dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, è stata indetta dal Ministero delle infrastrutture la Conferenza di Servizi con la partecipazione dei soggetti interessati che hanno espresso parere favorevole con prescrizioni ed osservazioni;

  - che in sede di Conferenza di servizi, in particolare, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni ed osservazioni, espressi dalla Regione Lazio, per i profili ambientali ed urbanistici, con nota 18 luglio 2007, n. 123696 e dal Comune di Roma con il deposito agli atti della Conferenza delle indicazioni emerse nel corso della Conferenza di servizi interna del Comune medesimo;

  - che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 18 luglio 2007, n. 34.19.04/13972, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture parere di massima favorevole, con prescrizioni, sul progetto definitivo in argomento;

  - che, alla luce dei pareri espressi, il Ministero delle infrastrutture propone le prescrizioni e raccomandazioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale delle osservazioni formulate;

- sotto l’aspetto attuativo

  - che la variante all’esame, riguardando tratte comprese nella prima fase attuativa della linea C, riveste fondamentale importanza al fine di pervenire alla messa in esercizio dell’intera tratta S.Giovanni-Pantano, compreso il deposito Graniti, per la primavera 2011, secondo quanto previsto nel contratto stipulato dal soggetto aggiudicatore con il Contraente Generale Metro C S.p.A. il 12 ottobre 2006;

  - che anche l’approvazione già intervenuta della variante “non sostanziale” è da considerarsi nell’ottica esposta al punto precedente, in quanto consente l’avvio dello scavo della galleria di linea in direzione S.Giovanni in tempi compatibili con il cronoprogramma di realizzazione della linea;

- sotto l’aspetto finanziario

  - che la variante all’esame non comporta ulteriori necessità finanziarie, in quanto l’ incremento di costo per le maggiori opere da eseguire risulta sostanzialmente compensato dalle economie dovute alla eliminazione di altre opere per effetto dell’ottimizzazione generale della tratta T4-T5;

  - che il costo della variante in argomento risulta pari a 825,569 milioni di euro e rientra nella copertura finanziaria della tratta interessata, indicata nella delibera di questo Comitato n. 65/2003, al netto dei ribassi di gara utilizzati per concorrere al finanziamento della tratta T6A-T7 e deposito Graniti di cui alla delibera n.46/2007 citata in premessa;

  - che la suddetta copertura finanziaria è assicurata dal Comune di Roma, nell’ambito del cofinanziamento assentito con delibera del Consiglio comunale di Roma 12 maggio 2005, n. 108, e dallo Stato nell’ambito del finanziamento concesso per le tratte T4 e T5 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 211/1992 e con la più volte citata delibera n. 65/2003;

  - che l’articolazione della copertura finanziaria  degli interventi in approvazione è la seguente:

| Comune di Roma | 327,884 milioni di euro |
| --- | --- |
| Legge n. 211/1992 | 462,488 milioni di euro |
| Fondi Legge Obiettivo | 35,197 milioni di euro |
| Totale | 825,569 milioni di euro |

  - che il parere dell’Unità tecnica-Finanza di progetto sul piano economico e finanziario relativo all’intero tracciato fondamentale, reso con nota 25 giugno 2007, n. 49743, conferma la necessità di finanziamento pubblico dell’intera opera;

DELIBERA

- Approvazione progetto definitivo

  - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato – con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture – anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo “Linea C della metropolitana di Roma – Variante alla tratta T4-T5, riguardante il tratto compreso tra le stazioni Teano e Torre Spaccata escluse”, per un importo complessivo di 825,569 milioni di euro (comprensivo di IVA), di cui 662,149 per lavori, forniture ed oneri vari in carico al Contraente Generale ed euro 163,420 per somme a disposizione del Soggetto Aggiudicatore ed IVA.

L’approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

E’ confermato il costo complessivo del “tracciato fondamentale” approvato con delibera n.105/2004 e pari ad euro 3.047.424.106,36, nel quale risulta compreso l’importo di 825,569 milioni di euro relativo alle opere oggetto della presente approvazione.

1.2	Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l’approvazione del progetto sono riportate nella parte 1^ dell’allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture sono riportate nella parte 2^ del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

  - E’ altresì approvato il programma di risoluzione delle interferenze, predisposto, ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 163/2006, dal Soggetto Aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi Enti gestori.

  - Gli immobili di cui è prevista l’espropriazione sono riportati negli elaborati del progetto definitivo indicati nell’allegato 2 che forma anch’esso parte integrante della presente delibera.

- Disposizioni finanziarie

E’ confermata la facoltà del soggetto aggiudicatore di avvalersi dei finanziamenti progressivamente attribuiti per la realizzazione delle prestazioni e dei lavori ritenuti più utili ed urgenti in relazione all’intero "tracciato fondamentale" della linea C, individuato nelle tratte da T2 a T7 (Clodio/Mazzini – Pantano) e nel deposito Graniti.

- Clausole finali

  - Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto di cui alla presente delibera.

  - Per quanto concerne il progetto approvato al precedente punto 1, il Soggetto Aggiudicatore provvederà, prima dell’inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull’avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.

  - Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto, in particolare, delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

  - Il protocollo d’intesa tra la Prefettura competente-UTG, la Società Roma Metropolitane a r.l. e il Contraente generale, previsto al punto 4.3 della delibera n. 105/2004 citata nelle premesse e relativo al “Tracciato fondamentale” della linea C della Metropolitana di Roma, deve essere riferito anche alle opere oggetto del progetto definitivo approvato al punto 1 della presente delibera.

Roma, 3 agosto 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE	    	 IL PRESIDENTE

Fabio GOBBO	   Romano PRODI