# PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443 DEL 2001).

LINEA AV/AC, MILANO - GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI

APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO DELL’INTERCONNESSIONE DI NOVI LIGURE ALTERNATIVA ALLO SHUNT E

AUTORIZZAZIONE DEL QUINTO LOTTO COSTRUTTIVO

ALLEGATO 2

Quadro degli interventi e delle attività principali inclusi nei vari lotti costruttivi

1-Primo lotto costruttivo

Il Primo lotto costruttivo, non funzionale, è costituito da opere ed attività affidate al General Contractor Consorzio COCIV e da oneri gestiti direttamente da RFI.

Tratta AV/AC (affidata al General Contractor)

Nell’ambito del Primo lotto costruttivo saranno espletate/realizzate le seguenti principali attività/opere:

1.1	Progettazione definitiva per adeguamenti e aggiornamenti progettuali;

1.2	Progettazione esecutiva di opere ricomprese nel lotto;

1.3	Espropri per le attività di competenza del lotto;

1.4	Avvio espropri variante Interconnessione di Novi;

1.5	Risoluzione interferenze dei sopra-sotto servizi per quanto di competenza del lotto;

1.6	Bonifica ordigni bellici per le attività di competenza del lotto;

1.7	Indagine archeologica;

1.8	Monitoraggio ambientale ante operam ed in fase di costruzione per le aree interessate dal lotto;

1.9	Demolizioni fabbricati di competenza del lotto;

1.10	Indagini integrative e bonifica siti inquinati;

1.11	Parte della viabilità extralinea e cantierizzazioni;

1.12	Avvio delle opere del tratto all’aperto dell’area Fegino incluse sistemazioni idrauliche;

1.13	Galleria Campasso: avvio realizzazione del tratto doppio binario da km 0+534 a km 1+133;

1.14	Rilevato di linea tra km 1+153 e km 1+214 (tra Galleria Campasso e Galleria di Valico);

1.15	Galleria di Valico:

- avvio realizzazione imbocco Sud;

- avvio realizzazione del Pozzo Radimero lato Nord da km 27+327 a km 27+579;

1.16	Finestre di Linea:

- realizzazione imbocchi delle finestre di Cravasco e Castagnola;

- avvio realizzazione finestra Val Lemme;

- avvio realizzazione Finestra Polcevera;

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Sono inoltre previste le seguenti voci di costo, che saranno gestite direttamente da RFI:

a)	oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura;

b)	imprevisti.

2- Secondo lotto costruttivo

Il Secondo lotto costruttivo, non funzionale, è costituito da opere ed attività affidate al General Contractor Consorzio COCIV e da oneri gestiti direttamente da RFI.

Tratta AV/AC (affidata al General Contractor)

Nell’ambito del Secondo lotto costruttivo saranno espletate/realizzate le seguenti principali attività/opere:

2.1	Progettazione esecutiva di opere ricomprese nel lotto;

2.2	Espropri: completamento attività per l’intera Tratta;

2.3	Viabilità extra linea: di competenza del lotto;

2.4	Prosecuzione attività espropri variante Interconnessione Novi;

2.5	Realizzazione rimanenti acquedotti alternativi;

2.6	Bonifica ordigni bellici per le attività di competenza del lotto;

2.7	Monitoraggio ambientale in fase di costruzione;

2.8	Demolizioni fabbricati: attività a completamento;

2.9	Risoluzione delle interferenze dei sopra-sotto servizi per quanto di competenza del lotto;

2.10	Galleria Campasso: completamento del tratto doppio binario da km 0+534 a km 1+133;

2.11 Finestre di Linea:

  - realizzazione Finestra Cravasco;

  - realizzazione finestra Castagnola;

  - completamento Finestra Polcevera;

  - realizzazione cameroni di innesto Finestre Polcevera, Cravasco e Vallemme;

  - avvio realizzazione camerone di innesto Finestra Castagnola;

2.12	Galleria di Valico:

  - avvio scavo del tratto a doppio binario da km 1+232 a km 1+426;

  - avvio realizzazione del Camerone da km 1+426 a km 1+660;

  - completamento Pozzo Radimero;

  - scavo meccanizzato del binario dispari da km 27+327 a km 19+700; avvio camerone di imbocco Nord da km 27+657 a km 28+265 per la parte di competenza del lotto;

2.13	Galleria Serravalle: realizzazione imbocchi Nord e Sud;

2.14	Interconnessione di Novi Ligure: realizzazione tratto in galleria artificiale binario pari Interconnessione;

2.15	Galleria artificiale Pozzolo Formigaro: avvio realizzazione intera galleria da km 40+794 a km 42+778;

2.16	Rilevati: tratta all’aperto zona Libarna da km 28+632 a km 29+491 e avvio lavori nel tratto da km 37+395 a km 39+500;

2.17	Trincee: completamento trincea in area Bivio Fegino ed esecuzione trincee tratto all’aperto Libarna da km 28+324 a km 28+632;

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Sono inoltre previste le seguenti voci di costo, che saranno gestite direttamente da RFI:

a)	oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura commisurati alle attività di competenza del lotto;

b)	imprevisti.

3 - Terzo lotto costruttivo

Il Terzo lotto Costruttivo è costituito da opere ed attività affidate al General Contractor Consorzio COCIV e da oneri gestiti direttamente da RFI.

Tratta AV/AC (affidata al General Contractor)

Nell’ambito del 3° Lotto costruttivo saranno espletate/realizzate le seguenti principali attività/opere:

3.1	Progettazione esecutiva di opere ricomprese nel lotto;

3.2	Asservimenti variante Interconnessione di Novi;

3.3	Indagini archeologiche variante Interconnessione di Novi;

3.4	BOE variante Interconnessione di Novi;

3.5	Attività di demolizione variante Interconnessione di Novi;

3.6	Monitoraggio ambientale in fase di costruzione;

3.7	Completamento risoluzione delle interferenze dei sopra-sotto servizi;

3.8	Avvio attività di risoluzione interferenze variante Interconnessione di Novi

3.9	Prosecuzione attività area Fegino: innesto linea Succursale (fabbricati, armamento e tecnologie bivio Fegino);

3.10	Finestre di Linea: completamento camerone di innesto Finestra Castagnola;

3.11	Galleria di Valico:

  - completamento scavo del tratto a doppio binario da km 1+232 a km 1+426;

  - completamento del Camerone da km 1+426 a km 1+660;

  - scavo da Finestra Polcevera:

-		binario pari da km 5+004 a km 5+136 e da km 5+237 a km 5+371;

-	binario dispari da km 4+941 a km 5+147 e da km 5+247 a km 5+381;

  - scavo da Finestra Vallemme: binario pari e dispari da km 17+750 a km 17+3880;

  - scavo meccanizzato del binario pari da km 27+455 a km 19+700 circa per la parte di competenza del lotto;

  - prosecuzione camerone di imbocco Nord da km 27+657 a km 28+265 per la parte di competenza del lotto;

3.12	Interconnessione di Voltri: scavo binario dispari da km 0+401 km 2+652 1+879 a km 1+810 e da km 1+879 a km 1+940 (pk dell’interconnessione);

3.13	Galleria di Serravalle:

  - Inizio realizzazione Camerone di imbocco sud alla galleria Serravalle;

  - scavo meccanizzato delle gallerie naturali binario pari e dispari da km 29+958 a km 36+280;

  - avvio camerone di innesto Binario Pari Interconnessione di Novi Ligure a km 34+000 (area Pernigotti);

3.14	Sistemazioni idrauliche: interventi completi lungo la Tratta, di competenza del lotto

3.15	Rilevati: completamento attività da km 37+ 395 a km 39+500 e avvio lavori dal km 44+152;

3.16	Trincee: avvio lavori dal km 39+500 al km 40+794 e da km 42+778 a km 44+152;

3.17	Avvio attività connesse con Armamento e Tecnologie ferroviarie;

3.18	Realizzazione fabbricati tecnologici, sicurezza e antincendio in area Fegino e Rivalta;

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Sono inoltre previste le seguenti voci di costo, che saranno gestite direttamente da RFI: oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura.

4 - Quarto lotto costruttivo

Il Quarto lotto costruttivo, non funzionale, è costituito da opere ed attività affidate al General Contractor Consorzio COCIV e da oneri gestiti direttamente da RFI.

Tratta AV/AC (affidata al General Contractor)

Nell’ambito del Quarto lotto costruttivo saranno espletate/realizzate le seguenti principali attività/opere:

4.1	Progettazione esecutiva di opere ricomprese nel lotto;

4.2	Monitoraggio ambientale in fase di costruzione;

4.3	Espropri fuori linea variane Interconnessione di Novi;

4.4	Indagini e bonifiche ambientali variante Interconnessione di Novi;

4.5	Completamento risoluzione interferenze Variante Interconnessione di Novi;

4.6	Interconnessione di Voltri:

  - prosecuzione scavo binario dispari da km 0+401 a km 2+652 e avvio realizzazione da km 2+652 a km 4+316;

  - avvio scavo binario pari da km 1+484 a km 0+781 e da km 1+484 a km 2+148;

4.7	Galleria di Valico:

  - realizzazione binario dispari da km 1+660 a km 3+160 circa;

  - realizzazione binario pari da km 1+800 a km 2+080 e da km 2+501 a km 2+700;

  - realizzazione camerone binario pari per interconnessione da km 2+080 a km 2+248;

  - scavo binario pari da km 2+501 a km 2+700 (da imbocco Sud);

  - scavo da Finestra Polcevera:

- scavo binario pari da km 4+403 a km 5+004 e da 5+370 a km 6+436;

- scavo binario dispari da km 4+123 a km 4+947 e da km 5+381 a km 6+448;

  - scavo da Finestra Cravasco: scavo binario pari e dispari da km 9+437 a km 10+234 e da km 10+334 a km 11+036;

  - scavo da Finestra Castagnola: scavo binario pari e dispari da km 14+150 a km 15+200;

  - scavo da Finestra Vallemme: scavo binario pari e dispari da km 17+830 a km 18+840;

  - completamento scavo meccanizzato del binario pari da km 26+455 a km 19+700;

  - completamento Camerone imbocco Nord da km 27+657 a km 28+265;

4.8	Interconnessione di Novi Ligure:

  - realizzazione galleria artificiale binario dispari;

  - avvio realizzazione gallerie naturali binari pari e dispari;

  - realizzazione piazzole impianti tecnologici e sicurezza

  - cavidotti

  - viabilità di accesso piazzole

  - avvio realizzazione barriere antirumore;

4.9	Galleria di Serravalle:

  - Prosecuzione camerone di innesto binario pari interconnessione di Novi Ligure a km 34+000 (area Pernigotti);

  - avvio realizzazione camerone di innesto binario dispari Interconnessione di Novi;

4.10	Avvio e realizzazione fabbricati tecnologici (inclusi Fabbricati tecnologici variante Interconnessione di Novi (SSE Pozzolo, cabine TE, sicurezza, sollevamento acque)

4.11	Rilevati: realizzazione rilevati in zona Rivalta da km 46+735 a km 47+375 e avvio realizzazione rilevato verso Tortona da km 49+130 a km 52+980;

4.12	Trincee: Completamento trincee da km 39+500 a km 44+152 e realizzazione trincea da km 44+229;a km 46+375 e da km 47+276 a km 47+375;

4.13	Viadotti e rampe: realizzazione viadotti e rampe da km 37+407 a km 52+228;

4.14	Armamento e tecnologie ferroviarie

4.15	Prime fasi barriere antirumore di linea

4.16	Allacci Enel

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Sono inoltre previste le seguenti voci di costo, che saranno gestite direttamente da RFI:

a)	oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura;

b)	imprevisti.

5 - Quinto lotto costruttivo

Il Quinto lotto costruttivo, non funzionale, è costituito da opere ed attività affidate al General Contractor Consorzio COCIV e da oneri gestiti direttamente da RFI.

Tratta AV/AC (affidata al General Contractor)

Nell’ambito del Quinto lotto costruttivo saranno espletate/realizzate le seguenti principali attività/opere:

5.1	Progettazione esecutiva di opere ricomprese nel lotto;

5.2	Monitoraggio ambientale in fase di costruzione;

5.3	Allacci ENEL e varie variante Interconnessione di Novi

5.4	Completamento espropri linea variante Interconnessione di Novi

5.5	Mitigazioni e ripristini ambientali variante Interconnessione di Novi

5.6	Interconnessione di Voltri:

  - completamento scavo binario pari da km 0+781 a km 0+383 e da km 2+141 a km 2+381;

  - completamento scavo binario dispari da km 0+401 a km 2+652 e prosecuzione scavo da km 0+841 a km 0+401 e da km 2+900 a km 4+316;

5.7	Galleria di Valico:

  - Inizio realizzazione camerone binario dispari per Interconnessione da km 3+352 a km 3+774;

  - scavo binario pari da km 2+501 a km 2+700;

  - completamento camerone binario pari per interconnessione da km 2+248 a km 2+501;

  - Scavo da Finestra Polcevera:

- scavo binario pari da km 3+460 a km 4+403 e da km 6+436 a km 7+514;

- scavo binario dispari da km 3+774 a km 4+123 e da km 6+448 a km 7+515;

  - Scavo da Finestra Cravasco: scavo binario pari e dispari da km 8+445 a km 9+437 e da km 11+036 a km 12+064;

  - scavo da Finestra Castagnola: scavo binario pari e dispari da km 12+600 a km 14+100 e da km 15+250 a km 16+280;

  - Scavo da Finestra Vallemme: scavo binario pari e dispari da km 18+840 a km 19+700 (da finestra Vallemme);

5.8	Gallerie di Serravalle

  - Completamento cameroni di innesto binari pari e dispari Interconnessione di Novi;

5.9	Interconnessione di Novi

  - completamento gallerie naturali binari pari e dispari;

  - realizzazione rilevati e trincee binari pari e dispari;

5.10	Galleria Artificiale Pozzolo: Completamento galleria da pk. 40+794 a pk. 42+778,80;

5.11	Rilevati: prosecuzione attività da km 49+130 a km 52+980;

5.12	Trincee: completamento opera da km 47+276 a km 49+130;

5.13	Prosecuzione realizzazione Fabbricati tecnologici;

5.14	Armamento e Tecnologie ferroviaria di linea;

  - Armamento e Tecnologie ferroviarie fuori linea (innesti linee storiche, interporto Rivalta Scrivia, Bivio Corvi);

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Sono inoltre previste le seguenti voci di costo, che saranno gestite direttamente da RFI:

a)	oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura;

b)	imprevisti.

6 - Sesto lotto costruttivo

Il Sesto lotto costruttivo, non funzionale, è costituito da opere ed attività affidate al General Contractor Consorzio COCIV e da oneri gestiti direttamente da RFI, per la realizzazione delle rimanenti opere necessarie a completare e rendere funzionale la tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi.

Tratta AV/AC (affidata al General Contractor)

Nell’ambito del Sesto lotto costruttivo saranno espletate/realizzate le seguenti principali attività/opere:

6.1	Progettazione esecutiva di opere ricomprese nel lotto;

6.2	Monitoraggio ambientale in fase di costruzione e post operam;

6.3	Interconnessione di Voltri: completamento scavo binario dispari;

6.4	Galleria di Valico:

  - completamento camerone binario dispari per interconnessione da km 3+352 a km 3+774;

  - completamento scavo binario dispari;

  - Scavo da Finestra Polcevera: completamento scavo binario pari

  - Scavo da Finestra Cravasco: completamento scavo binari pari e dispari;

  - Scavo da Finestra Castagnola: completamento scavo binari pari e dispari

6.5	Rilevati: completamento attività;

6.6	Completamento barriere antirumore e mitigazione acustica

6.7	Completamento Armamento;

6.8	Tecnologie ferroviarie – completamento installazioni, prove di sistema e prove integrate;

6.9	Completamento tecnologie sicurezza;

6.10	Collaudo parziale;

6.11	Pre-esercizio;

6.12	Attivazione;

6.13	Ripristino aree cantiere.

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

Sono inoltre previste le seguenti voci di costo, che saranno gestite direttamente da RFI:

a)	oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura;

b)	imprevisti;