I L  C I P E

VISTI gli artt. 8 e 10 della legge 6 ottobre 1971, n.853;

VISTE le direttive da esso emanate nelle sedute del 14 marzo e del

10 maggio 1972, ai sensi del citato art. 8;

VISTA la  propria delibera in data 21 dicembre 1973, con la quale,

tra  l'altro,   il  CIPE  conferì  mandato  al  Ministro  per  gli

Interventi Straordinari  nel Mezzogiorno  di determinare i tempi e

le  modalità   di  esecuzione,   da  parte   della  Cassa  per  il

Mezzogiorno, delle opere infrastrutturali eventualmente necessarie

per la  trasformazione e  l'ampliamento dello  stabilimento  della

S.p.A.   Pozzi    Ferrandina   (ora    Liquichimica    Ferrandina)

nell'agglomerato di  Ferrandina dell'ASI Valle del Basento, per la

produzione di  cloruro  di  vinile  monomero  di  dicloretano,  di

policloroprene,  di  nero  di  acetilene  e  di  esteri  acrilici,

comportante un investimento di 26.000 milioni di lire;

VISTA la  nota  degli  Uffici  del  Ministro  per  gli  Interventi

Straordinari nel  Mezzogiorno, con  la quale,  in attuazione  alla

suddetta  delibera,   è  stato   trasmesso  1'elenco  delle  opere

infrastrutturali individuate  dalla Cassa, ritenute indispensabili

per la realizzazione dell'iniziativa in argomento, con indicazione

dei  relativi   tempi  di   attuazione  e  degli  oneri  previsti,

ammontanti a 4.250 milioni di lire;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla  realizzazione,  secondo  le  modalità  indicate  nella  nota

allegata, delle  opere infrastrutturali individuate dalla Cassa da

eseguirsi  nell'agglomerato   di  Ferrandina  dell'ASI  Valle  del

Basento.

All'esecuzione della presente deliberazione provvederà il Ministro

per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno.

Roma,5 maggio 1976

IL MINISTRO PER IL BIIANCIO

E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VICE PRESIDENTE DEL CIPE

(On.Dr.Giulio Andreotti)

Società "LIQUICHIMICA FERRANDINA" S.p.A.(ex Pozzi)

Delibera CIPE del 21.12.1973

Adempimenti istruttoria tecnica problemi infrastrutturali

Infrastrutture occorrenti  per la  trasformazione e  l'ampliamento

dell'impianto industriale  "Liquichimica  Ferrandina  S.p.A."  (ex

Pozzi) nell'agglomerato di Ferrandina dell'ASI Valle del Basento.

- In  data 21,12,1973  il CIPE  ha approvato  il  programma  della

"Liquichimica   Ferrandina"   relativo   alla   trasformazione   e

all'ampliamento  dell'impianto   esistente   nell'agglomerato   di

Ferrandina dell'Area  di sviluppo  industriale Valle  del Basento,

per la  produzione di  cloruro di  vinile, di  policloroprene e di

esteri, comportante un investimento di L. 26 miliardi di lire,

I tempi  di realizzazione delle opere a partire dalla consegna dei

lavori, sono previsti in mesi 18.

Tali opere vengono così descritte:

Importo presunto

(L./milioni)

- completamento raccordo ferroviario              500

- potenziamento dell'alimentazione elet-

trica mediante la costruzione di una

linea a 150 KW, per la fornitura di

energia alla potenza di 50 MW                   500

- completamento dell'alimentazione idrica

industriale, mediante la costruzione di

una seconda condotta adduttrice                 900

- opere di sistemazione idraulica               2.350

La spesa  occorrente per  definire il  complesso delle opere sopra

indicate è  stato valutato  in presunte  L. 4.250 milioni che farà

carico sulle  future  assegnazioni  che  verranno  conferite  alla

"Cassa" per l'attività relativa al quinquennio 1976-1980.

3. Pertanto,  ai sensi  del comma  8° art.10 della legge 6 ottobre

1971 n.853  si propone  che il  citato programma  venga  portato

all'esame del  CIPE ai  fini della  successiva  approvazione  da

parte  del   Ministro  per   il  Mezzogiorno   e  l'avvio  delle

progettazioni  delle   opere  da   parte  della   Cassa  per  il

Mezzogiorno.