I L   C I P E

VISTO l'art. 18, quinto comma della legge 2 maggio 1976, n. 183;

PRESO ATTO  del parere espresso in data 2 maggio 1977 dal Comitato

dei rappresentanti delle regioni meridionali ai sensi dell'art. 3,

secondo comma, della legge anzidetta;

UDITA la  relazione del  Ministro per  gli interventi straordinari

nel Mezzogiorno

D E L I B E R A

Il Ministro  per il  Mezzogiorno provvederà, a norma dell'art. 18,

quinto comma,  della legge  n. 183  del 1976,  all'adeguamento del

parere di  conformità  rilasciato  ad  iniziative  industriali  di

qualunque dimensione per le quali vengano segnalate variazioni  di

spesa,  intervenute   in  corso  di  realizzazione,  derivanti  da

lievitazione dei  costi e/o  da aggiornamenti tecnologici, secondo

le seguenti direttive, che sostituiscono quelle approvate dal CIPE

il 20 settembre 1974.

1.  Si   intendono  aggiornamenti   tecnologici   degli   impianti

produttivi gli  interventi diretti a razionali, ma non sostanziali

trasformazioni del ciclo di produzione originario, attraverso, tra

l'altro, l'inserimento  di macchinari  a tecnologia  più avanzata,

capaci  di   determinare  un  ottimale  assetto  tecnico-economico

dell'azienda,  senza  peraltro  alterare  la  capacità  produttiva

inizialmente prevista.

Sono  considerati   aggiornamenti  tecnologici   di  impianti

antinquinamento e/o  di servizi  quegli interventi,  su opere  già

incluse  nel   programma  di   investimento  originario,  ritenuti

necessari, sotto  l'aspetto tecnico ed economico, per garantire le

rese originariamente  previste attraverso tecnologie più avanzate.

Restano  quindi   esclusi  dalla   definizione  di   aggiornamento

tecnologico gli interventi diretti al sostanziale potenziamento di

impianti antinquinamento  e/o servizi,  resisi necessari a seguito

di  sopravvenute  nuove  disposizioni  di  carattere  ecologico  o

diversi fabbisogni degli impianti produttivi.

2. Al  fine dell'esame  delle predette  richieste di  adeguamento,

l'Istituto di  credito e/o  la Cassa  per il  Mezzogiorno dovranno

trasmettere  una   relazione  sull'istruttoria   tecnico-economica

svolta in  proposito,  nonchè  sulla  congruità  delle  spese.  In

particolare:

- la  lievitazione dei  costi dovrà essere specificata per singoli

capitoli di  spesa (suolo,  opere murarie,  macchinari,  impianti,

servizi, opere  antinquinamento ecc.)  con l'indicazione dei tempi

di  realizzazione   delle  singole   opere  che  hanno  subito  la

lievitazione dei  costi. Nel  caso di  impianti realizzati  con la

clausola "chiavi in mano" dovrà inoltre essere acquisita copia del

contratto;

- per  gli aggiornamenti  tecnologici  dovrà  essere  fornita  una

esauriente relazione  sulle modifiche apportate agli impianti, che

ponga a  confronto il progetto originario e quello aggiornato, sui

motivi che  hanno determinato  le modifiche  stesse e sui riflessi

derivanti da  tali modifiche  sul ciclo  di lavorazione,  capacità

produttiva, produzioni,  conto economico di gestione ed impiego di

manodopera.

3. Gli  aggiornamenti tecnologici  riguardanti  programmi  di

ampliamento possono  essere presi in considerazione esclusivamente

nei casi  in cui  intervengano sugli impianti oggetto del relativo

parere di  conformità,  con  esclusione  di  quelli  attinenti  ad

interventi sugli impianti preesistenti, anche quando questi ultimi

sono tecnicamente  connessi con  il programma  di investimenti  in

corso di realizzazione.

4. Per  i pareri  di conformità  espressi dal Ministro per il

Mezzogiorno in  base a  precedenti  normative,  la  Cassa  per  il

Mezzogiorno  è  autorizzata,  in  via  autonoma,  a  concedere  le

agevolazioni finanziarie  anche sui  maggiori  importi  di  spesa,

purchè attribuibili  esclusivamente  a  variazioni  monetarie  dei

costi  e   sempre  che  queste,  accertate  nella  loro  congruità

dall'Istituto di credito e/o dalla Cassa medesima, siano contenute

entro il  limite massimo del 20% dell'ammontare degli investimenti

fissi indicati nell'originario parere di conformità.

Nei casi  in cui  la  variazione  sia  superiore  alla  predetta

aliquota, o  comunque comporti  uno spostamento  nella  classe  di

investimento cui  l'iniziativa era  stata  assegnata,  o  non  sia

imputabile esclusivamente  a lievitazione  dei costi, la Cassa per

il  Mezzogiorno  e/o  l'Istituto  di  credito  segnaleranno  detta

variazione al  Ministro per  il Mezzogiorno per gli adempimenti di

competenza.

5.Per  le   richieste  di   adeguamento   riguardanti   iniziative

industriali il  cui progetto di investimento è stato approvato dal

CIPE in  base  alle  precedenti  normative,  il  Ministro  per  il

Mezzogiorno darà  comunicazione al CIPE medesimo del provvedimento

adottato.

6. Nel  caso di  variazioni nella  spesa derivanti da lievitazione

dei   costi    e/o   aggiornamenti   tecnologici,   nonchè   dalla

realizzazione di  opere antinquinamento e/o servizi, l'istruttoria

viene  unificata,   fatta  salva   la  diversa   disciplina  degli

incentivi, al  fine di  verificare nel suo complesso la validità e

la congruità della richiesta di adeguamento.

Per le  variazioni di  spesa  derivanti  dalla  realizzazione  o

potenziamento  di  opere  antinquinamento  e/o  servizi  vari,  si

applicano le  disposizioni di cui all'art. 10 della legge 2 maggio

1976, n. 183 e all'art. 14 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

7. Le  domande di  adeguamento dei pareri di conformità, di cui al

5°  comma  dell'art.  18  della  legge  n.  183,  dovranno  essere

presentate  all'istituto   di  credito   interessato  ad  impianto

ultimato e  non ancora collaudato e con le maggiori spese definite

a consuntivo.  Nel frattempo  gli istituti di credito e/o la Cassa

per il  Mezzogiorno effettueranno  l'erogazione delle agevolazioni

nei limiti già riconosciuti.

In  deroga   a  quanto   sopra  indicato,   ove  la  realizzazione

dell'iniziativa abbia  raggiunto almeno  il 50%  dell'investimento

fisso  previsto,  l'istituto  di  credito  e/o  la  Cassa  per  il

Mezzogiorno possono, su richiesta dell'operatore, avanzare domanda

per un adeguamento intermedio del parere di conformità.

Roma, 31 maggio 1977

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vice Presidente del CIPE

(Sen.Avv. Tommaso Morlino)