I L   C I P E

VISTA la legge 18 marzo 1982, n. 85;

VISTA la  delibera CIPE  del 29  aprile  -  6  maggio  1981  e  le

precedenti determinazioni ivi richiamate;

VISTA la  relazione conclusiva  della Commissione  Istruttoria sui

Progetti CIRENE  e PEC  nominata in data 5 agosto 1982 con decreto

del   Ministro   del   Bilancio   di   concerto   con  il Ministro

dell'Industria,   Commercio  ed  Artigianato  e  il Ministro delle

Partecipazioni Statali;

PRESO ATTO  che detta  Commissione Istruttoria  ha espresso, sulla

base  delle   valutazioni  effettuate   in   ordine   al   mandato

conferitole, parere  favorevole  alla  prosecuzione  dei  progetti

purché  siano   posti  in   atto  interventi  e  siano  rispettate

condizioni che  la Commissione  stessa ha puntualmente individuato

come segue:

1. CIRENE

- l'ENEL   mantenga   senza   ridimensionamenti   il  suo  impegno

finanziario attuale, corrispondente ad una quota del 25% del costo

dell'impianto,  nonché  l'impegno  tecnico dell'équipe attualmente

operante;

- si  concluda  entro  il  1982 l'accordo di  forfettizzazione con

la Nira per il prezzo della parte a finire dell'isola nucleare;

- l'ENEA  concordi   con  l'ENEL  entro il 1983 e presenti al CIPE

le modalità   ed   i   tempi  del programma di  esercizio tenendo

conto delle  sperimentazioni prevedibili  e delle azioni connesse

all'addestramento  del  personale,  fermo restando che  le  spese

per la  gestione dell'impianto   in  funzione    siano    assunte

dall'Enel  nell'ambito delle  sue ordinarie responsabilità;

-  la  Disp  confermi  esplicitamente  e  motivatamente  di  poter

garantire,   per quanto le compete,  il  rispetto dei  tempi oggi

previsti, con le forze disponibili;

- il  direttore tecnico  unico di  provata capacità  e competenza,

designato   con    ampie   responsabilità   e   poteri,   risponda

semestralmente sullo  stato dei  lavori anche  al CIPE  od  ad  un

organismo tecnico dal CIPE delegato.

Ove una  sola  di  queste  condizioni  non  fosse  rispettata,  la

Commissione è  del parere che convenga al Paese affrontare l'onere

dei costi a chiudere cancellando l'impresa CIRENE e provvedendo ad

un piano  di recupero  delle competenze e dei manufatti in qualche

modo recuperabili.

2. PEC

- accordo  entro il  1983 per  un coinvolgimento  del  CEANOVATOME

francese  nel   programma  evolutivo   di  ricerca   e  prove;  la

Commissione suggerisce  inoltre che  si  ricerchi  ogni  possibile

coinvolgimento   tecnico-finanziario   di   partners   qualificati

italiani o  stranieri, con riduzione dell'onere per l'ENEA di  una

frazione apprezzabile   (che  la Commissione suggerisce  al  20%),

atta   a  testimoniare  concretamente dell'interesse dell'impianto

nel  contesto  nazionale  ed internazionale;

- rinegoziazione  da parte  dell'ENEA dell'accordo  stipulato  nel

1974   con   il  CEA,  intesa  ad  ottenere  un  impegno adeguato

per quel che attiene ai problemi di licenziabilità dell'impianto.

A tale  riguardo il  Presidente dell'ENEA riferirà  entro  6 mesi

al   Ministro dell'Industria   sulle  iniziative adottate  e  sui

risultati conseguiti;

-   approvazione    dell'8°   atto    aggiuntivo   con   l'attuale

forfettizzazione  del   65%  e   con   l'impegno   di   ulteriore

forfettizzazione della  parte NIRA nel contratto ENEA - Nira sino

a raggiungere   la  quota massima  del 95% (dall'attuale 65%) nel

più breve  tempo possibile,  e comunque l'80% in tre mesi, il 95%

in un anno da oggi;

- tenuto  conto del  ruolo positivo  svolto dall'Enel nell'impresa

Superphenix e  della presenza  nell'Ente elettrico  di tecnici con

esperienza di  gestione e  di  realizzazione  di  grandi  progetti

nucleari,  ritiene  necessaria  la  qualificazione  dell'interesse

dell'ENEL, entro  6 mesi,  in termini  che il  CIPE o un organismo

tecnico dal  CIPE delegato  ritengano  accettabili  per  un  reale

coinvolgimento e per una partecipazione attiva;

- la  Disp confermi    esplicitamente  e  motivatamente  di  poter

garantire,   per quanto  le compete,  il  rispetto dei  tempi oggi

previsti, con le forze disponibili;

- il  direttore tecnico  unico di  provata capacità  c competenza,

designato   con   ampie   responsabilità   e   poteri,   risponda

semestralmente sullo  stato dei  lavori anche  al CIPE  o  ad  un

organismo tecnico dal CIPE delegato.

Ove   un   solo di   questi   impegni  non  fosse  rispettato,  la

Commissione è  del parere che al Paese convenga affrontare l'onere

dei  costi  a  chiudere e procedere ad un piano di recupero, certo

non facile,  delle competenze  e dei  manufatti  in  qualche  modo

recuperabili.

Infine, per  quanto concerne la richiesta da parte dell'Ente di un

finanziamento statale  che, ai  fini della  copertura dei maggiori

oneri derivanti dagli effetti  inflattivi,  integri il  contributo

erogato per il quadriennio 1980-1984 con la legge n. 85 del  1982,

la Commissione  considerato anche  il rallentamento   subito dalla

spesa   connesso ai   progetti   in  esame nei   primi   anni  del

quinquennio considerato,  ritiene che  l'ENEA possa  fare fronte a

detti maggiori   oneri  e a quelli  che  matureranno  fino  al  31

dicembre  1984  con  le disponibilità finanziarie già assegnate e,

ove necessario,  attraverso una  dovuta  contrazione  degli  altri

programmi di attività.

VISTA la  delibera in  data 17  febbraio  1983  con  la  quale  il

Consiglio di  Amministrazione dell'Enea  ha approvato il Doc. (83)

n. 63/C.A.;

PRESO ATTO  delle  decisioni  assunte  con  la  predetta  delibera

dell'ENEA concernenti:

per quanto riguarda il PEC:

- la  conclusione entro  il 1983  di un  accordo quadro con il CEA

sulla base  della lettera  di intenti  inviata in  data 24 gennaio

1983  dall'Amministratore   delegato  del   CEA  all'ENEA  ove:  è

riconosciuto il  significato programmatico  dell'impresa  PEC  nel

quadro delle attività sui reattori veloci in campo internazionale,

come strumento di  ricerca unico in Europa per quanto attiene agli

studi   di  sicurezza e in particolare al combustibile; i tempi di

realizzazione del  PEC sono  giudicati  congrui  con  le  esigenze

programmatiche dello   sviluppo  della   filiera;    è    espressa

disponibilità alla  partecipazione all'esercizio  sperimentale del

reattore;  sono offerti  concreti  contrihuti  alla  realizzazione

dell'impresa   sotto forma   sia  di   messa a disposizione  senza

pagamento, ma in conto della futura partecipazione all'esercizio -

di tecnici  ad alto  livello per  le attività  in   corso,  sia di

sostanziale   modifica,   a   favore della  parte italiana,  delle

clausole dell'accordo  che regolerà  la partecipazione italiana, a

livello  tecnico   e   gestionale,   all'impianto   del   CEA   di

fabbricazione di elementi di combustibile;

- la definizione di una partecipazione tecnica e finanziaria della

CEE  all'impresa   PEC  sul   la   base   delle   trattative   già

favorevolmente  avviate   con  la  Commissione  CEE,  che  saranno

concluse entro il 1983;

- l'acquisizione   di   un   supporto,   più   ampio  che  non  in

passato,  da  parte  dell'ENEL  nelle  aree  di  pianificazione  e

controllo  delle   progettazioni  e   realizzazioni,   valutazione

economica delle offerte dei  fornitori, messa a punto di programmi

di   manutenzione degli   impianti, pianificazione delle  attività

per  la  preparazione  del  personale  per l'esercizio;

- la   revisione   della   struttura   organizzativa   che   opera

sull'impresa PEC con:  l'attribuzione a  un  responsabile unico di

tutti i  compiti connessi,  sia alla  realizzazione dell'impianto,

sia   alle prove di  avviamento e  salita  a potenza del  reattore

completo  del   canale   centrale   sperimentale;   la   parallela

attribuzione al    responsabile  unico  dei    necessari    poteri

mediante   specifiche  deleghe  del Consiglio  di  Amministrazione

e   disposti  inseriti  nel contratto di  fornitura con NIRA e nel

nuovo regolamento  amministrativo dell'Ente; l'introduzione di una

più efficace ripartizione di funzioni tra le unità alle dipendenze

del responsabile  unico;  l'immissione  di  personale  esperto  di

provenienza esterna,  resa possibile dal nuovo contratto di lavoro

dell'ENEA;

- la  stipula   dell'VIII   Atto   Aggiuntivo    al      contratto

NIRA-ENEA   per   la  realizzazione del  reattore PEC  nella forma

già siglata tra le parti;

- la  definizione entro  il 1983  e sulla base delle previsioni di

spesa e  delle attività oggetto del citato VIII Atto Aggiuntivo di

un'ulteriore  forfettizzazione   concordata  tra   le   parti   da

sottoporre per approvazione al Ministero dell'Industria, Commercio

ed Artigianato.

per quanto riguarda il CIRENE:

- l'aggiornamento degli esistenti accordi tra ENEA e ENEL per:

-  la  costituzione,  relativamente  alla  fase  di  realizzazione

dell'impianto con  la confermata  partecipazione dell'ENEL  alle

attività sia  dal punto  di vista  finanziario, per il 25% degli

oneri, sia  dal punto  di vista tecnico-gestionale, di un quadro

unitario di  comando basato  sulla istituzione  di una  sede  di

coordinamento tecnico  dell'intera impresa,  di cui  farà  parte

anche l'industria  sistemista,  e  sulla  individuazione  di  un

responsabile  unico   della  costruzione   che  abbia   funzioni

gerarchiche sulle  unità  operative  dell'ENEL  impegnate  nella

realizzazione, nelle quali sarà anche inserito personale esperto

a cura dell'ENEA;

- il  responsabile della  costruzione riferirà  a un  Comitato  di

Gestione ENEA-ENEL al massimo livello degli organi esecutivi dei

due Enti,  che assicureranno,  in base ai poteri loro conferiti,

l'operatività delle  azioni necessarie  al  conseguimento  degli

obiettivi;

- la   costituzione  di  una  Società, con partecipazione di ENEA,

ENEL e  industria sistemista,  che prenda  in carico  la  gestione

dell'impianto  e   che  sia   tale  da   soddisfare,  oltre   alle

prescrizioni   in   legge circa   la  titolarietà  dell'esercizio,

anche l'esigenza che le rispettive responsabilità  caratterizzanti

il   contratto di   fornitura per la realizzazione siano mantenute

anche nelle fasi di operatività della costituenda Società;

- la  stipula degli Atti Aggiuntivi ai contratti in essere con  la

NIRA   per   la  fornitura  dell'Isola  Nucleare  e dell'Assieme

Reattore,   nonché  la definizione entro il 1983 di un'ulteriore

forfettizzazione  concordata   fra  le   parti   da   sottoporre

all'approvazione  al   Ministero  dell'Industria,  Commercio  ed

Artigianato.

per quanto riguarda entrambi i progetti:

- il  potenziamento  con personale  esperto delle  strutture della

DISP,   secondo   il  piano predisposto dal  Direttore della DISP

stessa, così  da consentire  tutte le  azioni di  licenziamento e

controllo su entrambi gli impianti;

- il   contenimento   delle   richieste   di   fondi   integrativi

rispetto alla  dotazione della  legge di  finanziamento del  Piano

quinquennale 1980-1984 all'importo corrispondente ai soli  effetti

inflattivi   e limitatamente  ai costi  dei due  progetti CIRENE e

PEC.

VISTA   la   manifestazione   di   disponibilità   dell'ENEL  alla

prosecuzione delle  attività in  collaborazione ENEL-ENEA  per  la

realizzazione dell'impianto CIRENE;

CONSIDERATA la  complementarietà dei programmi CIRENE e PEC con il

programma di realizzazione delle centrali di potenza previsto  dal

PEN,  in  particolare per quanto  attiene  al comparto industriale

manufattiero;

SENTITO il Comitato Tecnico Permanente Energia;

UDITA la  relazione del  Ministro per  il Commercio,  Industria ed

Artigianato;

D E L I B E R A

1. il completamento della realizzazione dei progetti CIRENE e  PEC

confermando,   sulla   base   della   relazione  della Commissione

istruttoria citata  in premessa,  i programmi temporali ed i costi

di seguito riportati:

- completamento  meccanico dell'impianto  CIRENE entro aprile 1985

al costo di 294,4 miliardi di lire a partire dall'1 gennaio  1983,

in moneta   riferita   alla  stessa data ed inclusivo di tutti gli

importi contrattuali  ivi compresi    gli    effetti    inflattivi

stimati  e gli  oneri fiscali alla medesima data;

- completamento  meccanico  dell'impianto  PEC  entro  il novembre

1987 al   costo  di   911,3 miliardi   di   lire  a partire dall'1

gennaio   1983,  in moneta riferita alla stessa data, ed inclusivo

di  tutti  gli  importi  contrattuali  ivi  compresi  gli  effetti

inflattivi stimati e gli oneri fiscali alla medesima data.

2. sono  confermati gli  accordi esistenti  tra ENEA  ed  ENEL  in

merito  alla   ripartizione  dei   costi  per  la  realizzazione

dell'impianto CIRENE;   in  considerazione del   significato  di

strumento  di   ricerca,  sviluppo   e  promozione  industriale,

rivestito  dall'iniziativa,   ENEA  ed  ENEL  procederanno  alla

costituzione,   nella   forma più  appropriata, di  una  Società

aperta alla  partecipazione dell'industria  sistemista,  per  la

gestione dell'impianto.

3. Le  spese relative  all'attuazione dei  programmi  di  attività

dell'ENEA .per  le  imprese  PEC  e CIRENE  troveranno copertura

nelle  disponibilità  finanziarie  del    IV°  e  del  V°  piano

quinquennale dell'Ente.

Roma, 22 febbraio 1983

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VICE PRESIDENTE DEL CIPE

(On. Guido Bodrato)