I L  C I P E

VISTO   l'art.   11  della  legge  28  novembre  1980,  n.  784  e

successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

VISTA la  delibera CIPE  del 27 febbraio 1981 con la quale è stata

approvata    la    prima    fase    del    programma  generale  di

metanizzazione del Mezzogiorno;

VISTA la  delibera CIPE  del 16 dicembre 1981 con la quale è stato

approvato il  programma integrativo speciale di metanizzazione per

le Regioni Campania e Basilicata;

VISTA   la   normativa   generale   e procedurale   emanata  dalla

Cassa per il Mezzogiorno per la presentazione da parte dei Comuni,

loro  consorzi  e  concessionari  delle  domande  di ammissione ai

benefici   di   legge ai   fini  dell'istruttoria sulla base delle

direttive impartite  dal Ministro  per gli Interventi Straordinari

nel Mezzogiorno ai  sensi del punto 4.3 della citata delibera CIPE

del 27.2.1981;

VISTO   il   punto   5.,  secondo  e  terzo  comma,  della  citata

delibera   CIPE   del   27   febbraio   1981,  che attribuisce  al

Ministro del   Tesoro  la facoltà  di dichiarare  la decadenza dal

beneficio dei contributi qualora non siano stati presentati  stati

di  avanzamento   entro   sei   mesi   dalla   concessione   delle

agevolazioni, nonché  se i  lavori previsti  in progetto non siano

stati completati e avviato l'inizio dell'esercizio entro i termini

previsti dal provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che  l'art. 11-ter del decreto legge 22 febbraio 1981,

n. 786  convertito nella  legge 26 febbraio 1982, n. 51 prevedendo

che gli   stati  di  avanzamento  dell'opera  debbano  essere  non

inferiori al  30 per  cento dell'opera  stessa,  ha  reso  per  la

maggior  parte   dei  Comuni  e  loro  concessionari  praticamente

impossibile     il     rispetto  del    termine  previsto  per  la

presentazione del  primo stato  di avanzamento,  per i molteplici,

complessi e incomprimibili adempimenti a questo connessi;

RITENUTO   altresì   di   dover   prevedere   disposizioni   sulle

procedure tecnico-amministrative  connesse alla realizzazione e al

completamento dei  lavori e in particolare su collaudo delle opere

realizzate, anche  per dare  uniformità di  indirizzo  a  tutti  i

Comuni interessati dal programma di metanizzazione;

VISTO   il   parere   espresso dal   Comitato  dei  Rappresentanti

delle Regioni Meridionali in data 1° marzo 1984;

SENTITI l'ANCI e la CISPEL;

SULLA PROPOSTA  del   Ministro  dell'Industria,    Commercio    ed

Artigianato,   d'intesa   con   i   Ministri   per gli  Interventi

Straordinari nel Mezzogiorno e del Tesoro;

D E L I B E R A

1) Il  secondo e  terzo comma del punto 5. della delibera CIPE del

27  febbraio  1981,  sono  integrati  e  modificati  come segue:

a) il   termine  per il  completamento dei   lavori  previsti   in

progetto  e  l'inizio  dell'esercizio  decorre  dalla  data  di

trasmissione,   da   parte   del   Ministro   del  Tesoro,  del

decreto di concessione alle Amministrazioni interessate;

b) il  primo stato di avanzamento deve essere presentato non oltre

il   termine pari  alla metà  di quello  previsto nel decreto di

concessione per  l'ultimazione dei   lavori   a  decorrere dalla

data di   trasmissione  del decreto stesso alle  Amministrazioni

interessate.   Il   predetto   termine massimo non potrà in ogni

caso essere inferiore a mesi sei.

Il   Ministro   del   Tesoro   può   concedere   -   su   motivata

richiesta dei  Comuni o  loro  concessionari    -  sentiti    il

Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato ed il Ministro

per gli  Interventi Straordinari  nel Mezzogiorno,  proroghe del

termine di  presentazione del primo stato di avanzamento, nonché

del    termine  previsto  nel  decreto  di  concessione  per  il

completamento dei   lavori   e  l'inizio  dell'esercizio,  fermi

restando le  voci di spesa approvate e l'accantonamento previsto

per revisione prezzi.

2) Le varianti  in corso d'opera dovranno - previa approvazione da

parte del  Comune -  essere tempestivamente  trasmesse alla  Cassa

per   il  Mezzogiorno  che  le  valuta  e  ne  dà comunicazione al

Ministero del  Tesoro, fermo  restando l'importo  complessivo  del

progetto ammesso alle agevolazioni.

3) Il  collaudo delle  reti urbane  di  distribuzione  del  gas  è

approvato dal  Comune che  provvede alla  nomina del collaudatore.

In    sede  di    collaudo,    il    Comune  potrà  ammettere  una

compensazione  in  favore  delle  voci  di  spesa  comprese  nella

categoria "opere  e strumentazioni"  di cui  al  punto  5.3  della

normativa tecnico-amministrativa  predisposta dalla  Cassa per  il

Mezzogiorno, fermo  restando  l'importo  globale  del  decreto  di

concessione delle agevolazioni.

Le risultanze  del collaudo  saranno trasmesse  alla Cassa  per il

Mezzogiorno che,    effettuati  gli  opportuni  riscontri  con  il

progetto istruito  e l'atto  concessivo, ne  darà comunicazione al

Ministero del  Tesoro per  il provvedimento  d'accertamento  della

situazione finale.

4)   Il Ministro per gli  Interventi  Straordinari nel Mezzogiorno

entro 30 giorni  emana direttive alla Cassa per il Mezzogiorno per

l'attuazione di  quanto previsto  ai precedenti  punti ed anche ai

fini del  coordinamento operativo-informativo   a  supporto  delle

attività     delle    Amministrazioni  centrali  interessate  alla

metanizzazione del Mezzogiorno.

5) Le  disposizioni di  cui alla  presente delibera  si  applicano

anche ai  decreti di  ammissione ai  benefici di legge già emanati

dal Ministro del Tesoro.

Roma, 27 aprile 1984

IL PRESIDENTE DELEGATO

(On. Dr. Pietro Longo)