PROROGHE FIO 1986

I L  C I P E

VISTA  la   legge  28   febbraio  1986  n.  41,    concernente  il

finanziamento  per   l'anno  1986   di   progetti   immediatamente

eseguibili per  interventi di  rilevante interesse  economico  sul

territorio,       nell'agricoltura,    nell'edilizia    e    nelle

infrastrutture, nonché  per  la  tutela  di    beni  culturali  ed

ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

VISTA la propria deliberazione in data 12 maggio 1988,  pubblicata

sulla Gazzetta  Ufficiale n.  144 del 21 giugno 1988, con la quale

sono stati   individuati   i   progetti  di  investimento  ammessi

al  suddetto finanziamento;

VISTI,   in particolare,   i  punti  5 e 6 della predetta delibera

che stabiliscono  in 120  giorni dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale  il termine massimo per l'apertura dei cantieri

e/o  l'inizio  delle    lavorazioni,    fatte    salve    motivate

richieste     di     rinvio     del  termine  da  sottoporre  alle

determinazioni del CIPE;

VISTA, altresì,  la propria delibera del 3 agosto 1988, pubblicata

nella Gazzetta  Ufficiale n.  195 del 20 agosto 1988, con la quale

si  stabiliva  che  una  parte  del  progetto  n.18,    denominato

"recupero  e   valorizzazione  delle   mura  urbane   e  di  altre

infrastrutture di  Lucca: Mura, B.S.Donato, Real Collegio, Palazzo

Guinigi, Parcheggi",  relativa ai  "Parcheggi",  veniva  assegnata

alla Regione  Toscana anziché  al Ministero  dei Beni Culturali ed

Ambientali;

CONSIDERATO che,  con delibera  del 30  marzo 1989,  si  concedeva

proroga a]  termine di cui sopra,  relativamente  al  progetto  n.

18, sopra citato;

PRESO ATTO  delle richieste  di  proroghe  del  termine  medesimo,

avanzate dalla Regione Toscana e dalla Regione Campania;

CONSIDERATE le  motivazioni addotte e gli elementi tecnici forniti

a supporto di ciascuna richiesta;

RITENUTO,  nel  pubblico  interesse,  al  fine  di  consentire  la

regolare  attuazione   dei  progetti   già  approvati,   di  dover

autorizzare i periodi di proroga richiesti;

D E L I B E R A

I termini relativi all'apertura dei cantieri e/o all'inizio  delle

lavorazioni  previsti  dalla  deliberazione  del  12  maggio  1988

indicata in premessa, nonché  dalla  successiva delibera  30 marzo

1989,   è prorogato per ciascuno dei sottoelencati progetti di cui

alla colonna A) del periodo indicato nella colonna B):

A)                         B)                      C)

Nuovo termine

PROGETTI                Periodo proroga       assegnato per

apertura cantieri

e/o inizio lavori

Regione Toscana

Prog. n.18 - Recupero e valo-

rizzazione delle mura urbane

e di altre infrastrutture di

Lucca: Parcheggi (assegnata

alla regione Toscana con

delibera del 3.8.1988)     120 giorni            23.11.1989

(seconda proroga)

Regione Campania

Prog. n. 106 - Impianto di

smaltimento di r.s.u. e di

rifiuti assimilabili, del

Consorzio intercomunale di

Caserta.                   400 giorni            23.11.1989

Nel  termine   massimo  indicato  dovranno  essere  aperti  i

cantieri  e/o   dato  inizio     alle   lavorazioni,  dandone

tempestiva comunicazione  secondo quanto disposto dal punto 6

della citata delibera CIPE 12 maggio 1988.

Roma, addì 12 settembre 1989

IL PRESIDENTE DELEGATO

(On. Paolo CIRINO POMICINO)