PROROGHE FIO 1986

I L  C I P E

VISTA la legge 28 febbraio 1986 n. 41, concernente il finanziamento  per

l'anno 1986 di  progetti immediatamente  eseguibili  per  interventi  di

rilevante  interesse   economico   sul   territorio,   nell'agricoltura,

nell'edilizia e  nelle infrastrutture,  nonchè  per la  tutela  di  beni

culturali ed  ambientali  e  per  le opere  di  edilizia  scolastica  ed

universitaria;

VISTA la propria deliberazione in data 12 maggio 1988, pubblicata  sulla

Gazzetta Ufficiale n. 144 del  21 giugno 1988, con la  quale sono  stati

individuati   i   progetti   di   investimento   ammessi   al   suddetto

finanziamento;

VISTI, in  particolare, i  punti  5  e 6  della  predetta  delibera  che

stabiliscono in 120 giorni  dalla data di  pubblicazione nella  Gazzetta

Ufficiale il termine massimo  per l'apertura dei  cantieri e/o  l'inizio

delle lavorazioni, fatte salve motivate richieste di rinvio del  termine

da sottoporre alle determinazioni del CIPE;

CONSIDERATO che con le successive delibere del 27 ottobre 1988 e del  30

marzo  1989  si  concedevano  due  proroghe  al  termine  di  cui  sopra

relativamente  al  progetto  n.  223  denominato  "opere  di  difesa   a

salvaguardia  dell'abitato   di  Avola   -  sistemazione   idraulica   e

collegamento vario" assegnato alla Regione Sicilia;

VISTA la  richiesta  di  proroga al  termine  medesimo,  avanzata  dalla

Regione Sicilia con nota n. 2286 del 22 settembre 1989;

CONSIDERATO che  la  visita  ispettiva, disposta  al  fine  di  valutare

l'opportunità di concessione della proroga  anzidetta, ha verificato  il

superamento  degli   ostacoli,   di   natura   giuridico-amministrativa,

frappostisi alla realizzazione dell'opera;

CONSIDERATO,  inoltre  che,   per  il   progetto  n.   100,   denominato

"ammodernamento ed  estendimento  della  rete  irrigua  a  servizio  del

comprensorio GROMOLA-SEUDE"  assegnato alla  Regione Campania,  è  stata

comunicata da quest'ultima con nota  n. 42854/Gab del  18 novembre  1989

l'avvenuta apertura dei cantieri e contestualmente è stata richiesta una

proroga del termine fissato dalla delibera 12 maggio 1988;

CONSIDERATE le  motivazioni addotte  e  gli elementi  tenici  forniti  a

supporto della richiesta;

RITENUTO, nel pubblico  interesse,  al fine  di consentire  la  regolare

attuazione dei progetti già approvati, di dover autorizzare i periodi di

proroga richiesti;

D E L I B E R A

I termini  relativi  all'apertura  dei  cantieri  e/o  all'inizio  delle

lavorazioni previsti dalla deliberazione del 12 maggio 1988 indicata  in

premessa, nonchè dalle  successive delibere  27 ottobre 1988  e 30  marzo

1989, sono prorogati per ciascuno dei sottoelencati progetti di cui alla

colonna A) del periodo indicato nella colonna B):

A)                                     B)                  C)

PROGETTI                         periodo proroga      Nuovo termine

assegnato per

apertura cantieri

e/o inizio lavori

Regione Campania                     390 giorni      12 novembre 1989

Prog. n. 100 - Ammodernamento

ed estendimento della rete

irrigua a servizio del comprenso-

rio GROMOLA-SEUDE

Regione Sicilia                      400 giorni       22 maggio 1990

(3a proroga)

Prog. n. 233 - Opere di difesa

a salvaguardia dell'abitato di

Avola - Sistemazione idraulica e

collegamento viario

Nel termine massimo indicato dovranno essere aperti i cantieri e/o  dato

inizio alle lavorazioni, dandone tempestiva comunicazione secondo quanto

disposto dal punto 6 della citata delibera CIPE 12 maggio 1988.

IL PRESIDENTE DELEGATO

(On. Paolo Cirino Pomicino)

Roma, addì 11 gennaio 1990

_naio 1990

_