PROROGHE FIO '86

I L   C I P E

VISTO l'art. 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, che ha  autorizzato,

tra  l'altro,   il  finanziamento,   per   l'anno  1986,   di   progetti

immediatamente  eseguibili  per   interventi  di   rilevante   interesse

economico  sul  territorio,  nell'agricoltura,  nell'edilizia  e   nelle

infrastrutture, nonchè per la tutela  di beni culturali ed ambientali  e

per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

VISTI l'art. 5 comma primo della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e l'art.

17 comma 27 della legge  11 marzo 1988,  n. 67, che  hanno integrato  il

finanziamento di cui sopra;

VISTA la propria deliberazione in data 12 maggio 1988, pubblicata  sulla

Gazzetta Ufficiale n. 144 del  21 giugno 1988, con la  quale sono  stati

individuati   i   progetti   di   investimento   ammessi   ai   suddetti

finanziamenti;

VISTI, in  particolare, i  punti  5  e 6  della  predetta  delibera  che

stabiliscono in 120 giorni  dalla data di  pubblicazione sulla  Gazzetta

Ufficiale il termine massimo  per l'apertura dei  cantieri e/o  l'inizio

delle lavorazioni, fatte salve motivate richieste di rinvio del  termine

da sottoporre alle determinazioni del CIPE;

CONSIDERATO  che,   per   il  progetto   n.   101   denominato   "Centro

polifunzionale per servizi  terziari: centro  studi alberghieri,  centro

congressi, centro attività pubbliche sportive (Ischia)"  assegnato  alla

Regione Campania è stata richiesta una proroga del termine fissato dalla

delibera 12 maggio 1988;

CONSIDERATO che la visita ispettiva  effettuata allo scopo di  accertare

lo  stato  di  attuazione  del  sopraindicato  progetto  ha   confermato

l'aggiudicazione delle opere;

CONSIDERATE le motivazioni  addotte  e gli  elementi tecnici  forniti  a

supporto della richiesta di proroga di cui sopra;

PRESO ATTO  del  fatto  che,  superate  le  difficoltà  verificatesi,  i

cantieri sono stati aperti in data 18 dicembre 1989;

RITENUTO, nel pubblico  interesse,  al fine  di consentire  la  regolare

attuazione dei progetti già approvati, di dover autorizzare a  sanatoria

il periodo di proroga richiesto;

D E L I B E R A

I termini  relativi  all'apertura  dei  cantieri  e/o  all'inizio  delle

lavorazioni previsti dalla deliberazione del 12 maggio 1988 indicata  in

premessa sono prorogati  per il  progetto  di cui  alla colonna  A)  del

periodo indicato nella colonna B):

A)                                  B)                   C)

PROGETTO                         periodo proroga        Nuovo termine

assegnato per

apertura cantieri

e/o inizio lavori

Regione Campania

n. 101 - Centro polifunzionale

per servizi terziari:

centro studi alberghieri,

centro congressi, centro

attività sportive (Ischia)  426 gg.           18 dicembre 1989

Roma, addì 24 maggio 1990

IL PRESIDENTE DELEGATO

(On. Paolo Cirino Pomicino)

_